淮政发〔2021〕1号

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设现代化新征程、实施“十四五”规划的开局之年，及早安排和全力实施好市重大产业项目，对于聚力聚焦打造“绿色高地、枢纽新城”，奋力谱写“创新淮安、开放淮安、美丽淮安、幸福淮安”的崭新篇章，具有十分重要的意义。经市委七届170次常委会和市政府八届第68次常务会议审议通过，安排2021年市重大产业项目220个，总投资2835.41亿元，年度计划投资807.26亿元。现将2021年市重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、强化责任落实。各县区和市各相关部门要切实提高责任意识，牢固树立“项目为王”的理念，严格落实项目建设单位的主体责任，加强对项目的管理和研究，切实做好项目服务、协调、跟踪和调度等各项工作。要建立起“领导带头、上下联动、左右协调、执行有力”的工作机制，倒排工期、细化措施、抢抓节点，全力以赴加快项目建设，确保所有列入投资计划的项目完成年度投资目标和形象进度。

二、强化要素保障。各县区和市各相关部门要围绕用地、环境容量、资金等项目建设要素，提前谋划，加强协调配合，优先支持市重大产业项目建设。要通过多渠道落实耕地占补平衡、实施“增存挂钩”机制等措施，全力保障项目建设用地需求。要用足用好中央预算内投资、企业债券等各项政策，积极搭建政银企合作平台，推进重大产业项目和银行、保险、基金公司等机构精准对接，保障项目建设资金需求。

三、强化协调服务。严格落实项目长制，各级项目长要加强工作统筹协调，坚持问题导向，按照“无事不扰、有求必应”的原则，切实加强对市重大产业项目的协调指导和服务推进。各帮办单位要深入现场，贴近项目，靠前服务，及时协调解决制约项目推进的难点堵点，对需要市级层面协调解决的困难和问题，由市重特大项目攻坚指挥部办公室根据工作需要及时进行协调会办或提请市政府研究解决。

四、强化督查推进。继续实行月初一通报、一月一会办、一季一点评、半年一观摩、全年一考核的“五个一”督查推进机制，全面提升督查考核工作的科学化、系统化、专业化和精细化水平。建立健全重大产业项目推进容错纠错机制，加强经费保障，为项目建设创造更加宽松的环境。市各主要媒体要开设重大产业项目建设专栏，大力宣传项目建设中的先进典型、成功经验和最新成效，在全市上下营造 “以实干论英雄、以实绩论高低”的比学赶超的浓厚氛围。

附件：淮安市2021年重大产业项目投资计划表

淮安市人民政府

2021年1月8日

附件

淮安市2021年重大产业项目投资计划表

单位:万元

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模和内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 开工到2020年底完成 投资 | 2021年 计划投资 | 2021年 建设进度 考核目标 | 建设 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（220个） |  |  |  |  |  | 28,354,149 | 4,283,310 | 8,072,600 |  |  |
| 工业项目（132个） |  |  |  |  |  | 13,617,315 | 1,901,200 | 4,051,600 |  |  |
| （一）绿色食品（8个） |  |  |  |  |  | 3,099,500 | 61,500 | 493,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 益海嘉里农业深加工 | 新建 | 主要建设大米加工、面粉加工、中央厨房、仓储、码头、稻壳生物质锅炉等 | 2021-2024 | 500,000 |  | 20,000 | 一期主体建设 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
| 清江 浦区 | 2 | 润飞食品制剂生产 | 新建 | 占地111亩，总建筑面积约9万平方米，购置生产设备158台（套），年产3.5万吨新型酶制剂、食品营养强化剂、新食品原料 | 2021-2022 | 105,000 |  | 8,000 | 厂房竣工，部分设备安装调试 | 江苏润飞生物科技有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 施尔丰菌种 | 续建 | 占地106亩，其中一期占地50亩，新建生产厂房、办公楼等生产及辅助生产用房总建筑面积约6.6万平方米，从事食用菌种的研发与生产、销售，年产2万吨优质食用菌菌种 | 2019-2022 | 41,000 | 17,000 | 20,000 | 一期竣工 | 施尔丰国际生物科技有限公司 |
| 淮阴区 | 4 | 大北农水产饲料加工 | 新建 | 占地面积46.5亩，建筑面积2.3万平方米，年产6.6万吨水产饲料 | 2021-2022 | 21,500 |  | 20,000 | 主体竣工 | 江苏大北农水产科技有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 百斯特现代食品生产 | 新建 | 占地750亩，新建总部运营大楼及行业展示交流中心、创新研发大厦及餐食工业化孵化器等28万平方米，配套布局百斯特食品米面制品生产、粮食仓储及加工、工业微波炉及智能加热设备项目等，年产8000万份营养餐及5.5万吨高铁航空餐、3万台智能贩卖系统 | 2021-2022 | 400,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 江苏百斯特投资集团有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 上好佳食品生产 | 新建 | 占地35亩，建筑面积2万平方米，新上上好佳膨化系列食品生产线，年产300吨薯片 | 2021-2022 | 20,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 上好佳食品工业有限公司 |
| 涟水县 | 7 | 今世缘南厂区技改一期 | 续建 | 今世缘南厂区十万吨陶坛酒库二期项目：占地130亩，建筑面积约15.7万平方米，设计放置6.4万只陶坛，存酒5万吨；今世缘南厂区智能化成品酒包装物流中心项目：占地437.5亩，总建筑面积为31万平方米，由2栋成品酒包装车间、4栋成品立体库、2栋包材立体库、1个体验中心及1个不锈钢罐库组成。项目建成后年包装成品酒16万吨，增加仓储周转库容300万箱；今世缘南厂区智能化酿酒陈贮中心项目：占地约1227亩，总建筑面积约120万平方米，建设3万吨酱香型、4万吨浓香型酿酒车间，7.2万吨不锈钢酒罐区、27万吨陶坛酒库等 | 2019-2025 | 1,902,000 | 44,500 | 340,000 | 主体建设 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 |
| 涟水县 | 8 | 今世缘制曲智能化技改 | 新建 | 占地115亩，建筑面积33万平方米，计划分期拆除现有培养房，改建曲楼，包括自动化培养房630间、曲库600间以及配套的粉碎系统、压曲系统、污水处理系统等，以提升制曲自动化水平，将制曲产能提高至10万吨/年 | 2021-2024 | 110,000 |  | 25,000 | 主体建设 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 |
| （二）新一代信息技术（15个） |  |  |  |  |  | 2,235,000 | 660,000 | 500,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 澳洋MINI- LED生产 | 新建 | 新增设备MOCVD、IPC刻蚀机、DBR、点测机、分选机、COW、扩膜机等，年产LED芯片85万片 | 2021-2022 | 60,000 |  | 20,000 | 设备采购 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 纽维智能电子产业园 | 续建 | 建筑面积约6万平方米，购置进口全自动生产设备250台（套）、附属设备机器500台（套），年产手机CPU芯片100万个、手机蓝牙芯片200万个、功能手机200万台、摄像头模组400万个 | 2020-2021 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 竣工投产 | 江苏纽维光电科技集团有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 傲尊电子科技 | 新建 | 占地面积21.3亩，年产手机、电脑、周边通讯器材及耳机数据线1亿台（套） | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 江苏傲尊电子科技有限公司 |
| 淮安区 | 4 | 和谐电子产品加工 | 新建 | 占地48亩，建筑面积1.6万平方米，购置自动输送机、加热平台、电焊机、电阻测试仪等设备，年产5万件电子产品 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安市和谐高铁客车用品有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 鸿富瀚电子辅件生产 | 新建 | 占地20亩，建筑面积1万平方米，建设厂房、研发楼等，新上模切机、贴合机、ERP系统等设备，年产6亿片电子辅件 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安市鸿富瀚科技有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 文盛一体成型贴片电感生产 | 新建 | 占地16亩，新建厂房等建筑面积2万平方米，新上绕线点焊机、成型机、整形机、分选机、测试包装机等设备，年产10亿只电感器 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安市文盛电子有限公司 |
| 淮安区 | 7 | 维嘉益氢能源双极板生产二期 | 新建 | 占地24亩，建筑面积2万平方米，新上清洗线、涂布机、压膜机、脱模线设备等，年产90万平方米氢能源双极板 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安维嘉益集成科技有限公司 |
| 涟水县 | 8 | 业丰科技柔性线路板生产 | 新建 | 占地54亩，建筑面积2.8万平方米，年产30万平方米高端柔性线路板 | 2021-2022 | 25,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 深圳市业丰科技有限公司 |
| 涟水县 | 9 | 特创柔性线路板技改 | 新建 | 占地30亩，建筑面积1.4万平方米，年产100万平方米柔性线路板、软硬结合板 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安特创科技有限公司 |
| 盱眙县 | 10 | 冠品印制线路板生产 | 新建 | 占地80亩，建筑面积6.22万平方米，年产100万平方米印制线路板 | 2021 | 110,000 |  | 110,000 | 竣工投产 | 江苏冠品先进科技有限公司 |
| 开发区 | 11 | 庆鼎精密电子多层柔性板生产及组装 | 续建 | 占地505亩，建筑面积约57万平方米，年产350万平方英尺柔性电路板 | 2017-2022 | 620,000 | 540,000 | 50,000 | 部分投产 | 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 |
| 开发区 | 12 | 顺海科技产业园 | 续建 | 购置高速贴片机、全自动高速光学检查机、回流炉等设备，年产功能机和智能手机等各类智能设备1000万套 | 2019-2023 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 部分投产 | 江苏顺海科技有限公司 |
| 开发区 | 13 | 庆鼎高密度印刷线路板生产 | 新建 | 占地321亩，建筑面积32.7万平方米，主要建设智能制造工厂、水处理中心、仓库及其他生产配套附属设施等，主要开发、生产高端HDI与SLP类载板及周边产品，项目一期可年产230万平方英尺高密度印刷线路板 | 2021-2028 | 500,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 |
| 开发区 | 14 | 鑫盛丰智能制造 | 新建 | 建筑面积50万平方米，一期为半导体封装测试项目，建成后可年产芯片14.4亿颗 | 2021-2024 | 500,000 |  | 40,000 | 主体建设 | 江苏鑫盛丰智能制造有限公司 |
| 开发区 | 15 | 宏恒胜印制电路板生产技改 | 新建 | 依托综保厂厂房，主要购置Desmear+PTH（水平）线、前后处理线、钻孔机、曝光机等设备，生产高密度印刷线路板等产品，年产印制电路板120万平方英尺 | 2021-2022 | 100,000 |  | 50,000 | 部分设备进场安装调试 | 宏恒胜电子科技（淮安）有限公司 |
| （三）新型装备制造（32个） |  |  |  |  |  | 2,535,725 | 285,900 | 917,600 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 金象智能制造 | 新建 | 占地147亩，年产100台大型高性能立式磨机减速机、500台大型辊压机减速机 | 2021-2022 | 30,000 |  | 10,000 | 部分设备安装调试 | 江苏省金象传动设备股份有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 精密模具科技产业园 | 新建 | 占地约200亩，年产150万套模具 | 2021-2022 | 100,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 天津思恩精密模具有限公司等 |
| 淮阴区 | 3 | 铭远金属新材料生产 | 新建 | 占地70亩，年产2000吨汽车、高铁动车组新材料金属件 | 2021-2022 | 40,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 江苏铭远轨道交通设备有限公司 |
| 淮安区 | 4 | 房车生产 | 续建 | 占地300亩，建设房车生产、总部基地、房车营地和管理学院等，建成后年产2万辆房车 | 2020-2022 | 210,000 | 30,000 | 80,000 | 主体建设 | 深圳乐享通投资控股有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 铭远高铁刹车片生产 | 新建 | 占地70亩，建设研发大楼、办公楼、生产车间和物流仓库等约5万平方米，年产10万片高铁刹车片 | 2021-2022 | 36,075 |  | 26,000 | 主体建设 | 江苏铭远轨道装备有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 南宝碳纤维生产 | 新建 | 占地59亩，建筑面积约1万平方米，新上空压机、注塑机、铣床、车床等设备138台（套），年产4000套精密模具、500万件注塑件、500万件纤塑料 | 2021-2022 | 35,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 南宝新材料（淮安）有限公司 |
| 淮安区 | 7 | 长特汽车零部件生产及装配 | 新建 | 占地75亩，建筑面积约4万平方米，购置调质炉、中频感应加热炉、热模锻压力机、空气锤、抛丸机、数控车床等设备，年产各种内外星轮、连杆、法兰、齿圈等锻件和机加工产品2000万件 | 2021-2022 | 26,000 |  | 16,000 | 主体建设 | 江苏长特科技有限公司 |
| 洪泽区 | 8 | 逸臣精密机械制造 | 续建 | 新建厂房、办公楼、宿舍楼等建筑物12.6万平方米，新上无缝钢管、精密轴承套圈生产设备646台（套），项目建成投产后，年产无缝钢管11万吨，精密轴承套圈1.8万吨 | 2020-2021 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 竣工投产 | 淮安市逸臣精密机械有限公司 |
| 涟水县 | 9 | 品星防爆电机生产 | 续建 | 占地70亩，建筑面积3.6万平方米，年产各类电机20万台 | 2020-2021 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | 竣工投产 | 江苏品星防爆电机有限公司 |
| 盱眙县 | 10 | 金舟科技 | 续建 | 占地约410亩，主要生产圆锥轴承、滚子轴承、轴承套圈和热处理装备等，年产200台（套）热处理智能装备、3000万套球类和圆锥等各类轴承、3000万套锻件（内外套圈）、5万吨精密钢管 | 2020-2025 | 200,000 | 10,000 | 20,000 | 主体建设 | 金舟科技股份有限公司 |
| 盱眙县 | 11 | 晟荣高端装备制造产业园 | 新建 | 占地约400亩，新建厂房38万平方米，分三期建设，年生产柴油机、减速机体配件、工业水泵180万台套 | 2021-2023 | 150,000 |  | 64,000 | 一期竣工投产 | 南京泽雪建设工程有限公司 |
| 盱眙县 | 12 | 中苏科技现代农业智能装备生产 | 新建 | 占地125亩，建筑面积4.5万平方米，年产1.8万吨加筋管和1000套智能泵房 | 2021-2022 | 50,000 |  | 21,000 | 主体建设 | 江苏中苏节水科技有限公司 |
| 盱眙县 | 13 | 佳能机械设备制造 | 新建 | 占地85.5亩，建筑面积5.9万平方米，购置数控机床、加工中心等各种生产设备，年产15万件蓄热器、离心机等机械设备 | 2021 | 25,000 |  | 25,000 | 竣工投产 | 江苏佳能机械制造有限公司 |
| 盱眙县 | 14 | 鸿源冶金装备制造 | 新建 | 占地约99亩，建筑面积7.9万平方米，年产1.5万吨冶金装备 | 2021 | 25,000 |  | 25,000 | 竣工投产 | 江苏鸿源装备制造有限公司 |
| 盱眙县 | 15 | 宝得利精密钢管生产 | 新建 | 占地41亩，建筑面积2万平方米，年产5万吨精密钢管 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 宝得利淮安金属科技有限公司 |
| 盱眙县 | 16 | 天晟精密钢管生产 | 新建 | 占地204亩，建筑面积6万平方米，年加工1.6万吨精密钢管及2000万只汽车用精密管件 | 2021-2022 | 20,000 |  | 7,000 | 主体建设 | 江苏天晟精密钢管有限公司 |
| 金湖县 | 17 | 亿瑞汽车零配件生产 | 续建 | 占地357亩，建筑面积16.26万平方米，购置抛丸机、数控机床、加工中心、锯床、铣床等设备，年产500万套汽车零配件 | 2020-2022 | 100,000 | 20,000 | 35,000 | 主体建设 | 江苏亿瑞汽车部件集团有限公司 |
| 金湖县 | 18 | 华尔能智能开关柜生产 | 续建 | 占地100亩，年产电力智能开关柜3万台（套） | 2020-2021 | 50,600 | 20,000 | 30,600 | 竣工投产 | 江苏华尔能科技股份有限公司 |
| 金湖县 | 19 | 压缩空气系统、燃气轮机附件生产 | 续建 | 占地约96.5亩，规划建筑面积5.26万平方米，购置大型龙门加工中心、大型卧式数控车床、加工中心、机器人等，项目建成后，可年产30万套压缩空气系统及大型燃气轮机附件 | 2020-2021 | 28,000 | 18,000 | 10,000 | 竣工投产 | 斯凌德尔动力科技（江苏）有限公司 |
| 金湖县 | 20 | 中创华博智慧新能源生产 | 新建 | 占地173亩，可年产22万台（套）风力发电与太阳能发电结合的智能路灯杆 | 2021-2023 | 320,000 |  | 120,000 | 一期主体竣工 | 江苏中创华博新能源科技有限公司 |
| 金湖县 | 21 | 优米三轮电动摩托车生产 | 新建 | 占地390亩，建筑面积13.95万平方米，年产30万辆三轮电动摩托车 | 2021-2022 | 100,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 优米新能源（江苏）有限公司 |
| 金湖县 | 22 | 海华机械精密铸造 | 新建 | 占地83.6亩，建筑面积约3.8万平方米，购置数控车床等设备，年产300万件泵、阀门、压缩机、汽车配件 | 2021 | 50,000 |  | 50,000 | 竣工投产 | 金湖海华机械制造有限公司 |
| 金湖县 | 23 | 奥鑫精密铸造件生产 | 新建 | 占地100亩，建筑面积3.6万平方米，年产汽车零件精密铸造件2万吨，阀体阀类、不锈钢铸锻产品1万吨 | 2021-2024 | 50,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 淮安奥鑫精工有限公司 |
| 金湖县 | 24 | 智能科技电缆 | 新建 | 占地100亩，主要生产高压智能电缆、电气设备、电缆桥架、管廊支架、电器元件等 | 2021-2022 | 50,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 江苏华宇电力发展有限公司 |
| 金湖县 | 25 | 金石富源机械加工 | 新建 | 占地约100亩，规划建筑面积4.7万平方米，购置大型龙门加工中心、大型卧式数控车床、加工中心、机器人、数控剪板机等设备，年产8000台套石油井口装置设备 | 2021-2022 | 31,000 |  | 15,000 | 主体建设 | 江苏金石富源机械有限公司 |
| 金湖县 | 26 | 中科科隆汽车零部件检测设备制造 | 新建 | 占地约40亩，主要从事汽车零部件检测设备生产，提供零配件检测、新产品测试、验证性试验等技术服务 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 中科科隆检测科技（金湖）有限公司 |
| 开发区 | 27 | 维龙源刚性气体绝缘输电线 | 续建 | 年产240公里刚性气体绝缘输电线 | 2020-2024 | 400,000 | 66,000 | 30,000 | 设备进场，安装调试 | 维龙源电气有限公司 |
| 开发区 | 28 | 博锐腾车联网智能驾驶系统和电器控制器及汽车零部件生产 | 续建 | 建筑面积30.5万平方米，年产10万套车联网智能驾驶系统和电器控制器及系统、50万件汽车零部件 | 2020-2025 | 100,000 | 15,000 | 20,000 | 部分竣工 | 博锐腾新能源科技（淮安）有限公司 |
| 开发区 | 29 | 漆包线绿色智能技术改造 | 续建 | 改造旧厂房，新建新厂房、技术中心，引进低能耗、智能机器设备及环保设备等，项目建成后产能将由现在3.6万吨增加至8万吨 | 2020-2023 | 36,050 | 4,200 | 5,000 | 厂房改造完成，部分设备进场 | 江苏大通机电有限公司 |
| 开发区 | 30 | 汉邦液相色谱系列分离装备生产 | 续建 | 项目一期规划总建筑面积5.7万平方米，主要购置数控加工中心、数控车床、龙门加工中心等设备，年产2500台（套）液相色谱系列分离装备 | 2019-2022 | 30,000 | 9,700 | 10,000 | 部分建成 | 江苏汉邦科技有限公司 |
| 开发区 | 31 | 普福科技产业园 | 续建 | 建设6.1万平方米的定制厂房及标准厂房，年装配工业自动控制系统装置10万套 | 2020-2022 | 23,000 | 8,000 | 8,000 | 厂房主体竣工 | 淮安普福科技发展有限公司 |
| 开发区 | 32 | 康普斯顿智能装备制造二期 | 新建 | 年切割7000万片收集液晶面板，年产3万片陶瓷插板、250万只蓄压储能器 | 2021-2022 | 30,000 |  | 15,000 | 主体建设 | 康普斯顿（江苏）技术有限公司 |
| （四）盐化新材料（13个） |  |  |  |  |  | 1,576,600 | 63,000 | 343,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 国联井盐卤水净化 | 新建 | 占地48.4亩，建设集采、输卤为一体的综合性工程，年处理约600万吨卤水 | 2021 | 55,000 |  | 55,000 | 竣工投产 | 淮安市国联井盐发展有限公司 |
| 清江 浦区 | 2 | 江苏盈德气体技改 | 新建 | 占地40亩，在原有厂区内改扩建1万平方米厂房，新上2套空气分离专业设备，形成3.5亿立方米的制氧能力 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 江苏盈德气体有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 盐穴储气库先导工程 | 新建 | 投入卤水缓冲罐、输卤泵、移动式注氮系统、清水及卤水回注管线等，建设试验井2口，库容1.3亿立方米，工作气量0.76亿立方米，扩建造腔试验站1座及先导工程配套设备 | 2021 | 21,000 |  | 21,000 | 竣工投产 | 中石油天然气股份有限公司 |
| 淮安区 | 4 | 井神盐腔储能综合循环利用工程 | 新建 | 占地180亩，主要建设健康食盐研发生产基地、地下盐穴油储备研发产业基地、盐碱钙循环经济产业基地、盐相关健康产业基地等，年产300万吨MVR制盐 | 2021-2026 | 1,000,000 |  | 60,000 | 张兴储气库建设 | 苏盐井神股份有限公司 |
| 洪泽区 | 5 | 国瑞化工五期 | 新建 | 建筑面积约1.2万平方米，新上9车间、12车间设备220台（套），年产5000吨环保型绿色制剂 | 2021 | 35,000 |  | 35,000 | 竣工投产 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| 洪泽区 | 6 | 新星纺织助剂生产 | 新建 | 占地78亩，建筑面积1.7万平方米，新上设备120台（套），年产300吨二碳酸二叔丁酯、1000吨叔丁醇钠、2500吨纺织助剂 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 洪泽新星医药原料有限公司 |
| 洪泽区 | 7 | 威凌生化科技 | 新建 | 占地50亩，年产2吨塞拉菌素、10吨盐酸奇帕特罗、500吨泰妙菌素 | 2021-2022 | 20,000 |  | 10,000 | 部分竣工 | 江苏威凌生化科技有限公司 |
| 开发区 | 8 | 硅系列新材料 | 续建 | 主要生产三氯氢硅、气相白炭黑、三甲氧及三乙氧等产品，年产28.5万吨硅系列产品 | 2020-2021 | 35,000 | 10,000 | 25,000 | 竣工投产 | 江苏安和新材料有限公司 |
| 开发区 | 9 | 禾裕泰三期 | 续建 | 年产500吨氟节胺、1600吨氟啶胺农药原药、168吨氯化铵、170吨氯化钾 | 2020-2023 | 33,600 | 5,000 | 10,000 | 部分竣工 | 江苏禾裕泰化学有限公司 |
| 工业 园区 | 10 | 腾信新材料甲基氯硅烷及硅橡胶混炼胶 | 续建 | 占地400亩，建筑面积20万平方米，年产20万吨甲基氯硅烷、15万吨硅橡胶混炼胶 | 2020-2023 | 168,500 | 28,000 | 30,000 | 主体建设 | 江苏腾信新材料有限公司 |
| 工业 园区 | 11 | 利成新材料汽车轻量化树脂生产 | 续建 | 占地150亩、建筑面积4.35万平方米，年产22.75万吨汽车轻量化树脂 | 2020-2023 | 101,700 | 20,000 | 20,000 | 主体建设 | 淮安利成新材料有限公司 |
| 工业 园区 | 12 | 安道麦安邦乙烯利生产 | 新建 | 占地85亩，建筑面积2.1万平方米，年产1.3万吨乙烯利 | 2021-2022 | 44,800 |  | 15,000 | 主体建设 | 安道麦安邦（江苏）有限公司 |
| 工业 园区 | 13 | 信盛新材料生产 | 新建 | 占地63亩、建筑面积2万平方米，年产500吨离子液体、500吨辛二烯系列、5000吨1.2-丙二醇 | 2021 | 22,000 |  | 22,000 | 主体竣工 | 淮安信盛新材料科技有限公司 |
| （五）新能源（3个） |  |  |  |  |  | 201,000 | 50,000 | 125,000 |  |  |
| 淮阴区 | 1 | 光大新能源二期 | 新建 | 新建500t/h垃圾热电机组，等离子飞灰处置系统一套，年处理生活垃圾18.25万吨，年发电量5000万千瓦时 | 2021-2022 | 50,000 |  | 35,000 | 主体建设 | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 |
| 涟水县 | 2 | 光大生物能源二期 | 新建 | 占地100亩，新上2套100t/h中温次高压机械水冷炉排锅炉及9MW背压式汽轮发电机组，一般固废处置能力800吨/天，年供热量350万吉焦、年发电量1.2亿千瓦时 | 2021-2022 | 36,000 |  | 25,000 | 主体建设 | 光大生物能源（涟水）有限公司 |
| 盱眙县 | 3 | 力伴循环经济产业园 | 续建 | 新建厂房30万平方米，新上动力电池、电池塑壳、接线柱、隔板纸生产线等，日产20万只动力电池等 | 2020-2021 | 115,000 | 50,000 | 65,000 | 竣工投产 | 江苏新威盛电源有限公司 |
| （六）轻工（21个） |  |  |  |  |  | 796,000 | 107,000 | 480,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 华峰特种纤维生产 | 新建 | 占地102亩，年产500台（套）特种纤维全产业链设备及300万平方米纯天然植物纤维阻燃地毯 | 2021 | 55,000 |  | 55,000 | 竣工投产 | 江苏华峰自然纤维制品有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 嘉仕臣医疗科技 | 新建 | 建设生产厂房4万平方米，新上丁腈手套单模生产线、PVC手套生产线等设备，年产9亿只一次性丁腈检查手套、1亿只一次性PVC手套、1亿只一次性乳胶手套 | 2021-2022 | 21,000 |  | 15,000 | 部分投产 | 江苏中油能源集团有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 木艮工贸手套生产 | 新建 | 占地23亩，新建厂房1.2万平方米，年产6亿只PVC手套、3.5亿只丁腈手套 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安木艮工贸有限公司 |
| 淮阴区 | 4 | 羽安包装印刷品生产 | 新建 | 占地65亩，建筑面积4.3万平方米，年产各类包装装潢印刷品、其他印刷品4.5亿张 | 2021-2022 | 20,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 淮安市羽安包装印刷有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 淮安羽绒纺织产业园 | 新建 | 建设企业生产厂房、园区服务中心、展示中心等，年产各类羽绒制品2.2万吨 | 2021-2023 | 150,000 |  | 80,000 | 主体建设 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 华实酒店用品生产 | 新建 | 占地53.5亩，生产提花面料、缎条、缎格等酒店布草，年产1500吨酒店毛巾、150万套酒店布草 | 2021-2022 | 30,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 江苏华实织业有限公司 |
| 洪泽区 | 7 | 现代包装材料 | 续建 | 年产65万吨现代包装材料 | 2019-2021 | 120,000 | 75,000 | 45,000 | 部分厂房试生产 | 江苏华凯纸业有限公司 |
| 洪泽区 | 8 | 全棉水刺无纺布生产 | 续建 | 年产9600吨热风无纺布及年产8000吨全棉水刺无纺布 | 2020-2021 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | 竣工投产 | 智程无纺布（江苏）有限公司 |
| 洪泽区 | 9 | 艺盛木业环保餐具生产 | 新建 | 占地25亩，建筑面积约2.23万平方米，新建厂房、办公楼、科研楼等，主要生产木制餐具、可降解环保餐具等，年生产木制餐具等产品15亿件以上 | 2021-2022 | 20,000 |  | 12,000 | 一期竣工投产 | 艺盛木业（江苏）有限公司 |
| 涟水县 | 10 | 澄缘彩印包装 | 新建 | 占地117亩，其中一期占地37亩，新建厂房4万平方米，年产各类包装酒盒1000万箱；二期占地80亩，新建厂房8万平方米，年产各类包装酒盒2000万箱及扑克牌2000万箱 | 2021-2022 | 52,000 |  | 17,000 | 主体建设 | 江苏澄缘印刷科技有限公司 |
| 涟水县 | 11 | 鑫悦森高端木质家具加工 | 新建 | 占地45亩、建筑面积3万平方米，年加工各类木制品（含家具）130万套 | 2021 | 26,000 |  | 26,000 | 竣工投产 | 淮安鑫悦森家居科技有限公司 |
| 涟水县 | 12 | 鸿博包装纸板加工 | 新建 | 占地40亩、建筑面积1.8万平方米，年加工瓦楞纸板5000万平方米、纸箱1000万只 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 江苏鸿博包装有限公司 |
| 涟水县 | 13 | 和创彩印包装 | 新建 | 占地32.6亩，建筑面积3.5万平方米，年产酒盒、食品礼盒等1000万盒 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安和创包装材料有限公司 |
| 涟水县 | 14 | 弘晟包装技改 | 新建 | 占地50亩，建筑面积2万平方米，新建科研楼及智能化车间，年产瓦楞纸板3亿平方米、瓦楞纸板1.5亿平方米 | 2021-2022 | 20,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏弘晟包装有限公司 |
| 涟水县 | 15 | 同顺反光布反光膜生产 | 新建 | 占地约100亩，建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、配电间等设施，年产各类反光布1140万米、反光膜820万米 | 2021-2022 | 20,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏同顺光学材料科技有限公司 |
| 盱眙县 | 16 | 锦锐PVC膜生产 | 新建 | 占地100亩，建筑面积3.6万平方米，年产4万吨PVC膜 | 2021 | 50,000 |  | 50,000 | 竣工投产 | 江苏锦锐户外用品有限公司 |
| 盱眙县 | 17 | 安智恒新材料生产 | 新建 | 占地约40亩，建筑面积1.5万平方米，主要设备有涂布机、分条机、分切机、复卷机、贴合机等，年产PET胶带600万平方米、PI胶带300万平方米 | 2021-2022 | 20,000 |  | 8,000 | 主体建设 | 江苏安智恒新材料有限公司 |
| 金湖县 | 18 | 新坤丁乳劳保手套生产 | 新建 | 占地78亩，年产700万只丁乳劳保手套 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安新坤安防科技有限公司 |
| 金湖县 | 19 | 金豹运动球生产技改 | 新建 | 新建厂房及附属用房等建筑物1.3万平方米，购置捏炼机、开炼机等设备，年产500万只运动球 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 金湖金豹运动器材有限公司 |
| 开发区 | 20 | 化妆品包装 | 续建 | 占地63.8亩，建筑面积3.4万平方米，年产化妆品包装容器6亿件 | 2020-2022 | 21,000 | 7,000 | 5,000 | 一期厂房竣工 | 阿蓓亚塑料包装（淮安）有限公司 |
| 开发区 | 21 | 比优特化妆品药品包装生产 | 新建 | 占地约120亩，建筑面积约9万平方米，年产5亿套化妆品、药品、食品包装及10亿只铝制品包装 | 2021-2022 | 36,000 |  | 7,000 | 主体建设 | 比优特（江苏）包装科技有限公司 |
| （七）纺织（6个） |  |  |  |  |  | 1,058,000 | 380,000 | 385,000 |  |  |
| 淮安区 | 1 | 欣明染整纺织品生产 | 新建 | 占地100亩，建设厂房16万平方米，新上13条生产线，生产针纺织品、绣花布等，年产纺织品5000万米 | 2021-2022 | 50,000 |  | 35,000 | 主体建设 | 淮安欣明染整有限公司 |
| 洪泽区 | 2 | 化纤纺织品生产 | 续建 | 年产1.5亿米化纤纺织品 | 2020-2022 | 150,000 | 30,000 | 30,000 | 部分投产 | 淮安金虹新材料有限公司 |
| 盱眙县 | 3 | 龙城纺织产业园 | 新建 | 占地383亩，建筑面积45万平方米，新建厂房、办公用房、仓库等，新上喷水织机、喷气织机、加弹机、废丝再生加工等自动化设备7500台套，年产各类高档化纤布12.5亿米 | 2021-2022 | 158,000 |  | 60,000 | 主体建设 | 盱眙龙城纺织产业园有限公司 |
| 金湖县 | 4 | 苏邦智能织造产业园 | 续建 | 建筑面积63万平方米，年加工23亿米涤纶、20亿米棉织物 | 2019-2021 | 550,000 | 350,000 | 200,000 | 竣工投产 | 江苏苏邦纺织（集团）有限公司 |
| 金湖县 | 5 | 亿人安纺织生产 | 新建 | 占地100亩，年产氨纶丝、腈纶丝、包覆纱、低弹丝等产品1万吨 | 2021-2022 | 100,000 |  | 40,000 | 主体建设 | 江苏亿人安纺织科技有限公司 |
| 开发区 | 6 | 良三高档面料生产 | 新建 | 建筑面积3.8万平方米，采购各类设备约2000台（套），年产1亿米高档面料 | 2021-2023 | 50,000 |  | 20,000 | 部分投产 | 江苏良三纺织科技有限公司 |
| （八）建材（19个） |  |  |  |  |  | 747,600 | 162,000 | 387,000 |  |  |
| 淮阴区 | 1 | 绿蓝环保人造轻骨料 | 续建 | 占地152亩，建筑面积2万平方米，年加工人造轻骨料35万立方米 | 2020-2021 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 竣工投产 | 淮安绿蓝环保科技有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 垣宝装配式构件生产 | 新建 | 建筑面积约7.9万平方米，其中厂房面积约4.7万平方米，新上6台（套）PC装配式构件生产流水线设备，年产50万立方米混凝土预制构件 | 2021-2022 | 114,600 |  | 10,000 | 主体建设 | 垣宝装配式建筑有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 拓祥装配式构件生产 | 新建 | 建筑面积0.85万平方米，建设厂房、办公用房及实验室等，新上全自动化装配式建筑预制构件生产线，年产30万立方米预拌混凝土构件 | 2021 | 25,000 |  | 25,000 | 竣工投产 | 江苏拓祥绿色建筑科技有限公司 |
| 淮安区 | 4 | 淮安中核装备制造产业园 | 续建 | 占地403亩，建设生产厂房、办公楼等建筑，购置标准模台、布料机、整台机等设备，年产装配式房屋建设所用的新型建材13万立方米 | 2019-2021 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 竣工投产 | 中核（江苏）绿色建筑产业发展有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 汇能新型墙材三期 | 续建 | 占地180亩，建筑面积12万平方米，建设厂房、仓库、综合办公楼等，新上蒸压加气混凝土、楼梯构件、叠合楼板和阳台构件生产线，年产80万立方米蒸压加气混凝土制品和5万立方米PC预制构件 | 2020-2021 | 52,000 | 32,000 | 20,000 | 竣工投产 | 淮安汇能新型墙材有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 灵澜装配式钢结构生产 | 新建 | 占地约120亩，建设混凝土结构厂房、办公楼等2.5万平方米，年产30万吨钢结构产品 | 2021-2023 | 50,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 江苏灵澜建筑科技有限公司 |
| 淮安区 | 7 | 汤始建华PC钢棒构件生产 | 新建 | 占地38.6亩，建筑面积5万平方米，新上8条PC钢棒生产线，主要产品为预应力混凝土用钢棒、叠合板，年产16万吨钢棒构件 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 汤始建华建材（淮安）有限公司 |
| 淮安区 | 8 | 玉栏新型道路合成材料生产 | 新建 | 占地39亩，建筑面积2万平方米，新上沥青拌合楼、导热油炉、水稳拌合楼、砂石破碎系统、运输系统、加热系统等设备62台（套），年产20万吨道路合成新型材料、道路水稳新型材料 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 淮安玉栏建设工程有限公司 |
| 洪泽区 | 9 | 装配式建筑构件 | 续建 | 建筑面积约23.7万平方米，新建厂房、搅拌站、装配式建筑展示区、装配式构件展示区、成品存储厂等，年产750万平方米装配式建筑构件 | 2019-2021 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 竣工投产 | 中岩装配式建筑设计施工淮安有限公司 |
| 洪泽区 | 10 | 欧西盾新型防水卷材生产 | 新建 | 建筑面积4.1万平方米，新上防水材料和砂浆生产线10条，年产5500万平方米防水材料、10万吨防水砂浆 | 2021-2022 | 26,000 |  | 20,000 | 部分竣工 | 江苏欧西盾科技有限公司 |
| 洪泽区 | 11 | 艾琳建材金属纱网生产 | 新建 | 占地40亩，新建厂房5万平方米，新上金属纱网生产线、整经机、拉丝机、织机、表面处理设备等300台（套），年产5000万平方米金属纱网 | 2021 | 22,000 |  | 22,000 | 竣工投产 | 江苏艾琳建材科技有限公司 |
| 洪泽区 | 12 | 宏凯新材料 | 新建 | 占地84亩，年产60万立方米新型墙体建材 | 2021-2023 | 22,000 |  | 10,000 | 主体竣工，设备购置 | 江苏宏凯新材料有限公司 |
| 洪泽区 | 13 | 亿博钢化玻璃生产 | 新建 | 占地50亩，建筑面积1.6万平方米，年产100万平方米钢化玻璃 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 江苏亿博玻璃装饰有限公司 |
| 涟水县 | 14 | 元瀚潮管桩构件生产 | 新建 | 占地70亩，建筑面积3.3万平方米，年产PC管桩110万米、装配式PC构件10万立方米 | 2021 | 21,000 |  | 21,000 | 竣工投产 | 淮安元瀚潮钢结构有限公司 |
| 盱眙县 | 15 | 旺程新型建材 | 新建 | 占地100亩，建筑面积3.5万平方米，年产60万吨干粉砂浆及40万吨机制砂 | 2021-2022 | 25,000 |  | 14,500 | 主体竣工 | 江苏旺程建材有限公司 |
| 盱眙县 | 16 | 覃王建筑工具及新材料制品 | 新建 | 占地40亩，建筑面积3.2万平方米，建设厂房、办公楼、附属用房等，年产建筑工具300万套及新材料制品1500吨 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 覃王工具江苏有限公司 |
| 金湖县 | 17 | 欧洛普PP/PVC水晶板生产 | 新建 | 年产2.5万吨高透膜、2.5万吨水晶桌布、6000吨聚乙烯板材、6000吨聚丙烯板材 | 2021-2023 | 30,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏欧洛普科技新材料有限公司 |
| 金湖县 | 18 | 双块式轨枕生产 | 新建 | 占地88.4亩，建筑面积2.8万平方米，购置双块式轨枕自动生产线、全自动数控钢筋螺旋机、搅拌楼等生产和检测设备，年产高铁无砟轨道轨枕30万吨、干粉砂浆20万吨 | 2021 | 20,000 |  | 20,000 | 竣工投产 | 金湖宁淮新型建材有限公司 |
| 开发区 | 19 | 恒龙装饰装配产业基地 | 新建 | 占地43亩，年产32万吨装配式建筑材料 | 2021-2022 | 30,000 |  | 4,500 | 主体建设 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 |
| （九）新材料（6个） |  |  |  |  |  | 307,400 | 35,400 | 131,000 |  |  |
| 洪泽区 | 1 | 水性超细纤维材料及自用水性浆料生产 | 续建 | 年产800万平方米水性超纤材料及5200万平方米水性生态PU材料 | 2020-2022 | 35,000 | 20,000 | 14,000 | 部分竣工 | 江苏华缘高科股份有限公司 |
| 盱眙县 | 2 | 富鑫新材料生产 | 续建 | 占地80亩，新建厂房2万平方米，年产800万平方米石墨烯膜，2.2亿平方米光学膜 | 2020-2022 | 50,000 | 15,400 | 20,000 | 部分投产 | 淮安富鑫新材料有限公司 |
| 盱眙县 | 3 | 玖隆（力赛柯）塑料科技产业园 | 新建 | 占地约400亩，建筑面积28.6万平方米，年产30万吨瓶片、塑料颗粒、片材薄膜、涤纶丝等 | 2021-2022 | 130,000 |  | 60,000 | 主体建设 | 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 |
| 金湖县 | 4 | 源启生物质新材料生产 | 新建 | 占地80亩，建筑面积约3万平方米，年产3万吨塑木复合材料制品、6万吨生物质可降解颗粒及功能改性树脂、1万吨新型复合材料轨枕 | 2021-2022 | 22,400 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏源启生物科技有限公司 |
| 金湖县 | 5 | 科润质子交换膜生产 | 新建 | 占地70亩，新建厂房3.27万平方米，年产100万平米全氟燃料电池膜(质子膜) | 2021-2022 | 20,000 |  | 12,000 | 主体建设 | 江苏科润膜材料有限公司 |
| 开发区 | 6 | 高路高性能纤维复合材料生产 | 新建 | 租赁厂房，购买4条三维编织生产线设备，年产10万吨高性能纤维结构件 | 2021-2023 | 50,000 |  | 15,000 | 部分投产 | 江苏高路复合材料有限公司 |
| （十）生物技术和新医药（1个） |  |  |  |  |  | 200,000 | 41,400 | 60,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 正大清江制药新厂区 | 续建 | 年产60亿片（粒、袋）医药固体制剂等 | 2019-2023 | 200,000 | 41,400 | 60,000 | 厂房竣工，设备调试 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| （十一）创新载体（5个） |  |  |  |  |  | 680,490 | 50,000 | 140,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 清江浦科技中心 | 新建 | 建筑面积约6.2万平方米，计划培育500-1000家电子研发、软件研发、游戏开发、工业设计、建筑设计、新零售等产业企业入驻 | 2021-2023 | 79,490 |  | 20,000 | 主体建设 | 清江浦城投控股集团有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 淮安未来科技城 | 新建 | 占地200亩，建设以人工智能为主导产业的科技产业园，可入驻企业约100家 | 2021-2022 | 118,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 江苏三羊建设集团有限公司 |
| 淮安区 | 3 | 电子产业基地 | 新建 | 占地180亩，建设厂房及配套用房等15万平方米，培育智能制造、电子、集成电路等产业发展 | 2021-2022 | 55,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 展阳展示器材（淮安）公司 |
| 盱眙县 | 4 | 宁淮特别合作区智能制造园 | 续建 | 占地500亩，主要生产工业机器人、半导体材料等 | 2020-2022 | 300,000 | 50,000 | 30,000 | 主体建设 | 江苏省宁淮特别合作区投资发展有限公司 |
| 金湖县 | 5 | 九洲智能产业园 | 新建 | 占地300亩，建设集设计、研发、制造于一体的自动化仪器仪表、高压电缆、集成电器等高端产品的智能产业园 | 2021-2023 | 128,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 江苏九洲科技有限公司 |
| （十二）其他工业（3个） |  |  |  |  |  | 180,000 | 5,000 | 90,000 |  |  |
| 淮阴区 | 1 | 华能淮阴发电循环化综合利用工程 | 续建 | 建设煤场洁净化改造、污泥耦合循环利用、热水综合处置循环利用等项目 | 2020-2021 | 45,000 | 5,000 | 40,000 | 竣工投产 | 华能淮阴第二发电有限公司 |
| 洪泽区 | 2 | 融源固体废弃物综合利用 | 新建 | 占地106亩，建筑面积5.9万平方米，年处理含铜污泥8万吨、废液晶屏5万吨、线路板1万吨、废电池1万吨、废环氧树脂1万吨 | 2021 | 30,000 |  | 30,000 | 竣工投产 | 江苏融源固废再生科技有限公司 |
| 工业 园区 | 3 | 雅居乐危险废物处置中心 | 新建 | 建筑面积约2.8万平方米，建设危废暂存库区、焚烧罐区、预处理车间、焚烧车间、物化车间、废盐处理车间等，危险废物焚烧处理能力3万吨/年，物化处理1.5万吨/年，刚性封闭处置场（刚性结构安全填埋场）处理规模为1.2万吨/年，建设库容5万立方米的刚性封闭处置场 | 2021-2025 | 105,000 |  | 20,000 | 主体建设 设备购置 | 淮安雅居乐环境服务有限公司 |
| 服务业项目（66个） |  |  |  |  |  | 13,666,334 | 2,382,110 | 3,181,500 |  |  |
| （一）生态文旅（15个） |  |  |  |  |  | 4,360,420 | 1,196,400 | 844,000 |  |  |
| 淮阴区 | 1 | 千金台文化旅游综合体 | 新建 | 占地20亩，建设淮阴民俗博物馆、千金台楚汉文化陈列馆、中医健康养生馆、官巷民宿旅游区等 | 2021 | 21,000 |  | 21,000 | 竣工运营 | 江苏西河文化发展有限公司 |
| 淮安区 | 2 | 大运河浅铺河工文化传承交流中心 | 新建 | 占地500亩，建筑面积约55万平方米，主要建设文化交流中心、展示馆、宣传中心、民宿馆、餐饮中心等 | 2021-2025 | 300,000 |  | 65,000 | 主体建设 | 庄严景旅有限公司 |
| 洪泽区 | 3 | 淮安华强方特复兴之路文化创意基地 | 续建 | 占地1650亩，建设内容包括淮安方特复兴之路文化创意示范园、淮安方特熊出没主题乐园和综合配套服务中心（含方特家园） | 2018-2021 | 500,000 | 360,000 | 140,000 | 复兴之路文化创意示范园建成开园，熊出没主题乐园争取建成开园 | 华强方特集团、淮安市水利控股集团 |
| 洪泽区 | 4 | 正和志展奥莱艺术村 | 新建 | 占地319亩，以奥特莱斯名品线下折扣体验街区为核心，建设集时尚商业、文化艺术、生态旅居、旅游观光为一体的新型文旅商务综合体 | 2021-2024 | 230,000 |  | 35,000 | 主体建设 | 江苏正和志展置业有限公司 |
| 洪泽区 | 5 | 淮安方特商务配套服务中心 | 新建 | 总建筑面积13万平方米，其中地上建筑面积9.3万平方米（五星酒店建筑面积3.7万平方米，商务酒店建筑面积5.6万平方米），地下建筑面积3.8万平方米 | 2021-2023 | 100,000 |  | 40,000 | 主体竣工 | 淮安水控振泽建设投资有限公司 |
| 涟水县 | 6 | 文化创意广场 | 续建 | 占地70亩，建筑面积5.33万平方米，建设综合楼、古盐河历史博物馆、影剧院、培训中心、科技馆等 | 2020-2022 | 35,000 | 12,000 | 20,000 | 主体完工 | 江苏安东控股集团有限公司 |
| 涟水县 | 7 | 苏北小延安军旅体验基地 | 新建 | 建筑面积29万平方米，建设集红色旅游、军旅拓展训练等为一体的军旅体验基地 | 2021-2025 | 112,000 |  | 22,000 | 主体建设 | 涟水华旅文化旅游有限公司 |
| 盱眙县 | 8 | 盱眙恒大温泉度假旅游区 | 续建 | 建筑面积34.6万平方米，主要建设恒大温泉馆、五星级酒店、儿童反斗城、儿童体验馆、儿童游乐城、亲子农庄、商业街、恒大影城等 | 2020-2022 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 主体建设 | 恒大地产集团南京置业公司 |
| 金湖县 | 9 | 体验式拓展训练中心 | 续建 | 主要建设陆地训练区、水上训练区、山地训练区、室内训练区等 | 2020-2022 | 150,000 | 30,000 | 100,000 | 主体建设 | 金湖县星然野营装备制造有限公司 |
| 金湖县 | 10 | 体育产业商务运营中心 | 续建 | 占地270.8亩，建筑面积约10万平方米，建设体育场、体育馆、综合馆、职工活动中心四个功能区及室外活动场地 | 2020-2023 | 150,000 | 6,000 | 50,000 | 主体建设 | 金湖城开建设发展有限公司 |
| 开发区 | 11 | 西游记文化体验园 | 续建 | 占地约500亩，建筑面积6.63万平方米，建设室内外游乐、服务设施 | 2014-2021 | 308,400 | 258,400 | 50,000 | 竣工运营 | 淮安西游产业集团有限公司 |
| 宁淮 集聚区 | 12 | 梦淮安文旅综合体 | 新建 | 建筑面积约7万平方米，建设100亩人工湖、水下设施、大型水秀等工程，新建“楚州烟火”大型室内剧场、“秦淮人家”室外街区、“万商六馆”主题展览馆、“山阳园亭”主题客栈等 | 2021-2024 | 800,000 |  | 20,000 | 开工建设 | 红星美凯龙控股集团有限公司 |
| 市直 | 13 | 白马湖片区保护与利用 | 续建 | 实施四湖工程、备用水源地整治、白马湖大道、环湖道路改造等；建设白马湖森林公园、湿地公园、野生动物世界等；创建国家级旅游度假区、国家湿地公园、国家水利风景区等 | 2014-2025 | 600,000 | 420,000 | 22,000 | 白马湖大道工程施工、推进白马湖文旅区国家4A级景区提升等 | 市白马湖办、市白马湖投资发展有限公司 |
| 市直 | 14 | 中国水工科技馆（筹） | 续建 | 占地376亩，总建筑面积约18.56万平方米，主要建设板闸遗址公园、中国水工科技馆、运河国际文化交流中心 | 2020-2024 | 454,020 | 2,000 | 149,000 | 主体建设 | 市文化旅游集团股份有限公司 |
| 市直 | 15 | 中国漕运城 | 续建 | 建设主题为“运河之都、淮安记忆”，包含运河水都、江湖人家、电影大道、天下粮仓四个板块 | 2020-2024 | 300,000 | 8,000 | 10,000 | 完成2-5号地块手续办理，1号地块完成主体建设 | 市文化旅游集团股份有限公司 |
| （二）现代物流（12个） |  |  |  |  |  | 2,545,300 | 130,000 | 543,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 黄码港提升工程 | 新建 | 主要建设黄码港及其配套工程（包括柴米河、泵站、新港路、污水处理厂、港城服务中心等）；运河公司集装箱作业区及办公区；井神盐业二公司扩建项目；储备粮库及淮安智慧物流港项目 | 2021-2024 | 500,000 |  | 80,000 | 工程施工 | 淮安大成港业投资股份有限公司 |
| 清江 浦区 | 2 | 中农联华东国际食品和农产品温控冷链贸易中心总部 | 新建 | 占地400亩，打造国际农产品冷链物流枢纽、农产品交易中心、云仓储配送基地 | 2021-2024 | 500,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 中农联控股有限公司 |
| 清江 浦区 | 3 | 顺丰∙淮安创新产业园 | 新建 | 占地266亩，总建筑面积10.5万平方米，建设智能仓库、分拨中心、综合楼等 | 2021-2023 | 103,000 |  | 15,000 | 主体建设 | 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司 |
| 淮阴区 | 4 | 百胜中国苏北供应链支持中心 | 新建 | 占地约41亩，建设智慧物联大数据平台、冷链库区、常温库区，从事百胜中国区域供应链支持业务 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 | 竣工运营 | 传胜供应链管理（淮安）有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 福兴祥电商库及智能自动化设备建设 | 续建 | 占地22亩，建设电商库6万平方米，新上智能自动化物流、立体货架、中央厨房、冷库等设备，建成后实现供应链交易及综合服务、物流仓储及配送、中央厨房三大功能，提供供应链交易、物流加工配送及电子商务一体化服务等 | 2020-2021 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 竣工运营 | 淮安福兴祥物流有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 淮安电商智慧产业园 | 新建 | 占地500亩，建筑面积约40万平方米，主要建设智能仓储、营业用房、冷链仓库、电商办公楼、分拣中心等 | 2021-2022 | 200,000 |  | 150,000 | 主体建设 | 淮安德宣供应链管理有限公司等 |
| 淮安区 | 7 | 林安物流 | 新建 | 占地200亩，建设物流信息交易中心、物流金融中心、城市配送中心、全国零担快运中心、物联网应用中心、汽车售后服务中心、电商孵化中心等 | 2021-2023 | 100,000 |  | 60,000 | 部分竣工 | 广东林安物流集团 |
| 洪泽区 | 8 | 淮安港洪泽港区新港产业园港区一期工程 | 续建 | 建设仓储、物流等集中经营区及公共码头区，为园区相关企业提供运输服务，设计通过能力638万吨 | 2020-2022 | 250,000 | 40,000 | 30,000 | 部分竣工 | 江苏洪泽湖新港产业园发展有限公司 |
| 涟水县 | 9 | 涟水亚琦国际物流商贸城 | 新建 | 建筑面积132万平方米，建设涵盖商业、物流基地、文化、休闲娱乐为一体的国际物流商贸城 | 2021-2025 | 600,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 淮安亚琦置业有限公司 |
| 涟水县 | 10 | 稳兴物流转运中心和中央厨房 | 新建 | 占地56亩，建筑面积3万平方米，新建物流转运中心（收货区、暂存区、熏蒸间、化验室、洗消站）和中央厨房，用于集团在淮物资的集中收纳、转运和供应集团在淮各项目点用餐 | 2021-2022 | 11,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏稳兴农业发展有限公司 |
| 盱眙县 | 11 | 盱眙港口粮食和物资产业园 | 新建 | 占地124亩，建筑面积5.4万平方米，建设粮食仓库、物资储备仓库、综合楼等，日加工大米600吨，储存各级储备粮10.39万吨 | 2021-2022 | 51,300 |  | 28,000 | 主体建设 | 江苏盱眙城南国家粮食储备库 |
| 金湖县 | 12 | 金湖港口物流仓储中心 | 续建 | 占地497亩，规划建筑面积38.63万平方米，建有港口周转物流区、转运区、水产品集散物流区、综合信息化服务区等；规划建设1000吨级泊位10个，实现年货物吞吐量300万吨 | 2020-2022 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 主体建设 | 淮安市金鑫投资有限公司 |
| （三）现代商贸（26个） |  |  |  |  |  | 4,438,700 | 431,910 | 1,363,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 华信现代商务广场 | 续建 | 占地约67.8亩，建筑面积约25万平方米，建设集大型购物中心、5A写字楼于一体的城市综合体 | 2018-2021 | 250,000 | 175,000 | 75,000 | 竣工运营 | 淮安华信投资发展有限公司 |
| 清江 浦区 | 2 | 淮海天宸商业综合体 | 新建 | 商业面积约12万平方米 | 2021-2024 | 250,000 |  | 100,000 | 主体建设 | 淮安市和锦置业有限公司 |
| 清江 浦区 | 3 | 清河新区总部经济产业园 | 新建 | 占地122亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设多栋高层及多层办公楼、两栋住宅、体育场馆等，可容纳约200家企业入驻 | 2021-2023 | 155,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 清河新区投资发展有限公司 |
| 清江 浦区 | 4 | 白鹭湖商业商务广场 | 新建 | 占地约46亩，总建筑面积约12万平方米 | 2021-2023 | 115,000 |  | 28,000 | 主体建设 | 清河新区投资发展有限公司 |
| 清江 浦区 | 5 | 水沐凤凰荟商业综合体 | 新建 | 占地面积约40亩，商业面积约7万平方米，主要打造现代城市商业综合体 | 2021-2022 | 70,000 |  | 45,000 | 主体竣工 | 淮安市淮碧房地产开发有限公司 |
| 清江 浦区 | 6 | 玫瑰天街购物中心 | 新建 | 占地40亩，建设约9.4万平方米购物中心 | 2021-2022 | 50,000 |  | 40,000 | 主体建设 | 江苏联合中邦置业发展公司 |
| 清江 浦区 | 7 | 宝龙商业广场 | 新建 | 占地80亩，建筑面积6.5万平方米，建造集旅游、婚庆、娱乐、餐饮、商务及购物为一体的城市主题商业街区 | 2021-2023 | 40,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 淮安宝龙建设发展有限公司 |
| 淮阴区 | 8 | 淮安富康城（一期） | 续建 | 建筑面积92.5万平方米 | 2019-2023 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 主体建设 | 淮安富康城置业有限公司 |
| 淮阴区 | 9 | 金辉城市广场 | 新建 | 占地140亩，总建筑面积34万平方米，建设商务办公、公寓、娱乐、餐饮、影视综合体 | 2021-2022 | 100,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 淮安启辉房地产有限公司 |
| 淮阴区 | 10 | 银蕨国际贸易广场 | 新建 | 占地10.9亩，建筑面积约2.3万平方米 | 2021 | 21,000 |  | 21,000 | 竣工运营 | 江苏银蕨国际贸易有限公司 |
| 淮安区 | 11 | 恒大运河梦都 | 新建 | 建设星级酒店、会议会展中心、购物综合体、高端商务办公、医疗及养老中心、运动中心等，建成集国际交流、文化体验、商务休闲、乐享生活为一体的文旅宜居圣地 | 2021-2028 | 1,000,000 |  | 100,000 | 主体建设 | 恒大地产集团南京置业有限公司 |
| 洪泽区 | 12 | 武夷国际广场 | 续建 | 占地47亩，总建筑面积14万平方米，新建武夷广场总部商业大厦、商务酒店、购物中心、公寓式酒店、高层住宅等 | 2020-2022 | 100,000 | 35,000 | 45,000 | 主体竣工 | 中润地产（江苏）公司 |
| 洪泽区 | 13 | 洪泽湖农发大市场 | 新建 | 建筑面积约7.63万平方米，建设交易展示中心、信息交易中心、仓储运输中心、办公用房及配套服务用房等 | 2021-2022 | 75,000 |  | 40,000 | 主体建设 | 江苏洪泽农业发展投资集团有限公司 |
| 洪泽区 | 14 | 杨码邻里服务中心综合体 | 新建 | 总建筑面积约5.9万平方米，其中地上建筑面积约4.2万平方米，地下建筑面积约1.7万平方米，项目包含精品酒店、特色餐饮、中西餐、超市等 | 2021-2023 | 60,000 |  | 16,000 | 主体建设 | 洪泽湖房地产开发有限公司 |
| 涟水县 | 15 | 红星美凯龙国际家居博览中心 | 续建 | 占地100亩，建设红星美凯龙家居广场、商业街、大酒店等 | 2020-2022 | 150,000 | 30,000 | 70,000 | 主体建设 | 涟水中航盈富地产开发有限公司 |
| 涟水县 | 16 | 中恒商业综合体 | 新建 | 占地67.2亩、建筑面积6.8万平方米，建设集商业、超市及农贸市场等为一体的商业综合体 | 2021 | 51,000 |  | 51,000 | 竣工运营 | 淮安市中恒置业发展有限公司 |
| 涟水县 | 17 | 金陵国际广场 | 新建 | 占地34亩，建筑面积5万平方米，主要建设地下停车场、超市、精致餐饮、公寓式酒店等 | 2021-2022 | 50,000 |  | 27,000 | 主体建设 | 淮安全陵房地产开发有限公司 |
| 盱眙县 | 18 | 盱眙新城吾悦广场 | 新建 | 占地102亩，建筑面积20万平方米，建设大型购物中心、内部金街、外部商业街等 | 2021-2022 | 220,000 |  | 120,000 | 主体建设 | 盱眙鸿熠房地产开发有限公司 |
| 盱眙县 | 19 | 全球龙虾交易中心 | 新建 | 占地198.5亩，建筑面积18.2万平方米，建设交易区商业用房、综合服务区、冷冻库、设备用房等 | 2021-2022 | 100,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 |
| 开发区 | 20 | 汇金云谷 | 续建 | 占地约110亩，建筑面积37.7万平方米，打造淮安地区新兴产业集聚、创新人才汇聚的重要平台 | 2018-2022 | 300,000 | 91,910 | 40,000 | 部分主体建成 | 淮安开发控股有限公司 |
| 开发区 | 21 | 旭辉现代化城市综合体 | 新建 | 建设集中商业、特色商业街等现代化城市综合体 | 2021-2023 | 150,000 |  | 90,000 | 主体建设 | 旭辉集团 |
| 开发区 | 22 | 明发商业广场A地块及淮安中心项目 | 新建 | 建筑面积约13万平方米，建设一栋高度约218米的超高层建筑、砂之船奥特莱斯国际购物中心 | 2021-2025 | 200,000 |  | 20,000 | 主体建设 | 淮安明发房地产开发有限公司 |
| 开发区 | 23 | 柯山路商业广场 | 新建 | 建设集中式商业广场，其中地上建筑面积9万平方米 | 2021-2023 | 150,000 |  | 90,000 | 主体建设 | 新区地产（淮安）有限公司 |
| 开发区 | 24 | 东湖银座城市商业综合体 | 新建 | 商业面积约2.8万平方米，建设集精品零售、餐饮、影院、商务于一体的商业综合体 | 2021-2023 | 51,700 |  | 15,000 | 主体建设 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 生态 文旅区 | 25 | 高铁商务配套 | 新建 | 总建筑面积约25万平方米，主要在高铁商务区建设五星级酒店、商务办公中心、能源服务综合体、社区配套商业等项目 | 2021-2023 | 200,000 |  | 100,000 | 主体建设 | 淮安高新控股公司 |
| 生态 文旅区 | 26 | 能源总部经济产业园 | 新建 | 总建筑面积约11万平方米，主要建设总部经济商务办公大楼 | 2021-2023 | 80,000 |  | 30,000 | 主体施工 | 淮安高新控股公司 |
| （四）金融服务（1个） |  |  |  |  |  | 371,914 | 137,000 | 52,000 |  |  |
| 市直 | 1 | 淮安金融中心中央商务区东地块 | 续建 | 位于昆明路东侧、金东路南侧、泰州路西侧、水渡口大道北侧，总建筑面积约43.9万平方米，其中地上建筑30.6万平方米 | 2016-2024 | 371,914 | 137,000 | 52,000 | C区土建工程实体施工完成、D区桩基及支护施工 | 市国联集团 |
| （五）健康养老（5个） |  |  |  |  |  | 500,000 | 60,000 | 130,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 天山养老综合体 | 新建 | 占地面积约18.6亩，总建筑面积约3.5万平方米，主要建设养护院、护理院和养老公寓等，设置床位380张 | 2021-2023 | 30,000 |  | 15,000 | 主体建设 | 江苏天山建设集团有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 九如城淮安养老综合体 | 新建 | 总建筑面积约4.6万平方米，新建康复医院（床位105张）、护理院（床位200张）、养老公寓等 | 2021-2022 | 100,000 |  | 35,000 | 主体建设 | 九如城养老产业集团 |
| 盱眙县 | 3 | 金陵天泉湖养生居住社区翡翠园（二期） | 续建 | 建筑面积32万平方米，建设养生居住楼、地热资源开发利用、商业用房等 | 2020-2023 | 240,000 | 60,000 | 60,000 | 主体建设 | 天泉湖实业股份有限公司 |
| 开发区 | 4 | 乐慈康养服务综合体二期 | 新建 | 建筑面积约1.8万平方米，规划床位300张，引进国内外高端螺旋CT、核磁共振系统等专业医疗设备，建设集老年养护、康复中心、脑退化护理、社区医院于一体的综合性养老机构 | 2021-2022 | 30,000 |  | 10,000 | 主体竣工 | 上海乐慈养老服务有限公司 |
| 宁淮 集聚区 | 5 | 幸福颐养健康产业新城 | 新建 | 建筑面积约14万平方米，打造老年公寓、康复护理院、老年大学、康养商务酒店等 | 2021-2024 | 100,000 |  | 10,000 | 开工建设 | 北京华夏泰德健康管理有限公司 |
| （六）其他服务业（7个） |  |  |  |  |  | 1,450,000 | 426,800 | 249,500 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 恒盛创业孵化产业园 | 续建 | 占地约147亩，总建筑12万平方米，建设科技型企业孵化基地，招引都市型科技企业，二期建筑面积约4万平方米 | 2020-2022 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 二期部分主体封顶 | 淮安恒盛科技投资公司 |
| 涟水县 | 2 | 涟水县职业技能培训基地 | 新建 | 占地205亩，建筑面积9.7万平方米 | 2021-2022 | 60,000 |  | 35,000 | 主体建设 | 江苏安东控股集团有限公司 |
| 金湖县 | 3 | 金湖航空产业园 | 续建 | 规划面积6平方公里，项目包括机场一期及二期扩建、飞来者大会、航空人才教育培训基地、通航创客村及产业基地、航空大乐园及配套酒店、飞行学院及飞行俱乐部、商务配套设施、通航产业园行政服务中心、航空康养中心、物流中心等 | 2019-2025 | 1,180,000 | 380,000 | 150,000 | 主体建设 | 金湖中南合信航空发展有限公司 |
| 开发区 | 4 | 智慧谷二期 | 新建 | 占地84.8亩，建筑面积13万平方米，建成1幢14层酒店、1幢3层商业楼、9幢商务办公楼 | 2021-2023 | 60,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 中业慧谷科技集团 |
| 工业 园区 | 5 | 创智空间 | 新建 | 占地52亩，建筑面积约5.2万平方米，主要建设五栋多层建筑 | 2021-2022 | 30,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 淮安兴盛建设投资有限公司 |
| 宁淮 集聚区 | 6 | 宁淮双创园配套工程 | 续建 | 建筑面积10万平方米，为入园企业提供生活配套及服务 | 2019-2022 | 35,000 | 15,800 | 16,500 | 主体竣工 | 江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司 |
| 宁淮 集聚区 | 7 | 天荣广场 | 续建 | 建筑面积8.9万平方米，开展安全监管监察、应急管理、安全生产技术与管理及安全生产教育师资格培训等 | 2018-2022 | 35,000 | 11,000 | 8,000 | 主体施工 | 淮安荣安会务中心 |
| 农业项目（22个） |  |  |  |  |  | 1,070,500 |  | 839,500 |  |  |
| （一）特优高效种植（4个） |  |  |  |  |  | 62,000 |  | 57,000 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 卉盛现代农业产业园 | 新建 | 占地70.5亩，建筑面积约3.3万平方米，建设育种车间、种植车间等，引进各类包装机、搅拌机等80台（套），年产芦荟种苗200万棵、瓜蒌种苗500万棵 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 | 竣工运营 | 淮安卉盛农业园艺发展有限公司 |
| 淮阴区 | 2 | 淮安园林盆景文化产业园 | 新建 | 建设综合展览区、综合交易区、园艺创作展示区、温室大棚及花木培育区、沿河沿路景观提升区 | 2021-2022 | 25,000 |  | 20,000 | 主体竣工 | 淮安四方热力产业集团 |
| 淮阴区 | 3 | 菇小鲜鹿茸菇养殖 | 新建 | 占地70亩，对现有1万平方米厂房升级改造，新建鹿茸菇菌种袋栽工厂3万平方米，年产6000吨鹿茸菇 | 2021 | 12,000 |  | 12,000 | 竣工投产 | 江苏菇小鲜农业科技有限公司 |
| 涟水县 | 4 | 设施化芦笋种植 | 新建 | 建设1000亩高标准设施化芦笋种植基地 | 2021 | 15,000 |  | 15,000 | 竣工投产 | 涟水标哥农产品有限公司 |
| （二）特种健康养殖（15个） |  |  |  |  |  | 908,500 |  | 725,500 |  |  |
| 清江 浦区 | 1 | 牧原环保智能生猪养殖 | 新建 | 占地755亩，建设面积约23.1万平方米，年出栏26.5万头生猪 | 2021 | 75,000 |  | 75,000 | 竣工投产 | 淮安市清江浦牧原农牧有限公司 |
| 清江 浦区 | 2 | 盈盈蛋鸡肉牛养殖基地 | 新建 | 占地约340亩，建设9万平方米养殖区、仓库及办公楼，年产商品鸡蛋7800吨、鸡肉450吨、牛肉1600吨 | 2021-2022 | 15,000 |  | 10,000 | 主体建设 | 江苏盈盈生态农业发展有限公司 |
| 淮阴区 | 3 | 稳阳生猪养殖 | 新建 | 建设15万平方米标准化3层猪舍，存栏3.2万头保育猪，年出栏18.8万头育肥生猪 | 2021-2022 | 40,000 |  | 36,000 | 主体竣工 | 江苏稳阳农业发展有限公司 |
| 淮阴区 | 4 | 金淮猪养殖 | 新建 | 占地129亩，总建筑面积约2.5万平方米，年存栏1500头母猪、出栏6万头育肥猪 | 2021 | 15,000 |  | 15,000 | 竣工投产 | 江苏金浦新淮生态牧业有限公司 |
| 淮安区 | 5 | 温氏生猪养殖 | 新建 | 建设猪舍、办公用房，新上自动温控系统、自动饲喂系统、自动清粪系统等，年出栏160万头生猪 | 2021-2022 | 80,000 |  | 60,000 | 主体竣工 | 江苏淮州温氏畜牧有限公司 |
| 淮安区 | 6 | 中稳生猪智能化养殖 | 新建 | 占地300亩，建筑面积15万平方米，建设育肥生产区、办公生活区等，配套建设停车场、道路、绿化等附属工程及辅助设施，年出栏25万头生猪 | 2021-2022 | 40,000 |  | 25,000 | 主体建设 | 江苏中稳农业发展有限公司 |
| 洪泽区 | 7 | 牧原生猪养殖 | 新建 | 占地175亩，建筑面积9.5万平方米，年出栏25万头生猪 | 2021 | 65,000 |  | 65,000 | 竣工投产 | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 |
| 洪泽区 | 8 | 邦道牧业生猪智能化养殖 | 新建 | 占地445亩，新建生猪智能化养殖厂房、办公楼30万平方米，年出栏20万头生猪，年加工7万吨畜粪有机肥料 | 2021-2022 | 62,000 |  | 48,000 | 主体建设 | 淮安市洪泽区邦道牧业有限公司 |
| 洪泽区 | 9 | 卫岗现代奶业产业园 | 新建 | 占地480亩，年产3.5万吨鲜奶、年存栏7000头奶牛和2000头肉牛 | 2021 | 55,000 |  | 55,000 | 竣工投产 | 淮安鲜淳牧业有限公司 |
| 洪泽区 | 10 | 蛋鸡智能化养殖 | 新建 | 占地100亩，建筑面积2.6万平方米，建设智能化养殖车间、蛋鸡生产线及办公楼等，年产12万只蛋鸡 | 2021 | 10,500 |  | 10,500 | 竣工投产 | 张公渡蛋业（淮安）有限公司 |
| 涟水县 | 11 | 正邦牧业生猪养殖（二期、三期） | 新建 | 二期占地390亩，新建猪舍及配套用房3.3万平方米，年出栏苗猪35万头；三期占地200亩，新建猪舍及配套用房6万平方米，年出栏47万头生猪 | 2021-2022 | 85,000 |  | 70,000 | 部分投产 | 正邦集团 |
| 涟水县 | 12 | 牧原农业生猪养殖 | 新建 | 占地155亩，总建筑面积2.7万平方米，年存栏0.8万头母猪、出栏20万头生猪 | 2021 | 26,000 |  | 26,000 | 竣工投产 | 涟水牧原农牧有限公司 |
| 盱眙县 | 13 | 正邦智慧循环农业产业园 | 新建 | 总建筑面积约60万平方米，项目建成投产后可年存栏母猪6万头、年繁殖仔猪140万头、年存栏生猪15万头、年出栏生猪40万头、年加工饲料36万吨、年屠宰生猪100万头 | 2021-2022 | 210,000 |  | 150,000 | 主体建设 | 江苏正邦牧业有限公司 |
| 盱眙县 | 14 | 星瑞生猪养殖 | 新建 | 占地303亩，建筑面积9万平方米，建设猪舍12栋，年出栏5万头生猪和25万头仔猪 | 2021 | 30,000 |  | 30,000 | 竣工投产 | 盱眙星瑞畜牧养殖场 |
| 金湖县 | 15 | 新希望循环农业产业园 | 新建 | 建设种猪场、育肥示范场、蔬菜大棚、果园、蔬菜水果配套后期精加工项目等，年出栏15万头生猪，建成循环农业产业园 | 2021-2023 | 100,000 |  | 50,000 | 主体建设 | 金湖新越农牧科技有限公司 |
| （三）特色生态休闲（3个） |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 57,000 |  |  |
| 淮安区 | 1 | 施河镇乐享产业融合示范园 | 新建 | 主要建设现代农业生产基地、美丽乡村体验片区，包括农业生态园、文体综合服务中心、教育体育装备产业孵化中心等 | 2021-2022 | 50,000 |  | 30,000 | 主体建设 | 淮安市水建智教项目管理有限公司 |
| 盱眙县 | 2 | 现代农业产业示范园及农旅融合区 | 新建 | 建设标准化虾稻共生种养基地、多功能服务中心、食用菌加工厂、农业旅游项目等 | 2021 | 15,000 |  | 15,000 | 竣工投产 | 盱眙现代农业产业园发展有限公司 |
| 金湖县 | 3 | 嘉美现代渔业产业园 | 新建 | 占地300亩，建设集中国虾类博物馆、工厂化养殖及加工、冷链物流、旅游观光、科普教育、技术培训于一体的农旅结合现代渔业产业园 | 2021-2022 | 35,000 |  | 12,000 | 主体建设 | 江苏澳美农业科技有限公司 |