淮政发〔2019〕1 号

市政府关于印发2019年

中心城市建设项目投资计划的通知

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

现将《2019年中心城市建设项目投资计划》印发给你们，希认真组织实施。

淮安市人民政府

2019年2月21日

（此件公开发布）

目  录

一、2019年中心城市建设项目投资计划汇总表……………………（1）

二、市级政府项目

1.续建项目………………………………………………………（2）

2.新建项目………………………………………………………（10）

3.推进项目………………………………………………………（16）

三、区级政府项目

1.清江浦区………………………………………………………（19）

2.淮阴区…………………………………………………………（25）

3.淮安区…………………………………………………………（34）

4.洪泽区…………………………………………………………（44）

5.淮安经济技术开发区…………………………………………（48）

6.淮安工业园区…………………………………………………（58）

7.淮安生态文旅区………………………………………………（59）

8.苏淮高新区……………………………………………………（63）

9.宁淮集聚区……………………………………………………（65）

10.其他 …………………………………………………………（66）

四、社会投资项目

1.市本级…………………………………………………………（68）

2.清江浦区………………………………………………………（83）

3.淮阴区…………………………………………………………（90）

4.淮安区 ………………………………………………………（105）

5.洪泽区 ………………………………………………………（109）

6.淮安经济技术开发区 ………………………………………（111）

7.淮安工业园区 ………………………………………………（114）

8.淮安生态文旅区 ……………………………………………（115）

9.苏淮高新区 …………………………………………………（117）

10.宁淮集聚区 ……………………………………………… （118）

淮安市2019年中心城市建设项目投资计划汇总

| 项目 投资额 （万元） 实施单位 | 3大类 600个 | 市级政府项目 | 区级政府（园区）项目 | 社会投资项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 76个 | 续建 | 新建 | 283个 | 续建 | 新建 | 241个 | 续建 | 新建 |
| 总 计 | 8133144 | 1717208 | 1658398 | 58810 | 2255346 | 1117921 | 1137425 | 4160590 | 2916222 | 1244368 |
| 市本级 | 2306018 | 1717208 | 1658398 | 58810 |  |  |  | 588810 | 327992 | 260818 |
| 清江浦区 | 1935478 |  |  |  | 719575 | 229300 | 490275 | 1215903 | 978903 | 237000 |
| 淮阴区 | 1534273 |  |  |  | 301796 | 111671 | 190125 | 1232477 | 642127 | 590350 |
| 淮安区 | 829340 |  |  |  | 419840 | 260120 | 159720 | 409500 | 294000 | 115500 |
| 洪泽区 | 431730 |  |  |  | 185530 | 57880 | 127650 | 246200 | 228000 | 18200 |
| 淮安经济技术开发区 | 502770 |  |  |  | 317070 | 215550 | 101520 | 185700 | 169200 | 16500 |
| 淮安工业园区 | 8560 |  |  |  | 2560 | 1200 | 1360 | 6000 |  | 6000 |
| 淮安生态文旅区 | 442000 |  |  |  | 202000 | 166700 | 35300 | 240000 | 240000 |  |
| 苏淮高新区 | 34310 |  |  |  | 24310 | 20500 | 3810 | 10000 | 10000 |  |
| 宁淮集聚区 | 34000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 26000 | 26000 |  |
| 其 他 | 74665 |  |  |  | 74665 | 55000 | 19665 |  |  |  |

淮安市2019年中心城市建设项目投资计划

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元） | 2019年 计划投资 （万元） | 开竣工 时间 | 责任单位 | 协办单位 及主要任务 | 资金来源及运作方式 | 2019年 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市级政府项目 | 76 | 5636980 | 1717208 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 41 | 4290216 | 1658398 |  |  |  |  |  |
| 1 | 连淮扬镇铁路 | 涟水县高沟镇-淮安区平桥镇之间，长81.4公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1020000 | 200000 | 2014.12- 2020.12 | 市交通局 （市铁路办） | 涟水县政府 淮阴区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态文旅区管委会 淮安区政府 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 市自然资源 和规划局 | 按原有渠道 | 开展铺轨、四电、站房及附属设施施工 |
| 2 | 徐宿淮盐铁路 | 淮阴区吴集-淮安区博里镇之间，长82公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1000000 | 300000 | 2015.12- 2019.12 | 市交通局 （市铁路办） | 涟水县政府 淮阴区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态文旅区管委会 淮安区政府 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 市自然资源 和规划局 | 按原有渠道 | 主体建成 |
| 3 | 市区内环 高架一期工程 | 由“一环、两射、一联”组成，其中“一环”为黄河路-西安路-延安路-宁连路，“两射”为连接开发区互通和淮安南枢纽的射线，“一联”为S237往高铁站的连接线，全长45.619公里，采用城市快速路标准建设，主路双向六车道，实施快速路、相关节点改造及其他配套工程 | 1332900 | 500000 | 2016.10- 2020.12 | 市交通局 （负责工程建设） 市国联集团（负责绿化、停车场等建设） | 淮阴区政府 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市财政局 市住建局 市自然资源 和规划局 市公安局 市工信局 市审计局 市行政审批局 淮安供电公司 | 市财政安排30亿元，相关区筹集20亿元 | 主体建成 |
| 4 | 京杭运河 淮海路大桥改建 | 淮海南路与延安路交叉口-淮海南路与正大路交叉口之间，全长1.452公里，其中桥长663.58米、宽38米，北接线长362.006米，南接线长425.983米，实施道路及跨京杭运河桥工程 | 32290 | 6000 | 2016.9- 2019.12 | 市交通局 （负责工程建设） | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 建成通车 |
| 5 | 淮安东站综合客运枢纽 | 建设集铁路、长途汽车、常规公交、旅游大巴、出租汽车、社会车辆、有轨电车等多种交通方式为一体的综合交通客运枢纽站，总建筑面积25.5万平方米 | 230000 | 78000 | 2018.10- 2020.12 | 淮安生态文旅区管委会（负责工程建设） 市交通局 （市铁路办） | 市财政局 市自然资源 和规划局 淮安供电公司 | 向上争取及生态文旅区管委会筹集 | 满足高铁通车使用条件 |
| 6 | 月牙湖石塔湖 水环境综合整治 | 实施硬质护岸改造和水体生态治理，改善水质，提升公园景观风貌，打造城市精品公园 | 1000 | 500 | 2018.12- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主要部分 |
| 7 | 2018年度黑臭水体岸线整治及活水连通 | 加强主城区水系连通，根据市黑臭水体整治方案，对圩河、文渠河水体进行岸坡整治及活水连通 | 2000 | 900 | 2018.12- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主要任务 |
| 8 | 城市道路 大修改造 | 北京南路道路基础设施完善：延安西路-宁连路，长6.4公里，路牙全长30.5公里，侧石进行更换改造，按海绵城市要求建设透水型人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施 | 1800 | 900 | 2018.3- 2020.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局 （负责实施交通信号灯） | 市财政安排 | 主体完成 |
| 9 |  | 柯山路大修改造：北京路-淮海南路，长1900米，红线宽46米，快车道宽15-20米，实施道路、雨水管道、路口渠化，按海绵城市要求改造人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施 | 2665 | 1000 | 2018.3- 2020.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局 （负责实施交通信号灯） | 市财政安排 | 主体完成 |
| 10 |  | 枚乘路大修改造：西安路-淮海南路，长2905米，红线宽50米，快车道宽15-21米，实施道路、路口渠化，按海绵城市要求改造人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施 | 2610 | 1000 | 2018.3- 2020.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局 （负责实施交通信号灯） | 市财政安排 | 主体完成 |
| 11 |  | 大同路贯通：银川路-承德路之间，长620米，宽31米，实施道路、雨污水管道，按海绵城市要求建设人行道，建设人行步道和慢行系统，实施路灯、交通设施等 | 1285 | 600 | 2018.3- 2020.12 | 市住建局 （负责工程建设） 清江浦区政府 （负责征地拆迁、地方矛盾协调、相关土地手续办理） 市水利局（负责堤防占用手续办理） | 清江浦区政府 市水利局 市公安局 （负责实施交通信号灯） | 市财政安排 | 主体完成 |
| 12 | 桥梁设施 大修改造 | ①桥梁栏杆更换：对华兴桥、沈阳桥、清河桥、惠民大桥等桥梁栏杆进行整体更换；②桥梁安全装置设置：清浦大桥南侧岸跨、清河桥南侧岸跨下穿道路安装限高装置、桥梁监控等；③虹桥防腐油漆：对虹桥圆球、钢构件、排架、灯具及附属设施等进行维修、防腐油漆处理 | 500 | 300 | 2018.1- 2020.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 主体完成 |
| 13 | 增设公交专用道 | 在淮海东路、翔宇大道（水渡口广场-枚皋路）等市管主干道增设公交专用道 | 600 | 200 | 2018.1- 2020.12 | 市住建局 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市交通局 市公安局 市交通控股公司 | 市财政安排 | 主体完成 |
| 14 | 市政消火栓建设 | 市管道路市政消火栓建设 | 744 | 200 | 2017.3- 2020.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 主体完成 |
| 15 | 2018年主城区低洼易涝片区综合整治 | 根据低洼易涝片区综合整治方案，按海绵城市建设理念完成市管道路范围内低洼易涝片区综合整治 | 1500 | 700 | 2018.3- 2020.12 | 市住建局 | 清江浦区政府负责征地拆迁及施工环境保障 | 市财政安排 | 主体完成 |
| 16 | 王元生活垃圾填埋场征地 | 征用清江浦区盐河镇王元村王元垃圾场内392亩土地 | 6265 | 1870 | 2018.1- 2020.12 | 市城管局 | 清江浦区政府 市自然资源 和规划局 | 市财政安排 | 完成土地征用工作 |
| 17 | 附中高中部迁建 | 城南现代商务集聚区内长阳路以东、勤政南路以西、清浦开明中学以南、光明路两侧，占地149亩，建筑面积9.5万平方米 | 43000 | 4778 | 2017.8- 2021.12 | 市教育局 师院附中 | 市财政局 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 开展教学楼、宿舍楼等主体工程施工 |
| 18 | 一附小健康路校区校安工程 | 对一附小健康路校区校舍进行校安工程改造，新建校舍2.7万平方米 | 10030 | 3599 | 2016.11- 2020.8 | 市教育局 淮师一附小 | 市财政局 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成二期工程 （小学部教学楼） |
| 19 | 外实小校安工程 | 对外实小学校校舍进行校安工程改造，新建校舍4.3万平方米 | 16423 | 4667 | 2017.1- 2020.12 | 市教育局 市外实小 | 市财政局 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成教学楼建设 |
| 20 | 淮阴中学图书综合馆 | 在淮阴中学内，新建1.5万平方米图书综合楼 | 7500 | 3487 | 2018.1- 2020.8 | 市教育局 淮阴中学 | 市财政局 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主体工程 |
| 21 | 淮安市规划馆提升改造 | 2017-2035年总规、控规、专项规划编制成果展示，多规合一编制成果展示，区划调整，多媒体内容调整等 | 1600 | 1600 | 2018.1- 2019.12 | 市自然资源和规划局 | 市发改委 市财政局 市交通局 市工信局 市文化广电 和旅游局 各县区政府 （管委会） | 市财政安排 | 完成 |
| 22 | 淮安市现代农业技能公共实训基地综合楼 | 建筑面积2.1万平方米 | 4811 | 1951 | 2018.6- 2019.11 | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 23 | 风雨操场及 标准运动场 | 建筑面积1.4万平方米 | 5000 | 2022 | 2018.12- 2019.12 | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 24 | 市老年大学 教学楼 | 项目计划新建老年大学教学楼一幢，包括教辅用房及多功能厅，总建筑面积约5800平方米 | 2078 | 1678 | 2018.11- 2019.8 | 市委老干部局 市国联集团 | 市老年大学 | 市财政安排 | 完工 |
| 25 | 淮安市民防馆布展工程 | 利用淮安电视调频发射塔塔座一层建筑实施装饰和布展，建设淮安市民防馆 | 4386 | 1600 | 2018.1- 2019.12 | 市住建局 （市人防办） |  | 市财政安排 | 完工 |
| 26 | 市体育中心 体育公园 | 用地3万平方米，包含六片笼式球类运动场、七块户外健身区 | 800 | 800 | 2018.12- 2019.5 | 市体育局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 27 | 市体育馆 维修 | 体育馆馆顶维修 | 400 | 400 | 2018.12- 2019.8 | 市体育局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 28 | 淮安市纪委德园办案点改建工程 | 在原市纪委德园办案点内，新建业务用房一栋，建筑面积约为1.67万平方米，同时对原留置场所进行升级改造 | 8000 | 4000 | 2018.8- 2019.7 | 市纪委 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 29 | 市人民检察院办案用房和专业技术用房 | 拟选址：淮安经 济技术开发区汇景路以东 、鸿海路以西、徐杨路以北，占地面积30325.58平方米，建筑面积15613平方米。主要建设用房：指定居所监视居住场所、检察普法中心、检察为民服务中心、远程视频接访区、未成年人刑事检察专门办案区、信息通讯中心、检验鉴定工作区和警务训练区等 | 6029 | 1029 | 2017.8- 2019.8 | 市检察院 | 市国联集团 | 市财政安排 | 二次装修、道路、绿化完工 |
| 30 | 江苏省洪泽湖流域气象灾害监测预警信息处理中心 | 建设洪泽湖流域气象服务分系统、气象防灾减灾公共服务子系统、流域气象灾害预报预警系统等 | 9965 | 2800 | 2016.8- 2019.10 | 市气象局 |  | 市财政安排1700万元（单位土地置换），其它资金向上争取 | 完工 |
| 31 | 淮安市活动断层探测与地震危险性评价 | 查明淮安市主城区地下是否存在活动断层及空间分布，了解最新构造变动过程中活动断层空间分布及其地震复发行为 | 935 | 217 | 2018.4- 2021.6 | 市地震局 |  | 市财政安排 | 继续开展 |
| 32 | 淮安城市 地质调查 | 查明淮安城市规划区地质环境条件、地质资源（地下水、地下空间、地热等资源）及地质环境问题状况，为淮安城市规划、建设和管理提供地质资料和技术保障 | 1800 | 700 | 2018.1- 2021.6 | 市自然资源和规划局 |  | 市财政安排 | 继续开展 |
| 33 | 白马湖水上 警务技能训练基地 | 建设标准化泅渡训练馆和水处理系统，建设综合性教学用房（含教室、会议室、多媒体教室、综合训练馆及附属设施）；建设水上训练实战训练场地（含船舶训练码头、水上拓展训练场）；攀登楼、障碍训练场；室外射击场等 | 6000 | 600 | 2018.1- 2020.12 | 市公安局 | 市住建局 | 市财政安排80万元，其它资金向上争取 | 部分完成 |
| 34 | 金满华府 南侧地块 | 东至淮海南路、西至金满华府二期、南至海润风景、北至清安路，占地55.82亩，征收约364户，征收房屋面积约2.1万平方米 | 20000 | 20000 | 2019.1- 2019.5 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 35 | 徐家湖路 东侧地块 | 东至承德南路、西至徐家湖路、南至清安河、北至延安东路，占地391.48亩，征收约483户，征收房屋面积约11.46万平方米 | 103110 | 103110 | 2019.2- 2019.7 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 36 | 前进小区 东南侧地块 | 东至承德南路、南至延安东路、西至前进小区、北至前进东路，占地84.5亩，征收约224户，征收房屋面积约4.7万平方米 | 56640 | 56640 | 2019.4- 2019.9 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 37 | 供电局 南侧地块 | 东至淮海路、西至南港路、南至前进西路、北至供电局围墙，占地55.82亩，征收约244户，征收房屋面积约5.2万平方米 | 55880 | 55880 | 2019.4- 2019.9 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 38 | 红星国际广场西侧地块 | 东至南京路、南至延安路、西至港口路、北至前进路，占地107.91亩，征收约516户，征收房屋面积约7.16万平方米 | 80290 | 80290 | 2019.5- 2019.10 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 39 | 齿轮厂宿舍 及周边地块 | 东至清河路、南至河堤路、西至信达名府、北至公园路，占地179.07亩，征收约1250户，征收房屋面积约10.87万平方米 | 116050 | 116050 | 2019.1- 2019.5 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 40 | 公交修理厂地块 | 东至原十排房、南至上海西路、西至西安路、北至淮海西路，占地90.17亩，征收约530户，征收房屋面积约6.96万平方米 | 68950 | 68950 | 2019.1- 2019.5 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 41 | 财校老校区 西侧地块 | 东至财校大治路校区、南至繁荣路、西至清河路、北至大治路，占地13.87亩，征收约115户，征收房屋面积约1.4万平方米 | 29380 | 29380 | 2019.1- 2019.5 | 清江浦区政府 | 市自然资源 和规划局 市财政局 市住建局 | 市统筹 | 完成房屋征收任务 |
| 二 | 新建项目 | 35 | 1346764 | 58810 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮铁路 | 客运专线，双线，设计时速350公里，全长约206公里，淮安段长约86公里 | 1240000 | 10000 | 2019.12- 2022.12 | 市交通局 （市铁路办） | 沿线县区政府 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 市自然资源和 规划局 | 向上争取及市、县（区）自筹 | 并行段开工建设 |
| 2 | 农村公路 提档升级工程 | 新改建农村公路300公里、 桥梁45座 | 25000 | 25000 | 2019.4- 2019.12 | 各县区政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及各县（区）自筹，市财政定补500万元 | 完成年度建设任务 |
| 3 | 327省道涟水城东至淮安宋集段 | 涟水机场路与327省道交叉处-古黄河水利枢纽，全长7.6公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 32000 | 5000 | 2019.12- 2021.12 | 市交通局 （负责工程建设）淮安区政府 涟水县政府 （负责其范围内征地拆迁） | 市财政局 | 工程建设资金由向上争取及市财政安排（2019年市财政安排500万元），征地拆迁资金由淮安区政府、涟水县政府筹集 | 争取 开工建设 |
| 4 | 清安河上游活水泵站 | 设计流量1.5立方米每秒，新建250米出水涵洞以及泵站配套附属设施 | 600 | 600 | 2019.4- 2019.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完工 |
| 5 | 淮安市防汛 应急抢险培训演练基地 | 利用原越闸翻水站地块新建城市防汛抢险培训演练基地 | 5000 | 1000 | 2019.10- 2020.12 | 市应急管理局 | 洪泽区政府 | 市财政安排 | 开工建设 |
| 6 | 城区泵站 提升改造 | 对清安泵站、文渠泵站、运河泵站、蔬菜泵站、西湖泵站等泵站进行改造 | 1000 | 300 | 2019.10- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 | 市财政安排 | 部分完成 |
| 7 | 清晏园水环境治理工程 | 建设公园排水泵站、节制闸及水质提升工程，完善水位、水量调度体系，净化水体 | 900 | 300 | 2019.6- 2020.12 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 部分完成 |
| 8 | 备用水源地 建设市管绿化迁移恢复工程 | 配合备用水源地建设对淮金路、枚乘路等市管绿化实施迁移，待管线施工完成后对场地予以绿化恢复 | 650 | 400 | 2019.1- 2019.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成 |
| 9 | 钵池山中心 避难场所提标升级工程 | 对按省标准建设的钵池山公园中心避难场所按照国家最新应急避难场所标准提标升级，完善应急水电管网及应急指挥中心功能等 | 360 | 360 | 2019.1- 2019.12 | 市住建局 |  | 市财政筹集100万元，其余由生态文旅区筹集 | 完成 |
| 10 | 钵池山景区 生物多样性示范工程 | 在钵池山公园内通过实地科研技术手段分析评估园区内生物多样现状；通过工程技术手段，提升园区生物多样性与景观质量；观测、记录、研究工程实施后生物演变趋势，形成可后续推广应用的研究成果 | 683 | 300 | 2019.1- 2020.6 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 2019年完成工程建设，2020年完成研究成果 |
| 11 | 楚秀园、月季园水系调整生态修复项目 | 对月季园、楚秀园片区进行水系调整、控源截污和生态修复整体规划，根据规划实施调整、修复建设（含南园拆迁地块及周边规划绿地范围） | 5500 | 100 | 2019.3- 2021.12 | 市住建局 市水利局 |  | 市财政安排 | 开展 前期工作 |
| 12 | 宁连路绿化 填补完善工程 | 宁连路大运河至柴米河段北侧50米范围，对现有绿化带内未绿化区域实施绿化填补完善，总面积约3.6万平方米 | 700 | 200 | 2019.6- 2020.12 | 市住建局 | 淮安经济技术开发区管委会负责征地拆迁及施工环境保障 | 市财政安排 | 启动实施 |
| 13 | 503省道 空港段绿化 | 对503省道空港段两侧约30米范围实施绿化，总长度约3公里，绿化风格与建成段保持一致 | 1000 | 1000 | 2019.6- 2019.12 | 市住建局 | 淮安经济技术开发区管委会负责征地拆迁及施工环境保障 | 市财政安排500万元，其余资金由淮安经济技术开发区管委会筹集 | 完成 |
| 14 | 楚秀园月季园固定避难场所提标升级工程 | 对按省标准建设的楚秀园月季园固定避难场所按国家最新标准提标升级，完善防灾避险功能 | 120 | 100 | 2019.5- 2019.11 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成 |
| 15 | 古黄河生态 民俗园固定 避难场所建设 | 在古黄河生态民俗园进行固定避难场所建设 | 300 | 200 | 2019.6- 2019.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成 |
| 16 | 柳树湾东入口片区改造工程 | 对因快速路建设占用的柳树湾东入口片区实施改造建设，完善入口、集散广场及停车场，利用桥下空间建设游园道路连通桃花坞与柳树湾，并同步提升园内老旧破损游园设施 | 600 | 400 | 2019.6- 2021.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 启动实施 |
| 17 | 园林固体废弃物处理中心功能完善工程 | 园林固体废弃物处理中心实施功能完善，提升处理能力 | 350 | 200 | 2019.6- 2021.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 启动实施 |
| 18 | 交通信号灯智能化升级改造 | 对主城区（含经济技术开发区和工业园区）现有路口信号机进行升级改造成智能系统信号机，新增交通流量采集系统，升级改造老旧卡警和卡口，新建机房和扩容交警警务云平台；市区交管设施维护更新 | 6500 | 3000 | 2019.3- 2020.12 | 市公安局 | 市财政局 市住建局 | 市财政安排（含城区交通实施维护保养500万元） | 完成信号机升级改造招标工作并开工建设，完成升级改造老旧卡警和卡口，完成新建机房和扩容交警警务云平台 |
| 19 | 垃圾分类 | 新增城市居民小区150个实施垃圾分类；完成市区范围学校、医院、车站、商场以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖（其中选取2-4个单位实行智能化分类试点）；农村生活垃圾分类及处理；垃圾分类配套收运体系建设 | 500 | 500 | 2019.1- 2019.12 | 市城管局（负责统筹协调，督促检查） | 市公安局 市自然资源 和规划局 市住建局 | 市财政安排 | 完成 |
| 20 | 滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路绿化及配套工程 | 对滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路全线道路及周边的绿化、配套，进行勘察、设计及工程建设等 | 5770 | 1500 | 2019.4-12 | 市里运河办 | 市财政局 清江浦区政府 淮安生态文旅区管委会 | 市财政安排（2019年安排1500万元） | 主体完成 |
| 21 | 柳树湾 消防站项目 | 消防业务用房及配套设施建设 | 2500 | 1000 | 2019.2- 2019.12 | 市消防支队 | 清江浦区政府 | 市财政安排 | 竣工 交付使用 |
| 22 | 淮阴中学应急避难场所建设 | 按我市应急避难所规划要求建设：主要利用原有体育场馆、教室、食堂、运动场等设施，增加应急配电设施、应急供水设施、应急避险设施设备等 | 290 | 200 | 2019.1- 2020.8 | 市教育局 淮阴中学 | 市财政局 市住建局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主体工程 |
| 23 | 清江中学应急避难场所建设 | 结合学校现有建筑及场地条件，利用学校露天运动场，建成后有效篷宿区避难面积约为12800㎡，避难人员集散、休息公共服务区2800㎡ | 331 | 200 | 2019.1- 2020.8 | 市教育局 清江中学 | 市财政局 市住建局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主体工程 |
| 24 | 清江中学 宿舍区雨污 分流改造工程 | 清江中学宿舍区道路及雨污分流改造，包括铺设混凝土面层、石材路面，新建混凝土排水管道约900m 、新建污水井、检查井等市政工程 | 150 | 150 | 2019.4- 2019.10 | 市教育局 清江中学 | 市财政局 市住建局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 竣工 |
| 25 | 师院附中雨污分流改造 | 师院附中大治路校区雨污分流改造 | 150 | 150 | 2019.1- 2019.10 | 市教育局 师院附中 | 市财政局 市住建局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 竣工 |
| 26 | 淮阴中学 报告厅维修改造 | 屋面漏水维修、卫生间漏水维修、室内装饰维修出新、设备升级、安装空调等 | 290 | 150 | 2019.1- 2019.12 | 市教育局 淮阴中学 | 市财政局 市住建局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 完成 主体工程 |
| 27 | 淮安体校 游泳馆整体 改造工程 | 淮安体校游泳馆进行改造作业 | 1000 | 500 | 2019.2- 2019.12 | 市体育局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 28 | 体育中心应急避难场所工程 | 避难场所建设 | 300 | 300 | 2019.1- 2019.12 | 市体育局 |  | 市财政安排 | 竣工 |
| 29 | 固定式遥测设备建设项目 | 8个固定式遥测设备建设 | 1520 | 1000 | 2019.1- 2019.12 | 市生态环境局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 30 | 教学实训楼4 | 建筑面积1万平方米 | 4500 | 100 | 2019.10- 2020.11 | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  | 市财政安排 | 完成前期各项准备工作、基础工程 |
| 31 | 周恩来纪念馆环境提升工程 | 主馆东西雪松大道及东南门入口周边环境整体提升工程 | 700 | 700 | 2019.7- 2019.12 | 周恩来纪念地管理局 |  | 市财政安排 | 2019年6月完成前期准备工作，2019年7月开始施工，2019年年底完工 |
| 32 | 市政务服务 中心固定应急避难场所建设 | 避难场所建设 | 200 | 100 | 2019.1- 2019.3 | 市行政审批局 |  | 市财政安排 | 竣工 |
| 33 | 白鹭湖疏散 基地改造 | 改造为建筑型应急避难所 | 150 | 150 | 2019.1- 2019.12 | 市住建局 （市人防办） |  | 市财政安排 | 竣工 |
| 34 | 周恩来防震 减灾科普馆 | 科普馆与周恩来纪念馆、周恩来故居、恩来干部学院和青少年综合实践基地有机组合，为淮安的红色旅游名片，可作为中国地震系统党性实境教育基地 | 1150 | 1150 | 2019.1- 2022.12 | 市地震局 淮安区政府 |  | 市财政安排500万元，其余资金向上争取 | 启动实施 |
| 35 | 台资示范区 展示中心暨青创中心 | 在淮安城市规划展示馆内规划建设该项目，占地区域面积约1500平方米，集中展示台资示范区建设历程、成果及淮安台企风采 | 1000 | 500 | 2019.3- 2019.12 | 市台办 |  | 市财政安排 | 开展 前期工作 |
| 三 | 推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安市金融 中心商住区 | 规划用地面积8.7万平方米，总建筑面积25万平方米 | 170000 |  |  | 市国联集团 | 市自然资源 和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | 完成开工前期准备工作 |
| 2 | 天津路西侧 地块周边路网建设工程 | 新建清安路（石桥路至天津路，宽30米，长510米） |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 3 |  | 新建龙龙爪路（延安东路至清安路段，宽14米，长360米） |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 4 | 春风苑项目 周边路网建设工程 | 续建清安路（石桥路至航运路，宽30米，长310米） |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 5 |  | 续建航运路（延安东路至运北路，宽14米，长610米） |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 6 | 大同路南侧地块周边路网 | 大同路（承德北路至银川路段）长约630米 |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 7 |  | 桑园路（大同路至军营东路段）长约210米 |  |  |  | 市国联集团市住建局 清江浦区政府 |  |  |  |
| 8 | 山阳湖片区策划 | 对山阳湖片区进行整体策划 |  |  |  | 市里运河办 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 完成方案 |
| 9 | 市动物园熊猫馆扩建 | 对动物园熊猫馆按照新颁布的《大熊猫国内借展场馆设计规范》实施扩建，满足规范要求 | 300 |  |  | 市住建局 |  |  | 力争开工建设 |
| 10 | 淮安自来水 公司北京路 水厂搬迁 | 新征地150亩，建设规模30万吨，一期15万吨水厂一座；将取水口上移至二河东岸明远路大桥南侧1公里处；从取水口新建两根1400球墨铸铁浑水管至新水厂，总长约15公里；从新水厂铺设1根1400和1根1200清水管与城区主干管连接，总长约9公里 | 56000 |  |  | 市住建局 淮安自来水公司 | 市自然资源 和规划局 市财政局 |  | 拟订搬迁方案，办理相关手续 |
| 11 | 四季青污水 处理厂迁扩建工程 | 迁移四季青污水处理厂，建设15万吨/日污水处理厂一座；新建10万吨/日污水提升泵站一座；配套建设污水管网约3公里 | 60000 |  |  | 市住建局 | 市自然资源 和规划局 市财政局 清江浦区政府 市国联集团 |  | 完成项目立项阶段、审批阶段各项工作，完成清表、五通一评等前期工作 |
| 12 | 动物园 东南角地块 征迁及部分 动物场馆建设 | 对奶牛场、民生医院实施搬迁，搬迁后场地实施部分动物场馆及景观建设 | 4000 |  |  | 清江浦区 政府负责征地拆迁 市住建局负责工程建设 |  |  |  |
| 13 | 淮安现代有轨电车自动驾驶科技示范工程 | 研究电车运行速度提升和自动驾驶技术 | 2000 |  |  | 市交通局 | 市财政局 |  | 开展研究 |
| 14 | 胶轮有轨电车（云巴）示范线 | 翔宇大道与楚州大道交叉口-淮安高铁东站，全长7.5公里，设1处车辆基地 | 110000 |  |  | 市云轨办 | 淮安区政府 淮安生态文旅区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市交通局 市发改委 市财政局 市自然资源 和规划局 |  |  |
| 15 | 云轨示范线 | 市区至涟水汽车站，全长43.8公里，设1处车辆基地 | 1000000 |  |  | 市云轨办 淮安市云轨交通有限公司 | 市发改委 市交通局 市自然资源 和规划局 |  | 推进 前期工作 |
| 16 | 330省道 淮安北段 | 淮阴区宿淮交界处-清江浦区205国道，二级公路，18.48公里 | 56000 |  |  | 市交通局 淮阴区政府 清江浦区政府 | 市发改委 市自然资源 和规划局 |  |  |
| 17 | 公厕新建及改造 | 新建公厕13座，改造公厕8座 | 100 |  |  | 市城管局 | 市自然资源 和规划局 市住建局 市财政局 |  |  |
| 18 | 淮安市环卫信息化监管平台 | 全市环卫生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾等收运处全过程信息化监管平台建设 | 1850 |  |  | 市城管局 |  |  |  |
| 19 | 淮安市粪便 处理场除臭 系统提标改造 | 对市粪便处理场原有除臭系统进行拆除更换 | 200 |  |  | 市城管局 |  |  |  |
| 20 | 生态农业 实训基地 | 基础设施，房屋0.45万平方米 | 4500 |  |  | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  |  | 推进前期各项准备工作，基础设施建设 |
| 21 | 淮安市燃气专项规划修编 | 委托规划编制单位，依据法律法规及相关规范标准，修编淮安市燃气专项规划 | 150 |  |  | 市住建局 | 市自然资源 和规划局 |  |  |
| 22 | 市级特色田园乡村建设试点 | 项目位于马头镇太山村武庄自然村庄，结合运河、秦汉等特色文化，在美丽乡村建设基础上，提升基础设施建设，创建太山村武庄特色田园乡村 | 300 |  |  | 淮阴区政府 |  |  |  |
|  | 区级政府 （园区）项目 | 283 | 9860991 | 2255346 |  |  |  |  |  |
|  | 清江浦区 | 29 | 3138907 | 719575 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 13 | 2493432 | 229300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清江浦区公交场站建设 | 清江浦区公交停保场，场站使用面积不低于40亩，能同时容纳不低于200台车辆的停放、保养等需求 | 1000 | 400 | 2017.7- 2019.6 | 清江浦区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 竣工并 交付使用 |
| 2 | 二河高家堰大桥（330省道） | 330省道淮阴区与清江浦区交界处跨二河大桥，长928.8米，宽12米，实施桥梁工程 | 8507 | 1000 | 2018.12- 2020.12 | 淮阴区政府（负责工程建设） 清江浦区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮阴区、清江浦区政府筹集 | 进行桥梁桩基等 施工 |
| 3 | 文庙三期安置 | 位于承德南路东侧、新路东路北侧、文渠河南侧，占地108亩，建设11幢33层共约42万平方米2920户住宅小区，主楼高93米 | 100025 | 30000 | 2018.10- 2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体 完成50% |
| 4 | 运河上城二期 | 位于延安西路南侧，勤政路西侧，运北西路北侧，总建筑面积约15.2万平方米，项目建成后主要用来安置西南化工片区拆迁户 | 40000 | 15000 | 2018.6- 2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体 完成50% |
| 5 | 1415街区 | 项目位于承德南路越秀桥东侧、清隆桥西侧、里运河南岸，整个街区滨水而建，全长1.2公里，占地140亩,建筑面积13万平方米 | 100000 | 30000 | 2018.10- 2021.1 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一标段出正负零，三标段土地挂牌 |
| 6 | 清江浦区基础教育设施建设一期工程 （装配式EPC）项目 | 总建筑面积约17.3万平方米，项目设计+采购+施工总额约人民币8亿元，其中金佳园小学建筑面积约26352平方米；淮安市文津小学建筑面积约45120平方米；淮安市老坝口小学建筑面积约31082平方米；淮安市清江浦实验小学建筑面积约23000平方米；淮安市第一中学扩建建筑面积约43000平方米；武墩中心幼儿园建筑面积约4000平方米。包括但不限于土建、安装、装修、市政（道路、雨污管网等）、园林绿化、大门、围墙、运动场、智能化等工程 | 78000 | 30000 | 2017.10- 2020.10 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 文津小学，老坝口小学，武墩幼儿园竣工，清江浦实验小学完成70% |
| 7 | 临港新城 | 港区拟建工程由顺岸式码头工程、挖入式港池工程、待泊区、改建堤防及闸口组成，占用自然岸线1260米，设计年吞吐1505万吨，设置1000吨级泊位21个，2000吨级泊位8个；黄码集镇将依托港口，打造功能复合型宜居城镇；打通对外通道：韩侯大道宁连路立交至京杭大运河约10公里；发展大道延伸至宁连一级公路，约8公里；通甫路南延；万瑞路南延伸(海天路武黄路)，约1.8公里 | 2000000 | 80000 | 2018.10- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | PPP | 280余户拆迁、50公顷征地、港池开挖、安置小区地块征收及方案设计 |
| 8 | 关城花苑 安置小区 | 项目总规划用地面积13607.8平方米，项目总建筑面积26532.5平方米 | 40000 | 8000 | 2015.10- 2019.10 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 建成交付 |
| 9 | 康居名城二期 | 项目用地面积为19349平方米，项目总建筑面积71626.9平方米 | 25000 | 4000 | 2013.7- 2019.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 建成交付 |
| 10 | 桑园路大修工程 | 交通路-大王路，长813米，宽14米。按海绵城市理念实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 350 | 350 | 2018.10- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 11 | 军营西路大修工程 | 淮海北路-北京北路，长1100米、宽7米，按海绵城市理念实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 550 | 550 | 2018.10- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 12 | 黑臭水体整治 | 完成内城河、外城河、文渠河、圩河、红旗河、小南河、洪福河、大寨河、清安河、纬渠等10条河道整治工作 | 80000 | 20000 | 2018.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成红旗河、小南河、洪福河、大寨河、清安河、纬渠等6条河道的截污和清淤工作 |
| 13 | 二次供水改造 | 完成66个小区的二次供水改造 | 20000 | 10000 | 2018.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 区财政70%及市自来水公司30% | 完成30个小区的二次供水改造工程 |
| 二 | 新建项目 | 16 | 645475 | 490275 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村公路 提档升级工程 | 新改建农村公路3公里 | 225 | 225 | 2019.4- 2019.12 | 清江浦区政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及自筹 | 完成年度建设任务 |
| 2 | 清江浦区 公交场站 | 化工路公交枢纽站，位于化工路和韩侯大道交界，场面积约10亩 | 500 | 300 | 2019.3- 2020.12 | 清江浦区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 开工建设 |
| 3 | 清江浦区交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治，武墩镇、和平镇、城南街道、盐河镇集镇段整治及绿化 | 460 | 460 | 2019.1- 2019.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 清江浦区公厕新建及改造 | 新建公厕4座：延安东路、河堤路、关城村、清隆桥南东侧 | 240 | 240 | 2019.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 清江浦区 垃圾分类 | 建设70个左右垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车2辆，建成4个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖，建设可回收物分拣中心1座 | 1000 | 1000 | 2019.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 市政生活院地块 | 东至利苑路，南至利苑新村，西至中环国际广场，北至淮海西路 | 8600 | 8600 | 2019.6- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收任务 |
| 7 | 人民剧场地块 | 东至石塔湖小学西围墙、南至公园路、西至清河路、北至上海路 | 130000 | 130000 | 2019.3- 2019.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收任务 |
| 8 | 总理童年读书处周边特色街区一期项目（第二阶段） | 人民剧场综合楼及乡土风情园酒店 | 15000 | 15000 | 2019.4- 2019.10 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收任务 |
| 9 | 医药公司地块 | 东至徐家湖路、南至前进东路、西至淮海南路、北至药厂路 | 42300 | 42300 | 2019.3- 2019.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收任务 |
| 10 | 邮政大厦西北侧地块 | 东至淮海南路、西至人民南路、南至解放西路、北至新民西路 | 259000 | 259000 | 2019.5- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收任务 |
| 11 | 和平镇和韵蘑菇特色小镇一期工程 | 位于和平镇和韵蘑菇特色小镇的集中安置区，规划总用地面积约71.7亩，总建筑面积约9.5万平方米，约440户，安置小区可提供安置房680套。本期共涉及3条市政道路的建设，共计4931米，占地面积约128.7亩 | 55000 | 10000 | 2019.5- 2021.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成地基基础工程 |
| 12 | 淮国土（浦）挂2017第15号地块房地产开发项目（运河文创中心） | 位于淮安市清江浦区承德南路东侧、清江浦路南侧。总用地面积48726平方米，总建筑面积206679平方米，其中，地上计容建筑面积136433平方米，地下建筑面积70246平方米 | 130000 | 20000 | 2019.4- 2021.4 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成地基基础工程 |
| 13 | 前进西路西延段 | 位于北京南路东侧、伊美翡翠城北侧、众城名府南侧。长290米，红线宽13米，按海绵城市理念实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌信号灯及供电杆线下地等工程，快车道改造为双向2车道，并对全线交通实施渠化 | 240 | 240 | 2019.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 伊美中间路(伊美房产一二期中间道路) | 伊美翡翠城一二期中间道路，长320米，红线宽13米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌信号灯及供电杆线下地等工程，快车道改造为双向2车道，并对全线交通实施渠化 | 260 | 260 | 2019.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 15 | 冶金机械 工业园污水管道工程 | 在诚意路新建一条纵向污水管道接入华清路污水管道，枚乘路、维科路新建两条污水管道，共计2000米 | 350 | 350 | 2019.1- 2019.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 全部完工 |
| 16 | 光明路 | 勤政南路-北京南路，长830 米，红线宽24米，按海绵城市理念实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌标线及信号灯等工程 | 2300 | 2300 | 2019.2- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 建成通车 |
|  | 淮阴区 | 53 | 707349 | 301796 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 18 | 286435 | 111671 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮阴区 公交场站建设 | 淮阴区康马路公交停保场，场站使用面积不低于60亩，能同时容纳不低于300台车辆的停放、保养等需求 | 2000 | 1200 | 2018.1- 2019.6 | 淮阴区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 竣工并 交付使用 |
| 2 | 429 省道淮安段 | 淮阴区西宋集镇346省道交叉处-韩桥乡330省道交叉处，全长42.416公里，二级公路，宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 52080 | 10000 | 2017.8- 2020.12 | 淮阴区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮阴区政府筹集 | 进行 路基施工 |
| 3 | 淮阴区 二河 高家堰大桥 （330省道） | 330省道淮阴区与清江浦区交界处跨二河大桥，长928.8米，宽12米，实施桥梁工程 | 8507 | 1000 | 2018.12- 2020.12 | 淮阴区政府（负责工程建设） 清江浦区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮阴区、清江浦区政府筹集 | 进行桥梁桩基等施工 |
| 4 | 省级传统村落保护项目 （建设时限3年） | 项目位于马头镇太山村石工头自然村庄，结合马头镇运河古镇历史文化，进一步保护太山村石工头古村落历史风貌，并提升基础设施建设 | 300 | 150 | 2017.6- 2020.6 | 淮阴区政府 |  | 省住建厅专项资金 | 完成工程量50% |
| 5 | 李庵等村省 以上投资土地整治项目 | 项目规模7487亩，主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路和农田防护与生态保持工程 | 2348 | 548 | 2017.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 省自然资源厅专项资金 | 完成 |
| 6 | 豆办集等村省以上投资土地整治项目 | 项目规模8057亩，主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路和农田防护与生态保持工程 | 2573 | 573 | 2017.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 省自然资源厅专项资金 | 完成 |
| 7 | 桃李西苑二期 | 桃李西苑二期，位于长江路街道韩侯大道东、长江西路北，长江路街道办西，淮河西路南，总用地面积315269.3平方米。项目总建筑面积约92654.7平方米，其中，地上建筑面积51389.4平方米（住宅面积39569.8平方米，公用建筑面积11358.2平方米），地下建筑面积41265.3平方米 | 19000 | 13000 | 2019.9- 2021.10 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成地库施工，完成楼栋六层结构 |
| 8 | 四新成果展示基地三期 | 项目占地约470亩，建设种植、采摘基地、牡丹芍药园、垂钓、农家乐、乡村剧场、青少年户外拓展训练基地、民宿以及配套的商业和服务设施等 | 30000 | 15000 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成民宿、农家乐等配套商业和服务设施 |
| 9 | 污水处理厂 | 建成日处理1万立方米的污水处理厂 | 5000 | 2000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成污水处理厂区及配套设施建设 |
| 10 | 淮安国家农业科技园区科技集聚区配套设施 | 主要建设经三路、经四路等园区道路，为南北走向，经三路长约130米，经四路长约630米，实施道路及雨污管网等 | 1000 | 600 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成道路及雨污管道建设 |
| 11 | 高家堰老街 旅游形象提升 | 高堰村、十堡村境内，占地280万平方米，实施景观打造、游乐、养生休闲项目，村庄环境整治 | 12000 | 1000 | 2017.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 老街改造，景观、游乐项目建设 |
| 12 | 笠府花园 | 位于渔沟幼儿园南侧、丰乐家园北侧、占地约15亩、建筑面积22500平方米 | 5800 | 4000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 基本完工 |
| 13 | 博物馆展陈装修改造设计与施工项目 | 对张纯如纪念馆二楼部分空间进行改造装修，成淮阴区博物馆陈列展厅。建设规模及内容为在1500平方米的空间内改造装修反映淮阴历史主题的5个展厅，包含基础装修（含配套设施安装）、陈列布展、多媒体系统、灯光布置等。项目将改造成为可容纳每年十万人次的公共文化服务场所设施。具体费用：基础装修300万，陈列布展450万，专业灯光购置与安装50万，多媒体系统工程费用100万，其他费用100万（包括招标代理费、监理费、文物征集费用） | 1000 | 1000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 年底完成 |
| 14 | 三树镇三树等村省以上投资土地整治项目 | 项目规模10237亩，主要包括土地平整，灌溉排水，田间道路，农田防护和生态保护工程 | 2950 | 600 | 2017.10- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 省自然资源厅专项资金 | 完成 |
| 15 | 东城污水 处理厂建设 | 淮阴区东城污水处理厂建设，污水处量5万吨/日 | 22000 | 8000 | 2017.8- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 16 | 香港路铁路道口平改立工程 | 南起珠江路、北至钱江路，实施征地拆迁、道路、雨污水等工程（含穿越铁路工程），道路全长约600米，宽50米 | 10000 | 5000 | 2018.1- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 17 | 盐河风光带管理用房项目 | 位于盐河风光带南岸（沈阳路-南昌路），总用地面积22050平方米，建筑面积约2万平方米 | 5000 | 3000 | 2018.5- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成地下车库建设 |
| 18 | 淮安市淮阴 人民医院新建项目 | 项目位于淮阴区香江路南，淮河路北，紧邻淮海北路东侧。新建一座二甲综合医院，项目总建筑面积218000平方米，包括：门诊医技楼、病房楼、行政综合楼 | 104877 | 45000 | 2017.6- 2020.10 | 淮阴区政府 | 淮阴人民医院 | 自筹 | 门诊医技病房楼及行政综合楼主体封顶，人防、地下室及行政楼安装 |
| 二 | 新建项目 | 35 | 420914 | 190125 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮阴区交通 干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路沿线环境综合整治，创建十佳集镇段 | 2710 | 2710 | 2019.1- 2019.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 农村公路提档升级工程 | 新改建农村公路45公里、桥梁5座 | 3675 | 3675 | 2019.4- 2019.12 | 淮阴区政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及自筹 | 完成年度建设任务 |
| 3 | 淮阴区公厕 新建及改造 | 新建公厕4座：拟选址长江西路供销合作总社西侧小游园内、建设路南头风光带内、盐河花园小区北侧风光带、汽车北站广场，四个地址各1座公厕 | 310 | 310 | 2019.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 淮阴区垃圾分类 | 建设30个左右垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车2辆，建成2个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖，开展1个乡镇农村生活垃圾分类试点，建设可回收物分拣中心1座 | 750 | 750 | 2019.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 鑫联、三堡等村四级路拓宽项目 | 道路总长度8500米，拓宽至5.5米 | 300 | 300 | 2017.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 省交通厅 专项资金 | 完成 |
| 6 | 黄河东路九年制学校一期 | 教学楼、图书楼、实验楼、综合楼、食堂、风雨操场、宿舍、运动场、供配电、围墙道路管网绿化等附属设施 | 20000 | 15000 | 2019.3- 2020.9 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 7 | 农高新城 安置小区建设 | 搬迁及土地整治及安置小区一期建设工程 | 34900 | 22000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施安置小区一期建设 |
| 8 | 淮安国家农业科技园区农产品精深加工区和生物农业区配套设施建设 | 明远西路西延段，西起于经六路，东至429省道，长约2102米，宽40米，建设标准为双向四车道城市主干路，并设置雨污水管道，占地约8.41公顷；通吴路为明远路至创业路段，总长约2506.5米，道路红线宽度为36米，城市主干路标准设计 | 50000 | 10000 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施明远西路西延及通吴路工程 |
| 9 | 古黄河文化展示区配套基础设施建设 | 经五路（明远路—滨河路）长1200米；经八路（明远路—滨河路）长1100米，实施道路、绿化、亮化、雨污水管网等建设 | 10000 | 1500 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施经五路、经八路工程 |
| 10 | 淮安国家农业科技园区综合能源项目 | 供热、冷、电等能源管网以及泛能站建设 | 20000 | 5000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施 管网铺设 |
| 11 | 湖畔花园 安置小区 | 赵集村境内，占地150000平方米，建筑面积约220000平方米，户数为2000户，多层、小高层建筑相结合 | 44000 | 14000 | 2019.1- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 完成部分主体建筑 |
| 12 | 军田安置小区 | 182户安置房及附属设施工程，位于淮高路和军张路交界处 | 4000 | 2200 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 新桥集中小区 | 规划用地66701平方米，总建筑面积42267平方米，住宅250套，商铺46套，总计296套，附属设施配备齐全。该项目位于老张集乡新桥村俞庄，南临张刘路，东至农机路，西靠孙大泓 | 4500 | 4500 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 14 | 集玉佳苑三期 | 新建住宅290套，总建筑面积43071.8平方米，配备相应基础设施。该项目位于金星花园以南，百果园项目以西，老工业集中区以东 | 6000 | 6000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 15 | 港口路 | 南陈集建材产业园内，长600米，宽6米，混凝土路面。同时做好两侧绿化和排水设施 | 80 | 80 | 2019.2- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 街道形象提升 | 400米长集镇主要十字街口，立面形象打造 | 50 | 50 | 2019.2- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 17 | 污水处理厂 | 乔庄村境内，占地120平方米，包括土建工程、污水处理设备、管网等 | 50 | 50 | 2019.2- 2019.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 18 | 健身广场 | 西大沟东侧，陈集耶稣堂南侧，占地4000平方米。包括道路、建筑小品、公厕、健身器材、绿化、游园、广场等 | 100 | 100 | 2019.2- 2019.8 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 完成 |
| 19 | 垃圾中转站 | 南陈集工业集中区内，占地1000平方米。房屋、垃圾处理设备和有关设施 | 100 | 100 | 2019.2- 2019.10 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 20 | 安置小区 | 陈集村内，策应集中居住安置需要，新建一安置小区。同时补充建设中心花园、文庭雅苑安置房建设 | 6000 | 3000 | 2019.2- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 完成 |
| 21 | 集镇棚户区改造 | 镇政府东侧地块棚户区改造工程，占地约5000平方米 | 300 | 300 | 2019.2- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 完成 |
| 22 | 临川人家 （一期） | 该项目位于中原街北侧，临川路东侧，项目规划用地约合171亩，总建筑面积约206784平方米，配套建设景观绿化、道路、公用工程等配套设施，项目总投资约41000万元 | 41000 | 30000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 主体 基本完工 |
| 23 | 同心安置小区 | 项目位于刘老庄镇集镇区，人民路以东，东环路以西，振兴路以南，兴业路以北。占地面积约5万平方米，建设5+1电梯多层15栋，9+1电梯小高层4栋，共516户，总建筑面积约7.5万平方米；配套建设供排水、道路、绿化、亮化、电力、通信等工程 | 15000 | 10000 | 2019.5- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建设完成 |
| 24 | 区图书馆新馆 | 按照国家一级馆标准，区图书馆新馆约12000平方米，各种功能室装修改造费约2000万元（其中2000平方米藏书区加固费约500万元）；设备购置费约1500万元（其中智能化设备购置费约700万元、家具及图书等购置费约800万元） | 3500 | 3500 | 2019.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 年底前完成基础设施建设 |
| 25 | 树兴嘉园 | 建筑面积9.4万平方米，安置1054户，投资2.2亿元，占地100亩 | 22000 | 10000 | 2019.6- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成一半 |
| 26 | 淮阴区三树 卫生院异地 新建项目 | 三树镇平安路东侧，昌盛路南侧异地新建建筑面积约2200平方米门诊楼、建筑面积约4500平方米病房楼、建筑面积约1800平方米综合及附属用房 | 2889 | 1800 | 2018.7- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 内部装修完成，投入使用 |
| 27 | 古黄河 自来水厂建设 | 新渡口街道淮涟村境内。新自来水厂规模10万吨/天 | 25000 | 800 | 2018.6- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 28 | 主城区道路维修 | 按海绵城市理念维修长江路、南昌路、嫩江路等主次干道 | 3000 | 3000 | 2019.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 29 | 北京北路北延 | 钱江路-纬一路，长2000米，宽46米，同步建设排水管道、绿化、亮化等工程 | 4500 | 2000 | 2018.6- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 30 | 控源截污工程 | 完善城区排水管网，实施雨污分流工程 | 51000 | 17000 | 2018.10- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 31 | 黑臭水体整治 | 整治孙大泓黑臭河道 | 16200 | 8100 | 2018.10- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 32 | 淮海路北延 | 嫩江路-G233之间，总长1200米，宽40米，实施征拆迁、道路雨污水工程 | 4000 | 2000 | 2019.2- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 33 | 西安路延伸 | 淮河路-珠江路之间，全长650米，宽40米，宽44米，按海绵城市理念实施道路、雨污水、路灯等工程 | 2000 | 800 | 2019.9- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 34 | 淮河西路 | 北京路-淮海路之间，道路全长1330米，宽56米，按海绵城市理念实施道路、排水、征地拆迁等工程 | 20000 | 8000 | 2019.4- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 35 | 西坝路建设 | 长江西路-淮河路之间，道路全长600米，宽36米，按海绵城市理念实施征地、拆迁、道路、雨污水、路灯等工程 | 3000 | 1500 | 2019.4- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
|  | 淮安区 | 64 | 2121268 | 419840 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 38 | 1902548 | 260120 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安区 公交场站建设 | 华西路公交停车场，建设规模为2000平方米，建设调度室、驾驶员休息、卫生间等设施 | 800 | 320 | 2017.7- 2019.6 | 淮安区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 竣工并 交付使用 |
| 2 | 264省道 淮安区段 | 淮安区与扬州交界处-淮安区与涟水县交界处，全长34.4公里，一级公路30.9公里、宽26米，二级公路3.5公里、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 141272 | 10000 | 2018.12- 2021.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由 淮安区政府筹集 | 进行路基、桥梁施工 |
| 3 | 348省道 淮安区车桥至洪泽县城段 | 淮安区车桥-洪泽城区，全长59.29公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 228749 | 25000 | 2016.3- 2020.12 | 淮安区政府 | 市交通局 白马湖农场 | 工程建设资金由向上争取及市、县（区）自筹，征地拆迁资金由沿线县区政府（管委会）筹集 | 洪泽段 建成，其余段路基施工 |
| 4 | 南巽路延伸工程 | 节制闸-城西干道之间，长300米、宽36米，实施雨污水管道、绿化等 | 2880 | 1000 | 2017.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 5 | 经十四路拓宽 | 翔宇大道-华西路之间，长约800米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌。华西路至永怀路,宽42米，长750米，实施道路、雨污水管道、绿化等 | 2820 | 1200 | 2018.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 | 云河湾小区 周边道路 | 按海绵城市理念实施新荣路、新华路、经二路南延3条道路 | 1500 | 1200 | 2018.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 7 | 经十一路 | 纬一路至华西路，长2680米，宽32米，按海绵城市理念实施道路、雨污水管道、绿化等 | 5000 | 1200 | 2016.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 8 | 经十九路 建设工程 | 北起海口路东延，南至广州路，全长2.4千米 | 3240 | 2000 | 2018.7- 2019.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 | 经二十一路 建设工程 | 北起海口路东延，南至广州路，全长2.2千米 | 2991 | 1800 | 2018.7- 2019.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 经二十三路 建设工程 | 北起235省道，南至广州路，全长4.8千米 | 7396 | 4000 | 2018.7- 2019.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 11 | 明通污水处理厂一期提标、扩建及配套设施工程 | 污水处理厂扩建60.6亩，扩建后规模达到15000立方米/日;新建6000立方米/日中水处理设施；新建106亩人工湿地 | 25000 | 10000 | 2018.9- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 12 | 特色田园乡村 | 实施南闸镇中太村、流均镇都梁村、特色田园乡村建设 | 1400 | 1000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 13 | 淮安区车桥镇中心小学搬迁工程 | 规划总用地面积60654.88平方米，总建筑面积23938.69平方米。8轨48个班，学生2400人。附属及运动场工程 | 5750 | 1500 | 2018.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 交付使用 |
| 14 | 周恩来 红军小学北校区（二期） | 规划总用地面积59730平方米，总建筑面积54682.78平方米。16轨96个班，学生2640人 | 15700 | 8800 | 2018.3- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 交付使用 |
| 15 | 周恩来红军 小学南校区 | 12轨72个班，学生2880人，规划总用地面积75796平方米，总建筑面积为53869平方米 | 16000 | 4500 | 2018.3- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 交付使用 |
| 16 | 周恩来红军 中学扩建工程 | 30轨90个班，学生4500人。规划总用地面积73536平方米，总建筑面积55363平方米 | 14500 | 6000 | 2018.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 部分 投入使用 |
| 17 | 周恩来红军 中学西校区新建工程 | 16轨48个班，容纳2400人，规划总用地面积47589平方米，总建筑面积42387平方米 | 12300 | 7300 | 2018.2- 2019.13 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 部分 投入使用 |
| 18 | 淮安市顺河镇初级中学迁址 | 占地70亩，总建筑面积20819平方米，规划小学部5轨30个班，学生1350人，中学部4轨12个班，学生600人 | 4700 | 2800 | 2018.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 主体完工 |
| 19 | 淮安市楚州 中学新校区 | 高级中学30轨90个班，容纳学生4500人，规划总用地面积189810平方米，总建筑面积119810平方米（含拆迁40000万元） | 36000 | 6000 | 2018.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 20 | 老年人 日间照料中心 | 老年人日间照料中心项目位于吴鞠通路东侧、樱桃园路北侧，占地32亩，总建筑面积2.8万平方米 | 15000 | 5000 | 2018.9- 2020.9 | 淮安区政府 |  | 向上争取 养老专项资金,运作方式为PPP 模式 | 主体 工程竣工 |
| 21 | 杜康桥 一期安置小区 | 237省道西侧、杜康桥路南侧，总建筑面积25.67万平方米 | 72000 | 9000 | 2018.2- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体20层 |
| 22 | 广州路 二期安置小区 | 广州路南侧、西十路西侧，总建筑面积8.05万平方米 | 22000 | 5000 | 2018.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 23 | 新材料产业园 安置小区 | 腾飞路东侧、产业园办公楼北侧，总建筑面积3.07万平方米，8幢楼702套住宅 | 8000 | 3000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 24 | 西城花园 二期 安置小区 | 位于城西干道东侧、南巽路北侧总用地4.15万平方米，总建筑面积11万平方米，8幢702套住宅用房 | 28000 | 5000 | 2018.3- 2020.3 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体10层 |
| 25 | 站前新村 | 沈坤路东侧、承恩大道南侧、山阳大道北侧。总建面积22.5万平方米 | 76000 | 9000 | 2018.11- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体10层 |
| 26 | 杜康桥 安置小区二期 | 杜康桥路南侧、经十一路东侧总用地5.3万平方米，总建筑面积近19万平方米，建设1562套住宅 | 60000 | 9000 | 2018.5- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体10层 |
| 27 | 文府佳苑二期 | 位于经九路东侧，经十路西侧，纬四路北侧，纬二路南侧，占地约82亩，总建筑面积约17.7万平方米，总安置套数1343套 | 55000 | 15000 | 2018.10- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体18层 |
| 28 | 经五路西侧 安置小区 | 位于纬二路北侧，经五路西侧，占地约102亩，总建筑面积约23万平方米，总安置套数1366套，商铺254套 | 65000 | 14000 | 2018.10- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体18层 |
| 29 | 新楚州中学地块 | 位于楚州大道东侧，南环路北侧，占地43亩，总建筑面积6.6万平方米总套数406套 | 23000 | 5000 | 2018.11- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体8层 |
| 30 | 河西公园社区 | 里运河以南、城西北路以西、井神路以北、西徐路以东，约800亩，建设公园社区 | 570000 | 13000 | 2018.1- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 一期开工 |
| 31 | 萧湖人家三期 | 位于翔宇大道南侧，占地面积33.9亩，总建筑面积约8.4万平方米 | 33600 | 5000 | 2018.11- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 32 | 水岸新城 安置小区二期 | 位于国信工业园内东邻马甸连接线高架、西邻曙光路，占地约87.15亩，总建筑面积约18万平方米，共13栋楼（7栋18层建筑、6栋33层建筑） | 55000 | 7500 | 2016.12- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 一标段竣工交付，二标段全部封顶 |
| 33 | 新区花园四期 | 位于翔宇大道四期南侧，三期东侧总用地面积115亩，总建筑面积约25.8万平方米，共1905套 | 65000 | 9000 | 2017.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 34 | 河西城中村 改造地块 | 该项目改造总面积9.1万平方米，改造总户数423户 | 76500 | 28000 | 2018.10- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 竣工 |
| 35 | 国际商城东侧 | 该项目改造总面积3.2万平方米，改造总户数121户 | 31450 | 10000 | 2018.11- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 36 | 慢行系统 （河下大桥-友谊桥）人文景观工程 | 结合规划，深化设计，实施里运河两岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程 | 3000 | 2000 | 2018.10- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 37 | 吴承恩故居 广场提升 | 城河街—板跳河黑臭水体整治、游客中心及徐培晨艺术馆建设、吴承恩故居文化广场铺设、景观雕塑及艺术小品、绿化工程、亮化工程、停车场立体停车改造及智能化管理建设以及公共配套设施等 | 3000 | 2000 | 2018.10- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 38 | 天好大数据中心项目（一期） | 占地约70亩，总建筑面积约7万平方米，其中数据机房4幢、每幢4层1万平方米；未来中心1幢4层8000平方米；孵化楼1幢15层22000平方米 | 113000 | 9000 | 2017.6- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 二 | 新建项目 | 26 | 218720 | 159720 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村公路提档升级工程 | 新改建农村公路43公里、桥梁9座 | 3765 | 3765 | 2019.4- 2019.12 | 淮安区政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及自筹 | 完成年度建设任务 |
| 2 | 327省道涟水城东至淮安宋集段 | 涟水机场路与327省道交叉处-古黄河水利枢纽，全长7.6公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 32000 | 4500 | 2019.12- 2021.12 | 市交通局 （负责工程建设） 淮安区政府 涟水县政府 （负责其范围内征地拆迁） | 市财政局 | 工程建设资金由向上争取及财政安排，征地拆迁资金由淮安区政府、涟水县政府筹集 | 争取 开工建设 |
| 3 | 淮安区公交场站 | 商贸城停保场，位于淮安区商贸城，场站面积约20亩 | 1000 | 500 | 2019.3- 2020.12 | 淮安区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 开工建设 |
| 4 |  | 城西停保场，位于城西北路、黄码大桥以东，场站面积约30亩 | 1500 | 100 | 2019.12- 2020.12 | 淮安区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 筹建 |
| 5 | 淮安区交通 干线沿线环境综合整治 | 国道233景观绿化提升工程二期，山阳、宋集等乡镇集镇段整治 | 2600 | 2600 | 2019.1- 2019.5 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 6 | 淮安区 铁路平改立 | 山阳大道、车路村、干沟村、二支路、四支路、仇博路、复丰路道口平改立工程 | 15767 | 15767 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | 自筹 | 完成 |
| 7 | 淮安区 公厕新建及改造 | 新建公厕2座、改造公厕2座：新建沈坤路世纪佳苑东侧公厕1座、淮安区府衙停车场东南公厕1座，改建城西干道华亭敬老院1座（40#）、小麒麟巷1座（儿童医学中心南侧向内42#） | 150 | 150 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 8 | 淮安区垃圾分类 | 建设30个左右垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车2辆，建成2个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖，开展1个乡镇生活垃圾分类试点，建设可回收物分拣中心1座 | 600 | 600 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 9 | 新城东长街 | 翔宇大道-长安路之间，长约1300米，红线宽17米，按海绵城市理念实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌 | 850 | 850 | 2019.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 2019.12竣工 |
| 10 | 纬三路西延工程 | 经四路至经五路段，长400米、宽40米，按海绵城市理念实施 | 2000 | 2000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 11 | 城西干道南段 | 穿运南路-看守所之间，长200米、宽42米，按海绵城市理念实施道路、雨污水管道、绿化等 | 2650 | 2650 | 2019.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 12 | 经十六路工程 | 华西路-南环路，长约1616米，红线宽30米，按海绵城市理念实施道路、绿化、路灯、交通标志信号灯及供电干线等地下工程 | 3000 | 800 | 2019.7- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 部分施工 |
| 13 | 老旧小区改造 | 按海绵城市理念，计划对富士花苑、御庭园、新城小区等小区的路灯、监控、道路、绿化、屋面等项目进行改造 | 350 | 350 | 2019.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 城区后街背巷道路改造项目 | 18条后街背巷道路改造 | 1000 | 1000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 15 | 淮安区自来水管网工程建设 | 纬四路（经十四路-新237省道）、经十四路（华西路-纬七路）、楚州大道（承恩大道-山阳大道）、山阳大道（经五路-楚州大道）、纬八路东延、经十四路（翔宇大道-华西路）铺设DN400管道 | 516 | 516 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 16 | 淮安区区域供水清水管网互通工程 | 1.淮安区白马湖水厂扩建工程.设计规模8万立方米/日，新增或建设取水、预臭氧、中间提升、后臭氧、加矾、加氯、送水、脱水等设施设备；新建8万立方米/日 机械混合折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、活性炭滤池、污泥浓缩池各1座；新建容量10000 立方米清水池1座等。 2.淮安区区域供水清水管网互通工程。铺设DN600-DN1000水厂至渠北片清水互通管道42公里，架设京杭运河348省道大桥跨越钢管2*1200米，穿越苏北灌溉总渠和淮河入海水道DN1000钢管顶管施工2*1300米，新建5万立方米/日城东供水增压泵站1座等 | 26900 | 11000 | 2019.1- 2020.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 17 | 城市绿化项目 | 按海绵城市理念建设压矿区绿化公园，约10公顷；城市绿色小客厅1.2公顷；城区新建道路绿化2公顷；里运河慢行系统（河下大桥-友谊桥）13公顷 | 4000 | 4000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 18 | 淮安区高端智能装备制造产业园道路工程 | 新建1950米经十八路及配套管网、1030米东六路及配套管网、1950米东一路及配套管网工程，广州路提档升级工程，山阳大道3400米污水管道工程，经二十一路改造工程全长约2010米，宽约40米 | 18000 | 15000 | 2019.2- 2020.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 19 | 城市道路 路灯工程 | 规划四路（樱桃园-耳洞河段）、规划四路（东方雅居北侧-南巽路）、规划五路、藏军洞路（经四路-经五路）、藏军洞路（海天路-城西干道）、南巽路（节制闸-城西干道）、经十路（纬一路-纬四路）、经十路（关天培-小237）、经十一路（纬一路-纬三路）、经十一路（翔宇大道-华西路）等道路 | 500 | 500 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 20 | 开发区工业 污水管道及 提升泵站 | 新建纬二路、纬七路、纬八路等主干道路沿线的工业污水管道，及高速公路西侧工业污水提升泵站 | 3000 | 3000 | 2019.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工使用 |
| 21 | 黑臭水体整治 | 3号污水提升泵站、清安河（续集）、老渔滨河、新路斗渠（头河）、文渠、逻柳河、老涧河、公园村排沟 、肖庄斗渠+华亭排沟 、党校排沟、清安圩泵站引河 、西汪塘 、荷湖 、新一支大沟河道截污工程。污水处理厂三期扩建（2019.1-2020.12） | 55297 | 55297 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | PPP | 完成 |
| 22 | 香溢花城幼儿园 | 香溢花城幼儿园：总投资1100万元，总建筑面积3200平方米，容纳3轨9个班315名幼儿 | 1100 | 1100 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 交付使用 |
| 23 | 车桥镇集中 居住项目及 基础配套工程 | 建设占地86.8亩，建筑面积约53000平方米，含居住、车库、公共服务等。建设道路和桥梁工程，三条道路全长约2380米，建设面积约16680平方米，桥梁一座，含绿化给排水等工程 | 11800 | 7800 | 2019.1- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹及 专项资金 | 完成60％ |
| 24 | 东方 康桥北侧地块 | 该项目改造总面积3万平方米，改造总户数70户 | 22375 | 22375 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 25 | 茶巷（道观） | 恢复三官殿（2000平方米)，围绕茶巷旅游业态要求，突出茶巷文化内涵，完成10000平方米古建 | 3000 | 2000 | 2019.7- 2020.7 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成主体 |
| 26 | 老街客栈 | 按民俗旅游要求于估衣街选址新建民俗客栈 | 5000 | 1500 | 2019.7- 2020.7 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成主体 |
|  | 洪泽区 | 22 | 723473 | 185530 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 10 | 423623 | 57880 |  |  |  |  |  |
| 1 | 348省道淮安区车桥至洪泽县城段 | 淮安区车桥-洪泽城区，全长59.29公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 228749 | 10000 | 2016.3- 2020.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 白马湖农场 | 工程建设资金由向上争取及市、县（区）自筹，征地拆迁资金由沿线县区政府（管委会）筹集 | 洪泽段建成，其余段路基施工 |
| 2 | 420 省道洪泽段 | 金湖与洪泽交界处-330省道交叉处，全长16.981公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 59437 | 10000 | 2018.12- 2021.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由洪泽区政府 筹集 | 进行 路基施工 |
| 3 | 洪泽区 公交场站建设 | 洪泽区城南公交场站，占地面积48.48亩 | 3137 | 1880 | 2017.7- 2019.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 竣工并 交付使用 |
| 4 | 重点中心镇建设 | 建设一批基础设施、公共服务、产业发展等工程 | 30000 | 1500 | 2016.1- 2020.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 市自然资源 和规划局 市财政局 市发改委 市农业农村局等 | 按原有渠道 | 部分完成 |
| 5 | 浔河景观景区建设工程 | 建设总长度 10.58公里，总面积157.61万平方米。计划总投资4亿元（不含拆迁费用）。项目结合古堰景区、洪泽湖大堤十里文化长廊、水釜城等景点，打造一个集生态性、景观性、旅游性、休闲性为一体的浔河风光带 | 40000 | 10000 | 2018.12- 2020.11 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 6 | 东风路（东风桥-华山路段）道路提升改造工程 | 按海绵城市理念实施洪泽区东风路改造工程，起点为同步改造的东风桥，终点至朱坝镇华山路，全长约5510米，占地500.83亩（333886平方米） | 24000 | 10000 | 2018.9- 2020.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 7 | 建成区黑臭水体综合整治 | 砚临河、洪新河、砚临沟、北和平沟、三邱沟、三圩斗渠、三圩沟、迎宾大道边沟、浔河等建成区9条河道的黑臭水体综合整治（总长约52.17公里） | 30000 | 10000 | 2017.12- 2019.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 市水利局 市生态环境局 | 自筹 | 完成 |
| 8 | 机关幼儿园 升级改建 | 新建停车场1800平方米 | 1900 | 1300 | 2018.6- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体建成 |
| 9 | 城区绿化工程 | 包含：迎宾大道、人民南路、太湖路、盐化工安置区绿化工程 | 6000 | 3000 | 2018.6- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 10 | 固定 避难所工程 | 建成洪泽体育中心（文创广场）与洪泽中学应急避难场所 | 400 | 200 | 2018.10- 2019.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 | 自筹 | 完工 |
| 二 | 新建项目 | 12 | 299850 | 127650 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪泽区交通 干线沿线环境综合整治 | 新建348省道沿线绿化提升，集镇段整治，205国道、350省道两侧绿化提升 | 7160 | 7160 | 2019.1- 2019.5 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 农村公路提档升级工程 | 新改建农村公路26公里、桥梁3座 | 2130 | 2130 | 2019.4- 2019.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及自筹 | 完成年度建设任务 |
| 3 | 比亚迪 新能源车购置 | 新购比亚迪新能源公交车 | 600 | 600 | 2019.1- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 车辆 上牌运营 |
| 4 | 洪泽区公厕 新建及改造 | 新建公厕1座、改造公厕4座：新建黄海路，改造微山路公厕、协作路公厕、古堰路堤坡公厕、城南公园公厕 | 160 | 160 | 2019.1- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 洪泽区 垃圾分类 | 建设30个左右垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车2辆，建成1个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖，建设可回收物分拣中心1座 | 600 | 600 | 2019.1- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 苏北灌溉总渠右堤除险加固工程 | 右堤城区段险工处理、堤防防护、复堤、临水面块石护坡；新建防汛道路16千米等 | 3300 | 2500 | 2019.1- 2020.5 | 洪泽区政府 |  | 向上 争取及自筹 | 主体完成 |
| 7 | 淮安港洪泽 港区新港产业园作业区码头工程 | 拟建1000吨级泊位10个，待泊泊位4个，设计通过能力达400万吨。包含码头平台、后方陆域堆场等 | 77000 | 3000 | 2019.6- 2020.12 | 洪泽区政府 | 市水利局 市生态环境局 市自然资源 和规划局 市交通局 市发改委 | 自筹 | 开工建设 |
| 8 | 朱坝街道曹庄集中安置点 | 占地367亩，共建设501套，建筑面积约76488平方米，其中公共建筑1462平方米，住宅面积75026平方米 | 20000 | 4000 | 2019.1- 2020.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成部分主体建设 |
| 9 | 黄海路改造 | 新建黄海路（洪泽湖大道-浔河东路）全长1253米，道路红线35米宽 | 3000 | 1500 | 2019.1- 2020.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 10 | 电梯产业园 安置房项目 | 项目占地168亩，总建筑面积28.24万平方米，住宅面积约18.74万平方米容积率1.8，建筑密度15.9%，绿地率35.1% | 127100 | 70000 | 2019.1- 2020.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分封顶 |
| 11 | 洪泽区尾水廊道三期安置房项目 | 项目占地面积38.72亩，总建筑面积58740平方米，主要建设11栋剪力墙结构住宅楼以及配套设施，安置户数346户 | 38000 | 15200 | 2019.1- 2020.4 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 12 | 洪泽区 大吉祥寺及 井源水务地块安置房项目 | 项目占地24.56亩，总建筑面积46960平方米，主要建设5栋住宅楼以及配套设施，计划安置153户，设计户数340户 | 17600 | 7100 | 2019.1- 2020.4 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完成 |
|  | 淮安经济技术 开发区 | 60 | 1590170 | 317070 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 23 | 824600 | 215550 |  |  |  |  |  |
| 1 | 深圳路东延 | 城东路-开祥路，长1425米，红线宽50米，按海绵城市理念实施道路、上跨京沪高速大桥，双侧雨水排水管道、单侧污水排水管道、路灯、绿化；实施杆（管）线及绿化迁移等 | 12000 | 3000 | 2017.6- 2019.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 汕头路 （汕头小区-广州路）工程 | 汕头小区-广州路，长1116米，红线宽40米，按海绵城市理念实施道路、下穿新长铁路箱涵，雨污水排水管道、路灯、绿化，桥梁和雨水泵站；实施杆（管）线及绿化迁移等 | 11000 | 2000 | 2017.10- 2019.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 咏贤路 | 徐杨路-和畅路，长472米，红线宽24米，按海绵城市理念实施道路、人行道，新建雨、污水管道，新建路灯，新建标志标线标牌，新建绿化景观，水、电、气、讯杆线迁移等 | 700 | 450 | 2018.8- 2019.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 开发区 高级中学建设 | 占地面积约237.02亩，总建筑面积约110000平方米，计划建设20轨60个班级，主要建设：行政办公楼、教学楼、实验楼、信息综合楼、艺术楼、学生宿舍楼、教师用房、图书馆、报告厅、体育馆、餐厅、400标准运动场和篮球场、绿化、配套设施等附属工程 | 50000 | 25000 | 2017.9- 2019.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 福康生态湿地 | 总绿化面积约33.35万平方米，建设内容为回填土方、养护管理 | 1000 | 900 | 2018.10- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 | 开明中学综合办公楼工程 | 开明中学新建综合办公楼建筑面积约5000平方米（含装修） | 1500 | 1200 | 2018.10- 2019.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 验收合格 |
| 7 | 徐杨中学 学生餐厅工程 | 徐杨中学新建学生餐厅（含地下停车场）建筑面积6000平方米 | 2000 | 1500 | 2018.9- 2019.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 验收合格 |
| 8 | 南马厂 派出所营房 | 位于桂码花园南侧，南马厂大道西侧，占地约8.72亩，建筑面积约2850平方米 | 1300 | 500 | 2018.4- 2019.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 | 南马厂消防站 | 位于桂码花园南侧、南马厂大道西侧，项目占地约8亩，建筑面积约4000平方米 | 1500 | 500 | 2018.5- 2019.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 执法办案中心等四中心建设 | 利用深圳路派出所改建，建筑面积约2400平方米 | 1800 | 1600 | 2018.12- 2019.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 11 | 智慧谷二期 | 新建B3B4B5号楼，建筑面积约13万平方米，其中地上面积9万平方米，地下面积约4万平米 | 60000 | 20000 | 2018.11- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 12 | 通甫路 九年一贯制学校（含幼儿园） | 位于通甫路东侧、明远路南侧，占地180.5亩，建筑面积约9万平方米。计划建设幼儿园6轨18个班，小学8轨48个班，初中16轨48个班 | 50000 | 10000 | 2018.11- 2020.9 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 13 | 人才公寓 （一期） | 纬一路以南，经五路以东，占地50亩，总建筑面积4.4万平方米，一期建筑面积3.5万平方米 | 13000 | 5000 | 2018.11- 2020.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 14 | 金港 安置小区四期 | 纬一路以南，经三路以西，建筑面积3.3万平方米 | 6500 | 2500 | 2018.10- 2020.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 15 | 锦绣新港湾 | 项目位于西安路西侧、淮海西路南侧、上海西路北侧，占地约24.46亩，建筑面积约4.8万平方米 | 18200 | 4000 | 2017.7- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成主体及装修、外配套施工 |
| 16 | 漕运佳苑 | 项目位于中经路西侧、漕运西路北侧、青年路南侧，占地约65亩，建筑面积约14万平方米 | 60000 | 10000 | 2018.10- 2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 17 | 东湖怡景苑 | 东湖怡景苑位于韩泰路西侧，大连路南侧，其中景园28-31#楼建筑面积约4.2万平方米。该项目已于2018年3月开工建设，主要内容有土建、安装、人防及配套等 | 23100 | 3000 | 2017.11- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 具备竣工验收条件 |
| 18 | 东湖嘉景二期 | 项目位于安澜路东侧与达方路南侧项总建筑面积约9.8万平方米，2019年计划建设6万平米，主要包含防空地下室（一）、A-1、A-2、A-9、B-1、B-2、C-1至C5号楼梯、居住小区会所建安（含桩基工程） | 20000 | 6400 | 2018.3- 2020.10 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 19 | 汇金云谷 （总部经济园项目） | 位于翔宇大道东侧，三亚路南侧，占地110.1亩，商业配套及住宅地块占地25.05亩，建筑面积约43万平方，地上33万平方，地下10万平方，其中商业办公28万平方，住宅5万平方，一期含175米超高层建筑 | 200000 | 30000 | 2017.10- 2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 1号楼主体建至15层，2、3号楼主体封顶 |
| 20 | 新东安置小区四期二标段 | 位于开明路东侧，高雄路北侧，开福路西侧，台南路南侧，占地约45亩，总建筑面积约7.7万平方米 | 24000 | 10000 | 2018.3- 2020.3 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体 工程完成 |
| 21 | 东城江南三期 | 项目位于台州路南侧，合肥路西侧，三期占地约45亩，C1-C6栋高层住宅总建筑面积约13.6万平方米，地下人防约2万平方米 | 55000 | 20000 | 2017.10- 2020.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体 工程完成 |
| 22 | 西游乐园 | 位于古淮河南侧，日月洲路北侧，南马厂大道东侧，开发大道西侧，占地约500亩，总建筑面积6.9万平方米。一期实施唐镇、东圣神州等八大区域建设 | 200000 | 50000 | 2015.1- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 23 | 日月洲度假村 | 项目位于开发区南马厂大道东侧99号（日月洲生态乐园内），总建筑面积15600M2，其中新建酒店10450平方米，民宿3600平方米，餐厅改造1800平方米 | 12000 | 8000 | 2017.9- 2019.9 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 运营 |
| 二 | 新建项目 | 37 | 765570 | 101520 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全区绿化补植 | 根据文明城市创建要求，补植、移植苗木和草坪，修缮花池和树池、公园水电改造、城市小客厅、区内道口草花栽植放等，包括苏州路游园二期、汕头小区、无锡路、鸿海路、深圳东路、古黄河湿地公园、民营工业园、小康城6个广场等 | 1000 | 500 | 2019.3- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 工程量50% |
| 2 | 经济开发区 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 650 | 650 | 2019.1- 2019.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 规划路 （深圳路-珠海路）工程 | 深圳路以北约450米到红线宽18米，实施道路新建雨污水管道，新建路灯、标志标线标牌、绿化景观，水电、气、迅改线迁移等 | 500 | 500 | 2019.5- 2019.12 | 淮安经济开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 经济技术开发区公厕新建及 改造 | 改造公厕2座：东湖办境内2座公厕进行三类二类的改造。 | 20 | 20 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 经济技术开发区垃圾分类 | 建设不少于50个垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车2辆，建成2个全域开展垃圾分类街道，建成农贸市场有机易腐垃圾处理设施1座，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖 | 800 | 800 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 清淮机械周边积水改造-富士康路改造工程 | 广州路-安澜路，长2628米，红线宽30米，既有混凝土路面改造为沥青路面，新建及改造桥梁三座，增设非机动车道及人行道，完善雨污水支管接入，完善标志标线标牌，交通实施渠化，景观绿化提升，水电气讯杆线迁移等 | 3000 | 3000 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 7 | 三亚路桥 | 新建三亚路跨里运河人行桥，长160米，宽10米，含桥梁美化亮化等 | 2000 | 150 | 2019.7- 2021.10 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 清江浦区政府 市水利局 市里运河办 | 自筹 | 完成 施工图设计 |
| 8 | 2019年 安保设施工程 | 完善全区交通标志、标牌等安保设施，交叉道口改造，增加隔离护栏等 | 1500 | 1500 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 9 | 2019年交通信号设施工程 | 全区主次干道路口增设交通信号设施 | 1500 | 1500 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市交警支队 | 自筹 | 完成70% |
| 10 | 跃进河北侧道路东延及马庄安置点大寨河便民桥工程 | 南京路-新长铁路，长316米，红线宽15米，新建桥梁2座，实施道路，新建雨、污水管道，新建路灯，新建标志标线标牌，新建绿化景观，水、电、气、讯杆线迁移等 | 300 | 300 | 2019.3- 2019.10 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 11 | 2019年开发区市政设施维修 | 全区市政公共基础设施维修 | 5000 | 5000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 12 | 开发区二次 供水改造项目 | 区内部分总表制高层住宅小区进行二次供水改造 | 5000 | 4000 | 2019.3- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市自来水公司 | 开发区管委会70%，市自来水公司30% | 完成 |
| 13 | 开发区污水泵站改造项目 | 对开发区七座污水泵站及两座一体化泵站实施自动化改造，实现污水泵站的自动控制、水质水量监测、摄像监控报警、远程管理与控制一体化；三号污水泵站院内建设中控站房一座，建筑面积约100平米；另对部分泵站已达寿命的污水泵进行整体更换，以确保泵站正常运行 | 1500 | 100 | 2019.12- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成施工图设计50% |
| 14 | 黑臭水体整治 | 方案编制、控源截污、生态修复、活水工程、河道整治、美化亮化、长效管理 | 8000 | 8000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市住建局 市水利局 | 自筹 | 完成北一支、苏州河整治 |
| 15 | 人防工程 维护保养 | 实施人防工程维保项目约90个，建筑面积约50万平方 | 750 | 750 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 园林绿化 管理与养护 | 根据文明城市创建要求补植、移植苗木、草坪，修缮花池、树池，公园水电改造、城市小客厅、区内道口草花栽植摆放等，包括古黄河湿地公园、西藏街、徐杨公园、小康城六个广场、部分道路绿化带以及文明城市创建交办内容等 | 1200 | 1200 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 17 | 新建市政道路 景观绿化工程 | 按海绵城市理念对区内新建市政道路实施景观绿化工程 | 2000 | 2000 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 18 | 2019年开发区应急避难场所建设 | 利用合肥路游园建设固定应急避难场所 | 200 | 200 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 19 | 2019年 城市亮化及 维护工程 | 对全区部分道路岔口（约50个点）老旧变压器油进行更换；对世袭雅园、水文站、邮政大楼亮化进行升级改造；京沪高速出入口户外大屏更换 | 400 | 400 | 2019.4- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 20 | 全区道路 标线出新工程 | 预计全区划设3万平方米道路标线及附属设施（热熔工艺）；划设2.5万平方机动车、非机动车停车泊位标线（冷喷工艺） | 190 | 190 | 2019.4- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 21 | 2座垃圾 中转站改造 | 更换垃圾站压缩设备,增设除臭设施,拆除并建设垃圾池河部分墙体和屋面 | 190 | 190 | 2019.4- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 22 | 雨污水管网排查 | 对全区雨、污水管网进行普查 | 370 | 370 | 2019.4- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 23 | 区级医学 影像中心 | 与市第一人民医院影像科对接，新建区级影像中心，邀请医院专家为辖区内居民提供优质医疗服务 | 700 | 700 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 24 | 开发区中小学、幼儿园维修、改造项目 | 内外墙翻新、维修、找补、改造、屋面防水及电力增容等工程 | 1300 | 1300 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 验收合格 |
| 25 | 高职校校消防改造工程 | 实施高职校消防工程整体维修改造 | 500 | 500 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 26 | 高职校校舍维修改造及功能提升工程 | 校舍维修改造 更换体育场人工草坪、篮球场地维修 新增1000KVA电力容量 | 200 | 200 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 27 | 社会治安 监控系统工程 | 15个安置小区内部监控升级改造，新增道路监控100个，新增200路静态人像抓拍等建设 | 700 | 700 | 2019.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市交警支队 | 自筹 | 竣工 |
| 28 | 新港九年一贯制学校 （新港小学） | 项目位于新港办事处青年路北侧、中经路东侧占地约41亩，总建筑面积约2.25万平方米，计划建设教学楼、综合楼、操场、餐厅、地下室，户外配套建设绿化、道路工程、给排水工程、消防工程及景观等工程 | 17300 | 12000 | 2019.6- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 29 | 老旧小区 改造工程 | 区内部分老小区改造，按海绵城市理念实施道路、停车位、路灯、下水道等公共设施维修改造，楼梯间粉刷，屋面防水维修，标识、绿化提升等 | 1500 | 1500 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 30 | 开发区徐杨东单元及科教产业园控制性详细规划修编 | 1.徐杨东单元规划编制范围：西起安澜路，北起古黄河，东至京沪高速，南至徐杨路，约为21平方公里。2.科教产业园规划编制范围，西起淮海南路，北起京杭大运河，南至宁连一级公路，东至宁连一级公路连，另含智慧谷（宁连路东侧，枚皋路南侧、富城路西侧、烟霞路北侧），共计约19平方公里 | 300 | 300 | 2019.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 31 | 空港产业园2019年绿化工程 | 经七路、纬三路、纬四路、机场中路及标准化厂房内部绿化 | 1000 | 1000 | 2019.3- 2019.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 32 | 团结大沟 黑臭水体整治工程 | 约1.6公里黑臭水体整治，生态修复、活水工程、河道整治、美化、长效管理 | 4000 | 2000 | 2019.2- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市住建局 市水利局 | 自筹 | 整治水体 |
| 33 | 金融中心及 地下人防项目 | 项目位于迎宾大道北侧、府佐路东侧，占地面积约30亩，总建筑面积约7万平方米，计划建设金融控股大厦、地下人防(含人防指挥所)、广场绿化、配套设施等附属工程 | 40000 | 4000 | 2019.6- 2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 基础完成到正负零 |
| 34 | 国际社区 （徐杨片区） | 项目位于大同路北侧、飞耀路西侧。用地面积22.52万平方米，约合337.9亩。总建筑面积33.48万平方米，其中地下面积10.96万平方米 | 200000 | 18000 | 2019.9- 2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 低密度 住宅主体封顶 |
| 35 | 明远佳苑 | 位于明远路南侧、创业路北侧，占地约307亩，总建筑面积约50万平方米，2019年开工建设一期工程，建筑面积约20万平方米 | 250000 | 10000 | 2019.11- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成施工招投标等前期工作 |
| 36 | 翔宇广场 （东湖银座） | 项目位于翔宇大道东侧、深圳路北侧，占地25.7亩，总建筑面积约8.56万平方米，地上面积约5.1万平方米，地下二层面积约3.45万平方米，商业综合体 | 62000 | 8000 | 2019.4- 2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 出正负零 |
| 37 | 生态新城项目（涌翠路商住小区） | 项目位于涌翠路北侧、福地路东侧，总建筑面积24.62万平方米，用地面积8.83万平方米，约合132.44亩，地下面积约6.88万平方米，一期预计开发4幢高层（1-4号楼） | 150000 | 10000 | 2019.4- 2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 淮安生态 文旅区管委会 | 自筹 | 完成 主体6层 |
|  | 淮安工业园区 | 7 | 4260 | 2560 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 3 | 2700 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区道路及 节点绿化提升 | 发展大道、通衢大道等道路绿化提升 | 1000 | 400 | 2018.3- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 永济河公园 局部提升 | 淮海南路东侧、永济河北侧，面积15000平方米 | 1000 | 400 | 2018.3- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 一支大沟、 二支大沟水 环境综合整治 | 河道拓宽疏浚、岸坡护砌，河岸绿化 | 700 | 400 | 2018.10- 2019.6 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 二 | 新建项目 | 4 | 1560 | 1360 |  | 淮安工业园区管委会 |  |  |  |
| 1 | 工业园区 垃圾分类 | 新增城市居民小区1个实施垃圾分类；建成1个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖 | 60 | 60 | 2019.1- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 2 | 永清河、龙腾河水环境综合整治 | 永清河（西安路-昆仑路，长890米），龙腾河（一支大沟-淮海南路，长1350米）实施清淤疏浚、生态护坡、河岸绿化 | 500 | 500 | 2019.1- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 道路绿化工程 | 南洋胡氏、智能制造产业园、汽车博览园等项目周边绿化 | 500 | 300 | 2019.3- 2020.11 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 60%工程量 |
| 4 | 市政道路维修 | 淮海南路、发展大道等道路维修 | 500 | 500 | 2019.1- 2019.11 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
|  | 淮安 生态文旅区 | 26 | 737700 | 202000 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 18 | 491400 | 166700 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高架快速路（徐杨路-铁路高架） | 建设高架快速路及进站匝道，高架桥长1800米、红线宽90米，匝道路线长5400米、红线宽30米；实施桥梁、路灯等工程建设 | 75000 | 30000 | 2017.10- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 2 | 江淮路及综合管廊（城东路-祥安路） | 道路长2000米、红线宽56米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程；管廊路线长1700米，实施双舱综合管廊 | 20000 | 8000 | 2017.11- 2019.10 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 意安路 （江淮大道-广州路） （花园路） | 长1200米、红线宽30米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 3000 | 1600 | 2017.9- 2019.9 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 淮程路（城东路-祥安 （高铁）路） （高庄路） | 长1800米、红线宽22米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 3000 | 800 | 2017.9- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 城东路(淮顺（达方）路-广州路） | 长1600米、红线宽40米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 7500 | 7000 | 2018.11- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 淮启路（城东路-吉安路）（顺达路） | 长2200米、红线宽50米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 2800 | 1500 | 2017.7- 2019.8 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 淮明路(意安路-S237路） (牛庄路） | 长760米、红线宽22米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 1500 | 1300 | 2018.12- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 8 | 文熙街(淮启（顺达）路-南支河路） （南三路） | 长500米、红线宽22米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 900 | 800 | 2018.12- 2019.10 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 9 | 淮达路(国安（宏盛）路-S237路） （丁庄路） | 长1500米、红线宽22米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 3700 | 2900 | 2018.12- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 10 | 高铁 商务区消防站 | 位于四支沟东侧、枚皋路北侧，项目占地6.5亩，建筑面积3000平方米，包括消防站、消防训练塔、体育场地及其他配套设施 | 1500 | 1300 | 2018.10- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 山阳湖小学 | 山阳湖小学位于滨河大道东侧、怡园路北侧，项目占地面积53529平方米，总建筑面积48022.2平方米，规划10轨60班 | 32000 | 8000 | 2018.12- 2020.8 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 12 | 天然之府 | 位于来鹤路东侧，乐善路西侧，项目占地96亩，建筑面积12.8万平方米 | 120000 | 9000 | 2018.12- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 13 | 高铁商务区 社区服务中心 | 位于广州路北侧、高铁路西侧，项目占地5亩，建筑面积5000平方米 | 4000 | 2800 | 2018.11- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 项目完工 |
| 14 | 枫香苑(一期) | 位于枫香路北侧、丹山路西侧、山阳湾路东侧，项目占地83亩，建筑面积19.5万平方米 | 75000 | 20000 | 2017.8- 2020.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 15 | 文锦苑 （高铁花园安置小区） | 位于城东路东侧、顺达路南侧、广州路北侧；项目占地150亩，总建筑面积33万平方米 | 140000 | 35000 | 2017.5- 2020.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 主体完工，配套工程基本完工 |
| 16 | 文荟苑 （黄岗花园安置小区） | 位于枚皋路北侧、城东路西侧，项目占地100亩，总建筑面积22.5万平方米 | 100000 | 30000 | 2018.7- 2021.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完成基础及人防工程施工，主体施工 |
| 17 | 高铁商务区站前滨水休闲区 | 位于高铁路西侧、顺达路北侧、枚皋路南侧，总面积约710亩。包括有景观水系、园林绿化、休闲广场、园路桥梁以及管理用房、夜景亮化等工程 | 10000 | 9000 | 2018.7- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 项目完工 |
| 18 | 高铁商务区 市政综合站（垃圾站及配套） | 位于城东路西侧、枚皋路北侧，项目占地7.6亩，建筑面积3000平方米，包括管理服务用房、垃圾中转站等 | 1500 | 1300 | 2018.11- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 项目完工 |
| 二 | 新建项目 | 8 | 246300 | 35300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安生态 文旅区公厕 新建及改造 | 新建公厕2座 | 120 | 120 | 2019.7- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 2 | 淮安生态文旅区垃圾分类 | 建设5个左右垃圾分类示范小区，采购垃圾中转车1辆，建成1个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖 | 180 | 180 | 2019.4- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 徐杨路 （S237~高铁路） | 长500米、红线宽56米，按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 2000 | 1000 | 2019.12- 2020.8 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 4 | 滨河大道 （悠园路-规划支路-海天路） | 悠园路-规划支路段长450米，红线宽27.5米；规划支路-海天路段长370米，道路红线宽7米。按海绵城市理念实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 1000 | 1000 | 2019.5- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 福地路小学 | 位于凤里路与福地路交叉处，即实小新城校区东侧，规模为10轨60班 | 32000 | 12000 | 2019.8- 2021.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 基础完工 |
| 6 | 高铁商务区初中 | 总占地约84226平方米，总建筑面积约6万平方米，地上建筑面积5万平方米，地下约1万平方米 | 46000 | 2000 | 2019.12- 2021.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 开展主体结构施工 |
| 7 | 高铁商务大厦 | 位于枚皋路北侧、S237东侧，项目总占地68亩，其中一期建筑面积7万平方米 | 45000 | 10000 | 2019.9- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 完成 桩基工程施工 |
| 8 | 枫香路幼儿园 | 位于枫香路南侧、眼科医院北侧，占地1.67万平方米，建筑面积1.7万平方米规模为10轨30班 | 10000 | 5000 | 2019.4- 2020.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
|  | 苏淮高新区 | 9 | 246659 | 24310 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 4 | 234249 | 20500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 348省道淮安区车桥至洪泽县城段 | 淮安区车桥-洪泽城区，全长59.29公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 228749 | 5000 | 2016.3- 2020.12 | 苏淮高新区管委会 | 市交通局 白马湖农场 | 向上争取 及自筹 | 洪泽段 建成，其余段路基施工 |
| 2 | 控源截污工程 (一企一管二期) | 开发区片区一企一管，管道铺设（含防腐保温）、管墩、管道支架制作 | 4000 | 4000 | 2018.12- 2020.6 | 苏淮高新区管委会 |  | 市场化运作 | 完成 管道铺设，进水试运行 |
| 3 | 控源截污工程雨水监控排放二期 | 开发区片区雨水监控排放，企业雨水口改造工程管理用房、管道及设备等 | 1500 | 1500 | 2018.12- 2020.6 | 苏淮高新区管委会 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 4 | 花河佳苑 安置小区 | 新建住宅楼22幢，建筑面积约10万平方米 | 34700 | 10000 | 2018.7- 2020.12 |  |  | 向上争取 及自筹 | 完成 主体二层 |
| 二 | 新建项目 | 5 | 12410 | 3810 |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏淮高新区 公交场站建设 | 苏淮高新区停保场，位于淮盐路与盐都路交叉口西南角，场站面积10000平方米 | 200 | 50 | 2019.12- 2020.12 | 苏淮高新区管委会 | 市交通局 市交通控股公司 | 向上争取 及自筹 | 开展 前期工作 |
| 2 | 苏淮高新区 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道沿线环境综合整治，328范集镇集镇段整治 | 150 | 150 | 2019.1- 2019.5 | 苏淮高新区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 苏淮高新区 垃圾分类 | 新增城市居民小区1个实施垃圾分类；建成1个全域开展垃圾分类街道，推进学校、医院以及大中型企事业单位垃圾分类全覆盖 | 60 | 60 | 2019.1- 2019.12 | 苏淮高新区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 黑臭水体 整治工程 | 对安邦河、宁连路东侧排水河进行整治 | 2700 | 2700 | 2019.1- 2019.12 | 苏淮高新区管委会 |  | 向上 争取及自筹 | 竣工 |
| 5 | 园区环境 监控系统建设 | 园区环境空气敏感点监测预警，重点区域无组织排放VOC监控和会议室大屏系统等 | 8500 | 700 | 2019.1- 2021.12 | 苏淮高新区管委会 |  | 向上 争取及自筹 | 开工 |
|  | 宁淮集聚区 | 3 | 61000 | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 新建项目 | 3 | 61000 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮中央公园及周边景观提升项目 | 景观河道建设面积19万平方米，用于园区景观环境改造，提升园区品质 | 10500 | 4000 | 2019.6- 2021.11 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 2 | 宁淮双创园配套商业及住宅 | 位于长阳路西侧、农科路南侧、创业路北侧，总建筑面积约10万平方米，地上建筑面积约7万平方米，地下约3万平方米，主要为入园企业提供生活配套及服务 | 45000 | 2000 | 2019.6- 2021.11 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 3 | 北京南路 西片区市政 道路建设 | 锦华路、光辉路、建邺路、创业路道路总长约2.2公里，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 5500 | 2000 | 2019.6- 2021.11 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
|  | 县（区）政府其它项目 | 10 | 530205 | 74665 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 5 | 510540 | 55000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 264省道 涟水段 | 涟水县与淮安区交界处-涟水县与连云港交界处，全长34.9公里，一级公路14.8公里、宽26米，二级公路20.1公里、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 84575 | 10000 | 2018.12- 2021.12 | 涟水县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由 涟水县政府 筹集 | 进行 路基施工 |
| 2 | 235国道盱眙北段、331省道盱眙绕城段 | 宿迁泗洪与盱眙分界处-维桥乡344国道，全长57.427公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 212513 | 20000 | 2015.1- 2020.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由 盱眙县政府筹集 | 基本完成半幅路基施工 |
| 3 | 420省道 金湖段 | 金湖前锋镇-金湖与洪泽交界处，全长19.224公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 68697 | 10000 | 2017.12- 2020.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由 金湖县政府筹集 | 基本完成路基施工 |
| 4 | 331省道 金湖东段 | 金湖县与宝应交界处-344国道交叉处，全长27.273公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 116611 | 10000 | 2018.12- 2021.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由 金湖县政府筹集 | 进行 路基施工 |
| 5 | 247省道 金湖南段 | 金湖县金马高速交叉处-苏皖省界，全长6.856公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 28144 | 5000 | 2018.12- 2021.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由 金湖县政府筹集 | 进行 路基施工 |
| 二 | 新建项目 | 5 | 19665 | 19665 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心城区 控制性详细 规划修编 | 在2017-2018年控规修编工作开展的基础上，对总规范围内剩余控规单元的实施情况进行评估；经评估2019年还剩有15个单元（面积约165平方公里）需要开展修编工作 | 960 | 960 | 2019.1- 2019.12 | 市自然资源和规划局 清江浦区政府 淮安区政府 淮阴区政府 洪泽区政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安工业园区管委会 |  | 各县区自筹 | 完成 |
| 2 | 涟水县交通 干线沿线环境综合整治 | 国省道集镇段沿线环境综合整治 | 1500 | 1500 | 2019.1- 2019.5 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 农村公路提档升级工程 | 涟水县政府新改建农村公路43公里、桥梁12座；盱眙县政府新改建农村公路140公里、桥梁11座；金湖县政府新改建农村桥梁5座 | 15205 | 15205 | 2019.4- 2019.12 | 涟水县政府 盱眙县政府 金湖县政府 | 市交通局 市财政局 | 向上争取及自筹 | 完成年度建设任务 |
| 4 | 机场路绿化 景观提升 | 全长8.37公里，实施中间分隔带绿化景观提升工程 | 200 | 200 | 2019.1.- 2019.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 比亚迪 新能源车购置 | 新购比亚迪新能源公交车 | 1800 | 1800 | 2019.1- 2019.12 | 涟水县政府 盱眙县政府 金湖县政府 |  | 自筹 | 车辆 上牌运营 |
|  | 社会投资项目 | 241 | 20475654 | 4160590 |  |  |  |  |  |
|  | 市本级 | 61 | 4882326 | 588810 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 32 | 2231153 | 327992 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目 | 按照规划建设漕船盛景、漕御盛世、漕粮盛宴板块 | 260000 | 50000 | 2018.8- 2022.12 | 市里运河办 | 江苏淮安漕运城文化旅游开发 有限公司 | 自筹 | 完成漕船盛景板块主体建设、2-5号地±0基本完成 |
| 2 |  | 按照规划建设板闸遗址公园一期工程 | 25000 | 15000 | 2018.8- 2020.12 | 市里运河办 | 江苏淮安漕运城文化旅游开发 有限公司 | 自筹 | 主体基本完成 |
| 3 | 中国漕运城 综合停车场 | 位于二污厂路南侧，第四人民医院东侧，第二污水处理厂西侧，占地约71.79亩，主要建设地下车库及人防工程约3.5万平方米、建筑面积约560平方米。规划地上、地下停车位约1473个，配套建设办公管理用房、服务用房等 | 14000 | 6000 | 2018.8- 2020.12 | 市里运河办 淮州文化集团公司 | 清江浦区政府 市自然资源 和规划局 市住建局 | 自筹 | 地下基础浇筑完成、人防及地下室主体完成 |
| 4 | 环卫一体化 | 先期启动核心区域78平方公里（韩侯大道以东、古废黄河以南、运河—宁连公路—徐杨路以北—S237以西）范围的市场化工作 | 12000 | 12000 | 2018.1- 2019.12 | 市城管局 | 清江浦区 淮安经济技术开发区管委会 市公安局 市自然资源 和规划局 市住建局 市水利局 | 市场化运作 | 完成 |
| 5 | 恒大名都 地下车库 | 位于北京南路99号，人防工程建筑面积43216平方米，平时作为地下停车场，战时作为防空专业队员与装备掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、人员与物资掩蔽场所 | 12900 | 3000 | 2017.1- 2019.6 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安恒大富丰房地产开发有限公司筹集 | 完成全部人防工程主体结构 |
| 6 | 金奥国际B区防空地下室 | 位于生态文旅区福地路南侧、凤里路西侧，人防工程建筑面积37222平方米，平时作为地下停车库（约160个车位），战时作为防空专业队员与装备掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、人员与物资掩蔽部 | 11200 | 5000 | 2017.1- 2019.12 | 市住建局 （市人防办） | 淮安生态 文旅区管委会 | 淮安金润置业有限公司筹集 | 完成全部人防工程主体 |
| 7 | 金奥国际B区防空地下室-2 | 1个专业队队员掩蔽部、一个专业队装备掩蔽部、1个救护站、1个救护车辆掩蔽部、7个二等人掩、2个物资库、1个电站，人防建筑面积29687平方米（约640个车位） | 15000 | 3000 | 2018.1- 2020.6 | 市住建局 （市人防办） | 淮安生态 文旅区管委会 | 淮安金润置业有限公司筹集 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 8 | 中央华府防空地下室（一） | 5个二等人掩、人防建筑面积17996平方米（约350个车位） | 8649 | 2000 | 2017.10- 2019.12 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安天禄房地产开发有限公司筹集 | 完成全部人防工程主体结构 |
| 9 | 融侨观邸防空地下室二 | 位于水渡口大道南侧，支十六路北侧，杭州路东侧，合肥路西侧，人防工程建筑面积28726.89平方米，平时作为地下车库（约620个车位），战时作为防空专业队员与转隔壁掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车掩蔽部，人员与物资掩蔽部 | 11500 | 4000 | 2018.6- 2021.4 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安融侨 房地产有限公司筹集 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 10 | 主城区控源截污PPP项目 | 新建运北路、铁牛路、勤政路等污水管道；对现有污水管道进行改造完善；对主城区文渠河、内城河、外城河、圩河、清安河等河道进行截污整治；完成50个老旧小区雨污分流；建设污水管网地理信息系统数据库和管理平台 | 173090 | 50000 | 2017.5- 2021.5 | 市住建局 | 市发改委 市自然资源 和规划局 市财政局 市生态环境局 市卫生健康委 市工信局 市城管局 市商务局 | ppp | ①完成主城区污水管网完善工程6公里。②完成清安河河道截污工程。③完成50个小区雨污分流改造工程④启动污水地理信息系统数据库和平台建设 |
| 11 | 淮安市 广播电视中心 | 建筑面积约55533平方米，其中一期施工面积48742.24平方米 | 33438 | 4000 | 2017- 2021 | 市广播电视台 |  | 自筹 | 主体 10层 |
| 12 | 白马湖 大道建设 | 位于苏淮高新区范集镇、洪泽区岔河镇、金湖县吕良镇与前锋镇境内，涉及三个县区四个乡镇道路全长约24.5公里，道路路面宽15.5米，四车道，桥梁15座，特大桥2座 | 103000 | 10000 | 2017.12- 2020.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市自然资源 和规划局 市交通局 市生态环境局 市水利局 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 苏淮高新区管委会 | 向上争取 及自筹 | 开展施工2、3标段等招标，实施灰土路基、特大桥基础 |
| 13 | 白马湖 森林公园建设 | 项目规划建设面积约12000亩，集生态、休闲、科普、观赏、旅游度假为一体 | 100600 | 1000 | 2014.5- 2020.12 | 市白马湖办 | 市自然资源 和规划局 市住建局 市审计局 市水利局 市应急管理局 市交通局 苏淮高新区管委会 洪泽区政府 | 自筹 | 实施樱花园项目 |
| 14 | 白马湖 湿地公园建设 | 占地面积约32.4平方公里,草泽河入口景观、河口湿地和堆头集南部水域及现状岛屿整治等 | 100000 | 5000 | 2014.5- 2020.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市自然资源 和规划局 市审计局 市生态环境局 市水利局 洪泽区政府 金湖县政府 | 按原有渠道 | 实施避风港、环湖路拓宽改造、游客中心主体及核心区内部配电、生态木屋及道路、桥梁码头等扫尾工程 |
| 15 | 白马湖 四季花海项目 | 规划面积2581亩，包含道路、管网、绿化、景观、配套设施等内容 | 51000 | 2000 | 2016.7- 2020.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市自然资源 和规划局 市审计局 市生态环境局 市水利局 洪泽区政府 | 按原有渠道 | 实施项目提升完善工程， 具备开园条件 |
| 16 | 白马湖上游 中小河流（花河）整治及生态修复工程 | 白马湖上游花河及支流，进行环保疏浚、复堤加固、缓冲带，人工湿地、生态滤墙、曝气及水质监控系统等 | 12000 | 500 | 2018.4- 2019.6 | 市白马湖办 | 洪泽区政府 淮安区政府 苏淮高新区管委会 | 向上争取 及自筹 | 完成绿化及设备电子智能化系统等内容，进行完工验收 |
| 17 | 金融中心中央商务区东地块 | 位于环宇路东侧、大同路南侧、支十一路西侧、水渡口大道北侧，总建筑面积约43.9万平方米，其中地上建筑30.6万平方米 | 371914 | 25000 | 2016.6- 2024.12 | 市国联集团 | 市自然资源 和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | C区 主体建设 |
| 18 | 金融中心中央商务区西地块 | 位于环宇路东侧、大同路南侧、支十一路西侧、水渡口大道北侧，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约22万平方米 | 246441 | 25000 | 2014.11- 2019.12 | 市国联集团 | 市自然资源 和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | B组 团完工 |
| 19 | 富丽瑞锦苑 | 位于淮安区经二路东侧，纬六路南侧，规划路西侧，占地119亩，总建筑面积16万平方米，其中二期占地45亩，建筑面积7万平方米 | 24000 | 1800 | 2018.5- 2020.3 | 市国联集团 |  | 自筹 | 完成12幢楼主体室内外装饰及小区综合管网、市政道路施工 |
| 20 | 国联商务中心 | 位于清江浦区枚皋路北侧、北京南路东侧、枚乘路南侧、长阳路西侧；占地82亩，总建筑面积125000平方米 | 70900 | 2000 | 2011.10- 2019.12 | 市国联集团 | 市卫生健康委 市人社局 市自然资源 和规划局 市农业农村局 清江浦区政府 | 自筹 | 竣工，具备交付条件 |
| 21 | 淮安市国联 医疗卫生服务中心 | 位于清江浦区北京南路东侧、规划支路三南侧、规划支路一西侧、金品商务广场东侧，占地23.3亩，总建筑面积约32764平方米 | 20394 | 3000 | 2018.1- 2020.12 | 市国联集团 | 市卫生健康委 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 自筹 | 主体建设 |
| 22 | 国联生物工程高等职业学校生活服务中心项目 | 位于淮安区河西大道、运河南路南侧；项目占地25156平方米，总建筑面积约30128平方米 | 15000 | 4000 | 2018.4- 2020.12 | 市国联集团 | 市财政局 市自然资源 和规划局 淮安区政府 淮安生物工程高等职业学校 | 自筹 | 主体建设 |
| 23 | 体校新校区项目 | 位于白云路以南，通甫路以西，占地面积162.53亩，总建筑面积7.75万平方米。主要建设教学综合楼、综合训练馆、网球训练馆、学生公寓楼、食堂及其他附属设施 | 50000 | 10000 | 2015.9- 2020.8 | 市国联集团 市体育局 | 淮安体育 运动学校 | 按原有渠道 | 主体建设 |
| 24 | 淮安港市区 港区新港二期作业区仓库 | 位于疏港路西侧港区作业区红线范围内，占地62853.69平方米 | 1435 | 1100 | 2018.10- 2019.5 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 完成 |
| 25 | 淮安港市区 港区新港综合服务中心 | 综合服务中心、海关国检大楼、泵房、门卫、配电房、卡口 | 9500 | 3000 | 2017.1- 2019.8 | 市交通 控股公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 按原有渠道 | 完成 |
| 26 | 新华印刷厂 文创园建设 | 位于淮海北路44号以新华印刷厂为主的老厂区，占地约42亩，建筑面积约1.9万平方米；内容包括新华印刷厂搬迁、老厂区按文化创意产业园规划改造和招商引资吸引各商家进驻经营 | 10000 | 1000 | 2015.11- 2019.6 | 市交通 控股公司 | 清江浦区政府 新华印刷厂 市工投公司 凤凰传媒集团 | 按原有渠道 | 完成 |
| 27 | 云河湾小区 | 位于经二路东侧、新华路南侧，总用地面积58300平方米，合约87.45亩，总建筑面积141115.16平方米，容积率1.87，绿地率35%，总户数772户，住宅面积93545.14平方米，商业面积9514.86平方米 | 55000 | 8000 | 2017.2- 2022.12 | 市交通 控股公司 | 淮安区政府 | 自筹 | 云河湾二期6栋住宅土建主体施工完成 |
| 28 | 水沐清华 | 水沐清华项目位于清浦新城，枚皋路南侧，长阳路东侧，规划用地面积约为7万平方米，地上建筑面积约12万平方米，总建筑面积约16万平方米，其中多层住宅面积约为6万平方米，高层建筑面积约5万平方米共28栋住宅组成。共分四组团开发，项目进度：一组团于2017年4月份交付使用；二组团于2018年10月交付使用；三四组团计划于2018年9月底陆续预售，2020年底竣工交付 | 100000 | 8000 | 2015.10- 2020.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 三四组团主体结构封顶 |
| 29 | 通海大厦 | 位于高教园区通甫路东侧、枚乘路南侧，用地面积20.55亩，地面以上建筑面积3.4万平方米，地面以下建筑面积1.1万平方米 | 15000 | 5500 | 2018.3- 2019.11 | 市水利 控股集团 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 30 | 淮安市妇幼 保健院新院 | 位于宁连公路南侧、万康路东侧、万端路西侧、白云路北侧，占地141亩，新建市妇幼保健院，地上建筑面积82000平方米，地下停车场面积56000平方米 | 120000 | 28000 | 2017.1- 2021.12 | 市水利 控股集团 市卫生健康委 市妇幼保健院 | 淮安生态 文旅区管委会 （负责征地拆迁及相应费用） 市自然资源 和规划局 | 按原有渠道 | 土建主体施工完成80%，机电安装进场施工 |
| 31 | 灰场1-2地块 | 该项目位于漕运西路南侧、西宁路西侧，用地面积约98亩，建筑面积约23万平方米 | 100000 | 25000 | 2018.1- 2020.12 | 市水利 控股集团 | 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 市场化运作 | 桩基、围护、降水施工、土方开挖、结构正负零完成；主体结构、二结构均完成30%；水电安装预埋完成70% |
| 32 | 淮安新城 212地块 | 该项目位于生态新城怡园路北侧，翔宇大道西侧，商业用途，规划用地面积约为7万平方米，总建筑面积约6万平方米,地上建筑面积约5万平方米 | 45000 | 5000 | 2016.8- 2020.12 | 市水利 控股集团 | 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 完成 基础工程 |
| 二 | 新建项目 | 29 | 2651173 | 260818 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨废弃物处理项目二期扩建工程 | 在原有一期项目基础上新增规模200吨/日 | 10000 | 500 | 2019.3- 2020.12 | 市城管局 |  | 市场化运作 | 完成征地等手续并开工建设 |
| 2 | 淮安自来水公司经济开发区水厂二期工程 | 规模：10万立方米/天。 内容：新建10万立方米/天机械混合池折板絮凝平流沉淀池、10万立方米/天后臭氧接触池、10万立方米/天组合滤池、17000立方米清水池、10万立方米/天污泥浓缩池各一座；取水泵房、预臭氧接触池、送水泵房及变电所、加药间、臭氧制备车间、污泥脱水间等增加或更换部分设备至20万立方米/天 | 10500 | 2000 | 2019.6- 2021.6 | 市住建局 市自来水公司 |  | 企业自筹 | 土建完成20%，设备招标完成 |
| 3 | 金融中心中央商务区东地块防空地下室（一） | 9个二等人员掩蔽单元，人防建筑面积19021平方米（约400个车位） | 18100 | 5000 | 2019.1- 2024.12 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安市金融中心投资建设有限公司 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 4 | 金融中心中央商务区东地块防空地下室（二） | 1个医疗救护站单元，建筑面积1496平方米；1个医疗救护车辆掩蔽单元，5个二等人员掩蔽单元，人防建筑面积15231平方米（约300个车位） | 19200 | 7000 | 2019.1- 2024.12 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安市金融中心投资建设有限公司 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 5 | 郦城国际二期 | 人防总建筑面积25161平方米（约550个车位），战时功能为1个专业队队员掩蔽部，1个车辆掩蔽部，1个医疗救护站，10个二等人员掩蔽部，1个固定电站 | 10230 | 2558 | 2019.1- 2022.12 | 市住建局 （市人防办） | 清江浦区政府 | 淮安郦城房地产开发有限公司 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 6 | 吾悦广场住宅地下车库人防工程 | 人防总建设面积12831平方米（约280个车位），战时功能5个二等人员掩蔽部，1个专业队队员掩蔽部，1个专业队装备掩蔽部，1个电站 | 8630 | 3000 | 2019.1- 2020.12 | 市住建局 （市人防办） | 淮安生态 文旅区管委会 | 淮安新城亿博房地产开发有限公司 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 7 | 京沪高速公路扩建工程淮安段 | 淮阴区与沭阳交界处—淮安区与宝应交界处，全长69.6公里，双向八车道高速公路 | 872000 | 30000 | 2019.6- 2022.12 | 市交通局 | 市交通控股公司 淮阴区政府、淮安区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态文旅区管委会（负责其范围内征地拆迁） | 向上争取，淮阴区政府、淮安区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态文旅区管委会负责部分征地拆迁资金筹集 | 开工建设 |
| 8 | 城市公共 交通站场项目 | 位于经济技术开发区宁连公路以北，翔宇大道以东，场站面积约40亩，拟建总建筑面积约33000平方米，其中地上建筑面积19000平方米，地下建筑面积14000平方米，公交停车场 | 11500 | 8000 | 2019.10- 2021.9 | 市交通 控股公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 自筹 | 土地摘牌，完成方案设计及规划批复，清单编制及招投标手续，总包单位进场 |
| 9 | 市区智能 停车诱导项目 | 一、二、三级停车诱导设施，停车数据传输，停车软件管理等 | 600 | 600 | 2019.6- 2019.12 | 市城管局 市交通 控股公司 | 市工信局 市自然资源 和规划局 市公安局 市住建局 | 自筹 | 完成 |
| 10 | 河晏园小区 | 位于人民路西侧、清安路南侧，总用地面积15481.9平方米，合23.66亩，总建筑面积61272.22平方米，地上建筑面积47763.15平方米，住宅面积42691.62平方米，商业面积2679.03平方米，物业等配套用房面积1075.05平方米 | 28700 | 5000 | 2019.4- 2021.12 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 桩基及检测完成；基坑施工及检测完成；土建施工主体完成3层 |
| 11 | 清江华府南侧地块 | 位于徐家湖东侧、解放东路北侧，总用地面积17084平方米，合25.65亩，总建筑面积64124平方米，容积率地块一2.5，地块二3.0，绿地率地块一35%，地块二30%，地上建筑面积48214平方米，住宅面积15190平方米，商业面积33024平方米 | 38000 | 1000 | 2019.11- 2022.12 | 市交通 控股公司 | 清江浦区政府 | 自筹 | 方案设计完成；施工图设计完成；总承包单位招标完成；桩基工程招标完成 |
| 12 | 荷花公园 北侧地块 | 位于体育场路西侧、荷花公园北侧，总用地面积28434.85平方米，合计42.69亩，总建筑面积141890平方米，容积率4.0，绿地率20%，地上建筑面积113739平方米，住宅面积85304平方米，商业面积28435平方米 | 80000 | 3000 | 2019.11- 2022.12 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 方案设计和规划批复完成；施工图设计完成；总承包单位招标完成；桩基工程招标完成，基坑支护完成 |
| 13 | 1605 粮库地块 | 该项目位于运北东路南侧、淮海南路东侧，用地面积41133平方米 | 85000 | 30000 | 2019.8- 2022.12 | 市水利 控股集团 | 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 自筹 | 1、土地摘牌；2、施工方案设计；3、施工前期相关工作 |
| 14 | 永和家园 北侧地块 | 该项目位于中经路南侧、西安路西侧，用地面积约53亩，建筑面积约10万平方米 | 54000 | 30000 | 2019.3- 2021.9 | 市水利 控股集团 | 市住建局 市自然资源 和规划局 清江浦区政府 | 自筹 | 1、桩基、围护、降水施工完成 2、土方开挖完成 3、结构正负零完成 4、主体结构完成50% |
| 15 | 清河路东侧地块（淮海西路200号） | 该项目位于清河路东侧、丰登路南侧，规划用地面积约8.8万平方米，总建筑面积约35万平方米，地上建筑面积约26万平方米 | 250000 | 10000 | 2019.6- 2024.12 | 市水利 控股集团 |  | 自筹 | 完成一期基础工程 |
| 16 | 淮安市金融 中心风情街 及配套路网建设工程 | 总建筑面积2.6万平方米的商业街工程 | 17000 | 100 | 2019.9- 2020.12 | 市国联集团 | 市自然资源 和规划局 市住建局 市公安局 清江浦区政府 | 自筹及 市场化运作 | 风情街 地下室施工，配套路网建设工程完成 |
| 17 |  | 新建支六路（环宇路至昆明路段，长417米，宽20米） | 870 | 870 | 2019.2- 2019.12 |  |  |  |  |
| 18 |  | 新建昆明路（支六路至大同路段，长235米，宽25米） | 660 | 660 | 2019.2- 2019.12 |  |  |  |  |
| 19 | 春风苑项目 | 位于天津路东侧、清安路南侧，项目用地面积43286平方米，总建筑面积163958平方米。项目拟建10幢高层建筑。其中，地上建筑面积120993平方米，包括住宅114155平方米，商业4708平方米，其他配套2130平方米；地下建筑面积42963平方米，包括地下汽车库31168平方米，非机动车库5897平方米 | 79000 | 20000 | 2019.3- 2021.4 | 市国联集团 |  | 自筹 | 10幢 住宅楼主体施工至10层 |
| 20 | 检察院东侧 地块定销商品房 | 位于承德路以东、大同路以南、玗北路以西、健康东路以北，占地90亩，拟建定销商品房约18万平方米 | 140440 | 30000 | 2019.6- 2022.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 主体 全面开工 |
| 21 | 淮安区河西 公园社区 | 项目位于淮安区里运河以南、城西北路以西、井神路以北、西徐路以东，占地994亩、总建筑面积108万平方米。建设主要内容为生物工程学校周边区域公共服务配套、学校、房地产开发建设 | 870000 | 50000 | 2019.8- 2024.8 | 市国联集团淮安区政府 | 市财政局 市自然资源 和规划局 市里运河办 淮安生物工程 高等职业学校 | 自筹 | 征地拆迁，用地规划调整 |
| 22 | 西安路沿线 2号地块 | 位于西安路东、军营西路南。占地12.86亩，总建筑面积约3.02万平方米，建设商品房 | 23000 | 3000 | 2019.6- 2022.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 主体 全面开工 |
| 23 | 通信基站铁塔建设 | 建设230座通信基站铁塔，用于保障高铁沿线，建设200个小基站，360个室分站点用于密集城区信号覆盖 | 7000 | 7000 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 铁塔自筹 | 完成全部铁塔室分项目的建设与开通 |
| 24 | 淮安电信 4G无线网建设工程 | 开展4G无线网络优化扩容工程建设，提升无线网络覆盖质量；重点实施高铁沿线站点增补和优化工作，保障连淮扬镇高速铁路、徐宿淮盐城际铁路在淮安境内正式通车后手机通话和上网不掉线 | 3500 | 3500 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 电信自筹 | 完成全部工程建设 |
| 25 | 淮安移动4G网络建设工程 | 继续开展4G网络建设，全年新建宏站、小基站120处 | 2600 | 2600 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 移动自筹 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 26 | 淮安移动4G固定宽带覆盖工程 | 计划全年完成8万户的宽带新增覆盖 | 1200 | 1200 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 移动自筹 | 完成目标用户的新建与改造工作 |
| 27 | 淮安联通老旧小区整治工程 | 100个老旧小区线缆整治 | 420 | 420 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 联通自筹 | 完成全部工程建设 |
| 28 | 淮安联通基站建设工程 | 120个基站新建及扩容 | 950 | 950 | 2019.1- 2019.12 | 市工信局 |  | 淮安 联通自筹 | 完成全部工程建设 |
| 29 | 古河（南马）220千伏输变电工程 | 该项目站址位于南马厂开发大道西侧，占地11880平方米（17.82亩）。工程本期投资8073万元，包括220千伏古河变电站工程、梁庄~艾口双线π入古河变220千伏线路单体工程，新建220千伏出线4回，110千伏出线2回，10千伏线路间隔12回 | 8073 | 2860 | 2019.7- 2021.3 | 市供电公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 市自然资源 和规划局 | 国网江苏省电力有限公司贷款 | 土建施工 |
| 三 | 推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市区建筑垃圾资源化利用厂（淮阴区） | 市区建筑垃圾资源化利用厂（淮阴区），位于淮阴区三树镇，X306以北，原三树砖瓦厂用地，占地150亩。一期建设年处理量在100万吨建筑垃圾的资源化利用厂 | 3000 | 500 | 2019.8- 2020.10 | 市城管局 | 市自然资源 和规划局 淮阴区政府 | 市场化运作 | 完成选址、立项、征地拆迁 |
|  | 清江浦区 | 34 | 3993557 | 1215903 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 31 | 3568557 | 978903 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阅读中心 | 位于上海路以南、人民路以西、漕运西路以北、永宁小学宿舍以东，总用地面积约268 亩其中一期用地面积约114亩，建筑面积30.7万平方米 | 160000 | 50000 | 2019.10- 2022.10 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 房屋征收结束后，土地挂牌上市 |
| 2 | 融和广场 | 项目位于淮海西路南侧，汇丰园北侧。北京南路东侧，巨一首府西侧。占地41亩，建筑面积15.6万平方米 | 130000 | 70000 | 2018.9- 2021.9 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 两栋高层封顶，其他继续建设 |
| 3 | 御码头运河 文化中心 （老坝口历史风貌区） | 美食街以北、承德路以东、和平路以南、圩北路以西，占地面积84.9亩，建筑面积7.9万平方米 | 150000 | 110000 | 2019.10- 2022.10 | 清江浦区政府 | 市里运河办 市自然资源 和规划局 市住建局 市文化广电 和旅游局 市民宗局 | 市场化运作 | 房屋征收结束后，土地挂牌上市 |
| 4 | 融尚广场 | 融尚广场，位于市体育馆北侧健民路以北、淮海北路以东、汇通十区以南、银川路以西，占地25.2亩，总建筑面积10.08 万平方米 | 100000 | 50000 | 2017.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 出正负零 |
| 5 | 广瑞翔盛汽车文化体验中心 | 位于旺旺路南侧、奔驰4S店东侧、雪佛兰4S店西侧占地10亩，建筑面积约3万平方米，建成后主要经营品牌汽车、精品二手车销售拍卖、汽车文化展示和体验、汽车俱乐部、总部经济 | 30000 | 20000 | 2018.10- 2020.10 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体完成50% |
| 6 | 宏元购物广场 | 位于圩北路东侧、淮海东路南侧，由江苏省宏元置业有限公司投资建设，占地55亩，总建筑面积24.5万平方米，其中商业及写字楼面积10万平米 | 150000 | 30000 | 2016.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 二期封顶 |
| 7 | 郦城国际 | 位于翔宇大道西侧、市政务中心南侧，由淮安郦城房地产开发有限公司投资建设，南苑占地160亩 | 150000 | 30000 | 2012.12- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 南苑高层1-7栋封顶 |
| 8 | 水韵天成 | 位于里运河北侧、越秀路西侧、和平路南侧，由江苏省榕兴房地产开发有限公司投资建设，占地450亩，建筑面积75万平方米，商业面积约3万平方米，安置房13万平方米 | 350000 | 40000 | 2009.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 竣工 |
| 9 | 亿力未来城 | 位于翔宇大道西侧，由江苏省亿力房地产有限责任公司投资建设，占地450亩，总建筑面积86万平方米，共建设61幢楼 | 350000 | 80000 | 2009.9- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 五期基本竣工，四期商业部分全面出正负零，部分建筑封顶 |
| 10 | 金悦商置中心 | 位于水渡口广场西南角，占地61亩，总建筑面积24万平方米，其中商业用房5万平方米 | 100000 | 30000 | 2016.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 住宅部分交付，商业部分主体封顶 |
| 11 | 华信广场 | 位于淮海北路东侧、交通路南侧，占地67.8亩，建设总建筑面积40万平方米商业综合体。一期占地24.84亩，建筑面积13万平方米，二期占地42.96亩，建筑面积27万平方米 | 430000 | 50000 | 2016.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一期竣工营业，二期局部建至地上五层以上 |
| 12 | 融尚文教主题街区 | 位于淮海北路东侧、山鹰大厦南侧，占地25.2亩，建设总建筑面积14万平方米商住综合体 | 80000 | 30000 | 2018.5- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体建至8层以上 |
| 13 | 红星国际广场 | 位于淮海南路西侧、前进西路南侧、南港路东侧、延安路北侧，占地113亩，建筑面积36万平方米。兴建8栋高层，其中住宅19万平方米，商业面积9万平方米，地下建设面积8万平米 | 114000 | 10000 | 2014.10- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 10#大商业封顶，7#8#楼封顶 |
| 14 | 融侨华府 A地块 | 融侨观邸，位于水渡口大道南侧，支十六路北侧，杭州路东侧，合肥路西侧，占地187亩，总建筑面积46万平方米。其中一期建筑面积17万平方米，二期建筑面积13万平方米，三期建筑面积16万平方米 | 205538 | 36000 | 2017.5- 2021.4 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一期完工， 二、三期主体封顶 |
| 15 | 融侨华府 C地块 | 融侨华府安澜园，位于水渡口大道南侧，支十六路北侧，福州路东侧，南京路西侧，占地143亩，总建筑面积36万平方米。其中一期建筑面积19万平方米，二期建筑面积17万平方米 | 154599 | 28000 | 2018.6- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一期主体封顶，二期部分达到预售节点 |
| 16 | 香溢茗园 东地块 | 位于白鹭湖大街南侧，水渡口大道北侧，果林街东侧，曦园街西侧，占地117亩，其中东一期占地70.77亩，总建筑面积24.7万平方米 | 99124 | 49703 | 2018.2- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 东一标段脚手架拆除；东二标段主体封顶 |
| 17 | 长岛一墅 (东侧别墅） | 位于清河新区河畔路北侧、果林街西侧，由淮安栋梁置业有限公司投资建设，占地181亩，建设13万平方米住宅 | 20000 | 10000 | 2013.10- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 东地块两栋高层交付，西地块25栋别墅主体建成，配套设施启动 |
| 18 | 丰球白鹭湖庄园D、E组团 | 淮安市清河新区水渡口大道105号,占地186亩，总建筑面积约，总建筑面积约24.5万平米 | 100000 | 50000 | 2017.9- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 交付 |
| 19 | 清城亿园 | 位于清河新区曦园街东侧，水渡口大道北侧，英才街西侧，占地约60亩，建筑面积约8万平方米住宅 | 33000 | 4000 | 2016.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 20 | 恒盛科技园 | 位于清河新区深圳东路北侧、飞耀路东侧，占地147.5亩，总建筑面积约12万平方米。建成后将作为科技型企业的孵化基地，招引都市型科技企业 | 50000 | 20000 | 2017.11- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一期竣工交付，二期土建主体施工 |
| 21 | 叶语香澜 | 叶语香澜A地块二期，东侧为A区已建成别墅群，西侧为三坝街，北侧为C组团用地（再北侧为旺旺路），南侧为珠海东路，占地92.18亩，总建筑面积86072平方米，二期建筑面积17982.6平方米 | 20000 | 7000 | 2018.5- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 二期竣工交付 |
| 22 | 淮安臻缘苑 | 位于清江浦区杭州路9号，杭州路东侧、碧水豪庭小区北侧，占地27718.5平方米（约41.58亩），建筑面积约69452.34平方米（约6.9万平方米）居住小区 | 26096 | 7000 | 2018.3- 2020.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体建成，配套设施启动 |
| 23 | 金辉城A地块二期 | 位于清河新区曦园街西侧，河畔路南侧占地约60亩，建筑面积约13万平方米住宅 | 22000 | 15000 | 2018.8- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 高层主体全部封顶，墙体砌筑二次结构开展 |
| 24 | 七星水岸二期 | 位于深圳路北侧、宁连路西侧、七星路东侧、小南河南侧，占地约40亩，建筑面积约9万平方米 | 20000 | 12000 | 2018.6- 2020.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 8幢多层全部封底，3幢高层建至70%以上 |
| 25 | 澳洋公寓地块房地产 | 位于清河新区珠海路北侧，三坝街西侧，占地36亩地，建设中高档多层住宅，建筑面积约4万平米 | 15000 | 5000 | 2018.12- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 26 | 传化公路港 二期 | 项目东临京沪高速、南临河道、西临233国道，占地面积为123.8亩，建设面积34564.1平方米，其中包括6栋标准化仓储仓库、2栋分拣车间等，建设智能仓储中心 | 28600 | 18600 | 2018.9- 2019.8 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 27 | 茂华商业街 | 总建筑面积约4.6万平方米，建设包括商业街、商业地下车库、地下超市等 | 15000 | 6000 | 2018.10- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 1-15#竣工，16-19#楼主体基本建成 |
| 28 | 中国（淮安）国际食品博览中心 | 项目由淮安金诚食品博览城管理有限公司投资建设，位于北京南路东侧、枚皋路南侧、长阳路西侧、朝阳路北侧，占地面积约195.5亩，总投资约13.76亿元人民币，总建筑面积约12.1万平方米，其中展览面积约4.5万平方米、会议面积约1万平方米、商业面积约0.68万平方米、其他配套服务2.7万平方米，地下面积约3.28万平方米，主要打造以会展中心、会务中心、交易中心、服务中心为主的博览中心 | 137600 | 37600 | 2018- 2019 | 清江浦区政府 |  | 淮安金诚食品博览城管理有限公司筹集 | 投入使用 |
| 29 | 悦荣府 | 目项目位于禧徕乐商贸城北侧、启秀路东侧、沿河路南侧、毓秀路西侧，由瑞鑫集团置业（淮安）有限公司投资建设，总投资约15亿元，项目占地面积约83.6亩，总建筑面积约23.6万平方米，其中住宅面积约12.9万平方米，公寓式酒店面积约4.7万平方米，商业及配套面积约1.9万平方米，地下面积约4.1万平方米 | 150000 | 30000 | 2019.10- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 瑞鑫集团置业（淮安）有限公司筹集 | 部分 主体封顶 |
| 30 | 友创南门尚城 | 位于解放西路以北，人民南路以东，新民西路以南规划用地220亩，总建筑面积56万平方米，其中住宅建筑面积34万平方米，商业建筑面积11.7万平方米，酒店式公寓面积3.5万平方米 | 160000 | 35000 | 2012.9- 2020.1 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 31 | 润城·一品名府 | 位于北京路以西，解放西路以北，占地12亩，总建筑面积3.5万平方米，其中商业面积4600平方米 | 18000 | 8000 | 2018.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体竣工 |
| 二 | 新建项目 | 3 | 425000 | 237000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化妆品一条街地块开发 | 位于承德路西侧、大同路南侧、银川路东侧，占地约182亩，建筑面积约36万平方米 | 360000 | 217000 | 2019.6- 2022.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 基础施工 |
| 2 | 水沐和禧园 | 位于淮安市延安东路南侧、石桥路东侧，项目用地约28.92亩，总建筑面积约72640㎡ | 50000 | 15000 | 2019.3- 2021.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏水利房地产开发有限公司筹集 | 开工建设 |
| 3 | 传化商业中心 | 占地面积约13亩，建筑面积约8600平方米，共三层。建设有购物中心、星级酒店、城市商业街等 | 15000 | 5000 | 2019.10- 2020.9 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 进场施工 |
|  | 淮阴区 | 76 | 5141911 | 1232477 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 48 | 2763953 | 642127 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 现代物流园 | 项目地址位于淮阴区韩侯大道东侧、纬三路北侧、经一路西侧、纬一路南侧。一期占地面积约为178亩，投资额为4.05亿元，项目由江苏象飞田供应链管理有限公司投资建设 | 40500 | 5500 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 江苏象飞田供应链管理有限公司筹集 | 竣工 |
| 2 | 鑫泰木材 | 项目位于韩侯大道东、西安路西、淮河路北。项目主要内容为木材、建材贸易市场。由淮安鑫泰置业有限公司投资开发，总投资10.07亿元，总占地面积约150亩 | 100700 | 37000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安鑫泰置业有限公司筹集 | 部分 竣工交付 |
| 3 | 雷克萨斯 汽车4S店 | 项目位于钱江路北侧、香港路西侧，占地约16亩，总建筑面积约6000平方米 | 10000 | 8000 | 2018.10- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 淮安宝瑞丰泰雷克萨斯汽车销售服务有限公司筹集 | 竣工投产 |
| 4 | 果林雅苑 | 项目位于钱江路北侧、经六路东侧，占地约53亩，总建筑面积约10万平方 | 40000 | 18000 | 2018.12- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 苏北大市场开发有限公司、淮安市淮阴区城市资产经营有限公司筹集 | 主体施工 |
| 5 | 马头镇 安置房项目 | 新建农高新城，东至富民路，南至黄河路，西至通吴路，北至利民路，占地面积约7.4787公顷，总建筑面积50万平方米，一期建筑面积15万平方米 | 260000 | 60000 | 2017.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 农高新城一期主体建成 |
| 6 | 颐和花园 棚户区改造项目 | 项目位于北京东路北侧，盐河南侧，北道（沈阳路）东侧总占地面积113100平方米，总建筑面积达454873平方米，规划住宅总套数为2174套，总投资约15亿元 | 150000 | 34000 | 2015.10- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 (社会投资项目) | 一季度：商业屋面、外墙、楼梯间施工完成，土建及各部安装验收。二季度：室外总体景观、绿化、道路等施工完成。三季度：项目进行扫尾及竣工验收 |
| 7 | 渔沟产业园标准化1#、2#厂房、办公楼及附属工程 | 该项目位于渔沟镇富强路南侧、渔宋路西侧。1#厂房建筑面积14805.6平方米、2#厂房建筑面积3024.00平方米、办公楼建筑面积1814.09平方米、传达室建筑面积45.22平方米、泵房建筑面积292.08平方米 | 3643 | 3243 | 2018.11- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 所有单体 工程竣工 |
| 8 | 渔沟产业园标准化厂房一期B地块1-5#厂房、办公楼、餐厅、宿舍楼 | 该项目位于渔沟镇富强路南侧、兴园路东侧、中原街北侧。1#-4#厂房建筑面积均为5104平方米、5#厂房建筑面积5888平方米、办公楼建筑面积5236.60平方米、餐厅及宿舍楼建筑面积2705.82平方米、门卫建筑面积43.92平方米、泵房建筑面积146.52平方米 | 7220 | 7020 | 2018.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 所有单体 工程竣工 |
| 9 | 淮阴区人民 法院审判法庭扩建工程 | 项目南至珠江路，西至区气象局，北至新长铁路，东至草莓园，占地面积约15亩，总建筑面积8504平方米 | 4619 | 1630 | 2017.4- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 淮阴区人民法院筹集 | 竣工 |
| 10 | 多田纺织项目 | 项目占地62亩，新建办公生产及生活用房约19085平方米，购置500台喷水织机，3套500型整经机 | 15000 | 7000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 11 | 生物质燃气 | 项目建设日产生物天然气3万立方米,建设用地120亩，主要建设内容：利用秸秆、畜禽粪便等废弃物综合处理并用来生产生物天然气及生产有机肥 | 26000 | 8000 | 2017.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 一期 竣工 |
| 12 | 温氏总部 | 项目用地约40亩，总投资1.2亿元，建设5个主要功能区域，分别是中心服务区、饲料生产区、职工办公区、生活住宿区、餐饮运动区，及厂区道路建设、停车场、场区绿化等 | 12000 | 10000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 13 | 金地种业 | 项目占地426亩，其中工业用地26亩，建设现代化种子生产流水线1条，总建筑面积51076平方米,其中综合楼2700平方米,质检中心3400平方米,仓储1688平方米,散装库3078平方米,加工车间2860平方米,烘干房1990平方米等，日光普通大棚27360平方米，连栋大棚8000平方米 | 11000 | 6000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 14 | 食品药品检测中心项目 | 拟建办公、生产用房3000平方，内设技术服务展示区，检测检验区，服务办公区，后期保障区，购置液相质谱仪，色相质谱仪，建成后，年检测2万的批次食品 | 12000 | 4000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 15 | 佟洼路工程 | 朱集路至飞耀路，长2700米、宽24米；道路、排水、路灯、给水绿化、标线标牌、征地等 | 4200 | 3600 | 2018.4- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 16 | 朱集路工程 | 长江东路至佟洼路，长1180米、宽24米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 1840 | 1440 | 2018.11- 2019.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 17 | 新桥路工程 | 淮河东路至牡丹江路，长520米、宽24米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 800 | 800 | 2018.11- 2019.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 18 | 洪东路工程 | 长江东路至省道237，长1610米、宽30米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 3200 | 3200 | 2018.11- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 19 | 飞耀路 绿化亮化工程 | 绿化面积约4.4万平方米；路灯双排112盏；给水管道D400mm长2200米 | 1200 | 1200 | 2018.12- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 20 | 名嘉广场 | 位于广州路东、淮河路北、芍药路西、佟洼路南,占地136.5亩，总建筑面积约22.5万平方米 | 78750 | 6500 | 2016.4- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 交付使用 |
| 21 | 总部经济园 | 位于新桥路东、佟洼路南、飞耀路西、淮河路北占地240亩，总建筑面积约11.2万平方米 | 57600 | 15000 | 2016.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 交付使用 |
| 22 | 江淮科技园 | 位于朱集路东、佟洼路南、双坝路西、淮河路北,占地135亩，总建筑面积26万平方米 | 131000 | 25000 | 2016.3－2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 交付使用 |
| 23 | 徐梅南苑 | 位于佟洼路南、广州路西 淮河路北、三杨路东,占地108亩，总建筑面积24.2万平方米 | 84700 | 24700 | 2017.8- 2020.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 单体完工 |
| 24 | 月桂苑西苑 | 位于月季路东 牡丹江路南 新桥路西 佟洼路北,占地108亩，总建设面积20万平方米 | 70000 | 25000 | 2016.12- 2020.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 单体完工 |
| 25 | 上品小院 | 105幢别墅、门面和办公用房， 位于淮高路和致富路交界处 | 15000 | 4000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 26 | 淮安养老养生产业小镇一期阳光新城项目 | 一期位于宁一路，园六路围合范围，占地面积250.2亩，总建筑面积约38万平方米（其中地上计容面积约20万平方米），内含适老住宅、康复护理中心、老年服务中心及相关配套 | 130000 | 30000 | 2017.2- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 所有工程交付使用 |
| 27 | 淮安养老养生产业小镇二期项目核心区 | 核心区位于黄河东路北侧，阳光新城对面，占地面积约180亩，总建筑面积约25万平方米，建设内容包括养老养生产品研发中心、创业孵化中心、职业培训中心、老龄产品博览中心、总部办公楼等设施和相关配套 | 90000 | 10000 | 2019.11- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成地块的征地拆迁以及安置工作，完成土地摘牌；办理国土、规划等工程建设手续，年底前开工建设 |
| 28 | 广城尚书房 | 北至桃李路、南至长江西路、西至西安北路、东至长安路，占地面积：83094平方米，建筑面积约20万平方米 | 60500 | 7000 | 2011.3- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 29 | 奥体国际星城 | 该项目西至淮海北路，东至银川路，北至淮河路，南至九江路，项目占地面积260亩 | 113011 | 7500 | 2018.10- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 30 | 城上城 | 位于淮阴区北京东路北侧，规划内贸路东侧，项目东临南洋花园，北临医药公司宿舍楼，西临规划内贸路，南临北京东路，总用地面积7521.1平米。总建筑面积约21766.69平米 | 12000 | 7000 | 2017.12- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 31 | 左岸王府 | 左岸王府项目位于南昌路与樱花路交汇处，东至南昌北路、南至母爱路、西至双和路、北至樱花路，项目总占地面积150亩，总建筑面积约18万 | 65000 | 5000 | 2010.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 32 | 金鼎国际花园 | 位于西安路与长江西路交界处东至西安北路、南至红河路、西至园区中心路、北至长江西路。占地面积：34304平方米，建筑面积：106785.5平方米 | 32000 | 2000 | 2015.3- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 33 | 帝景蓝湾小区 | 位于淮安市承德北路605号，东至连云港路，南至沅江路，西至承德路，北至资江路，项目占地64466.9平方米总建筑面积170707平方米 | 59203 | 3188 | 2012.10- 2019.9 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 34 | 荣鑫花苑 | 位于西安路西侧、横二路南侧618号，东至西安北路、南至汾河路、西至园区中心路、北至中心路，总建筑面积8.5万平方米 | 28000 | 2000 | 2013.9- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 35 | 泰嘉万紫千红花园 | 项目位于淮安市淮阴区经济开发区南昌路西、翔宇北路东、纬五路北、九江路南，占地68074.5平方米 | 70000 | 8000 | 2013.4- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 36 | 上海国际花园 | 翔宇北道以西、淮河路以南，占地144.91亩，总建筑面积9.6万平方米 | 80940 | 10000 | 2015.10- 2019.7 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 37 | 尚都汇 A、C区块 | 东至淮海路，西至婚纱城，北至珠江路，南至香江路 总面积：约27万平方米 | 80000 | 50000 | 2017.5- 2021.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 38 | 幸福城 五期工程 | 西至银川路、东至承德路、南至黄河路、北至北京路，项目总建面积约100万方，占地300亩 | 41845 | 7397 | 2018.5- 2021.5 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 39 | 永福华府 | 项目位于淮安市淮阴区西安北路纬二路三号，占地43亩，建筑面积78000平方 | 25000 | 12000 | 2016.3- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 40 | 帝景蓝湾小区 | 位于淮安市承德北路605号，东至连云港路，南至沅江路，西至承德路，北至资江路，项目占地64466.9平方米，总建筑面积170707平方米，规划总户数1140户，由15栋多层电梯花园洋房、9栋全景高层及一栋商业组成 | 59203 | 10000 | 2012.10- 2019.9 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 41 | 开源珑城 | 该项目位于淮阴区南昌路东侧，樱花路南侧，占地面积114643.4平方米，总建筑面积288506平方米，地上建筑面积约223506平方米，其中高层住宅面积136859平方米，低层住宅建筑面积56647平方米，沿街商业面积29500平方米，配套社区用房面积500平方米，地下建筑面积约65000平方米 | 99756 | 50000 | 2016.8- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 42 | 明珠花园 | 该项目位于徐溜镇和益大道西侧、旭日大道南侧，该项目一期总用地面积69796.7平方米，总建筑面积约100308平方米，其中住宅总建筑面积79484平方米，沿街商业面积12518平方米；二期总用地面积14625.2平方米，总建筑面积约21120平方米，其中住宅18950平方米 | 22104 | 1000 | 2016.3- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 43 | 天鹅湾 | 东至渭河路、南至滨河路、西至承德北路、北至长江东路，占地180亩，总建筑面积30万平方米 | 150000 | 10000 | 2013.3- 2020.4 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 44 | 海通花园·银座 | 海通花园位于淮安市淮阴区，经二路西侧，纬五路南侧，长江东路北侧。建设用地面积为85388平方米，总建筑面积约14万平方米 | 78000 | 26000 | 2014.7- 2021.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 45 | 承德公馆三、四期 | 位于淮阴区银川路东，珠江路南，承德路西， 项目占地约191亩，总建筑面积约52万平方米 | 186419 | 13209 | 2013.5- 2019.9 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 部分主体 |
| 46 | 金润城御园 | 北京东路和翔宇大道交汇处北京东路87号，47087.7平方米，建筑面积163223.81平方米 | 78000 | 40000 | 2018.1- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 47 | 徐溜人家 安置小区 | 项目位于205国道东侧、富徐路南侧，小区占地220亩，建筑面积约20万平方米，户数约1900余户，多层为主建筑 | 36000 | 10000 | 2018.1- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 及向上争取 | 完成部分主体建设 |
| 48 | 徐溜荣舜 城市综合体 | 项目位于徐溜镇旭日大道北侧、和益大道东侧一期占地约38亩，建筑面积约4万平方米 | 26000 | 1000 | 2018.8- 2019.10 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成商业主体工程建设 |
| 二 | 新建项目 | 28 | 2377958 | 590350 |  |  |  |  |  |
| 1 | 德国小镇 | 项目位于孙大泓西侧、淮阴师范学院北侧。项目总投资50亿元，由久通宏达科贸（北京）有限公司与淮安德弘地产开发有限公司共同投资，占地约1000亩，一期约400亩 | 500000 | 30000 | 2019.6- 2024.12 | 淮阴区政府 |  | 久通宏达科贸（北京）有限公司、淮安德弘地产开发有限公司筹集 | 开工建设 |
| 2 | 淮州花园 | 项目位于珠江路南侧、永平路西侧，占地约68亩，总建筑面积约13万平方米 | 60000 | 10000 | 2019.9- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 苏北大市场开发有限公司筹集 | 开工建设 |
| 3 | 泰和家园B区 | 泰和家园B区，位于王家营北京西路南侧、星光路西侧，总用地面积196426平方米。项目总建筑面积约684269.53平方米，其中，地上建筑面积525056.35平方米（住宅面积492158.02平方米，公用建筑面积32898.33平方米），地下建筑面积156264.5平方米，架空层面积2948.68平方米 | 249236 | 30000 | 2019.5- 2022.10 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 多层完成基础，完成地库施工 |
| 4 | 千金渡盐浴 养生小镇 | 占地约1000亩，总建筑面积17万平方米，共包括1200间酒店客房、水上乐园、主题浴场、旅游度假配套、休闲运动配套、停车场、居住建筑、商业配套及景观工程等 | 200000 | 30000 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 实施一期项目建设 |
| 5 | 水上飞机项目 | 航站楼、机场以及相关配套服务设施建设 | 15000 | 5000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 实施航站楼建设 |
| 6 | 师范学院 实训基地 | 项目用地20亩，主要建立现代农业技术与服务实践创新基地，下设特色农产品开发与深加工实训中心，农业物联网智能监控平台、大学生创新创业中心等功能区 | 3500 | 2000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 社会资本 | 主体 竣工 |
| 7 | 顶隆食品 | 建设办公、生活用房1500平方，化验检测、展示用房500平米，厂房9000平方米，仓储、电力设施、传达室等配套设施300平方。安装喷雾干燥塔、硫化床干燥机组、微波蒸发杀菌干燥机各1台，配备煮料罐、浓缩提取罐、高温灭菌罐、不锈钢粉碎机组、全自动液体包装机、破骨机、储料罐等生产设备 | 5000 | 3000 | 2019.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 主体竣工 |
| 8 | 味联食品 | 项目位于科技园区核心区，建设办公生活用房1500平方，厂房4000平方，仓储、电力设施、传达室等配套设施用房300平方，安装粉碎机、混合机、包装机、杀菌机、烘干机、化验设备等 | 3000 | 3000 | 2019.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 9 | 姚庄路景观绿化亮化工程 | 景观绿化约1.14万平方米，路灯36盏 | 200 | 200 | 2019.1- 2019.4 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 10 | 中驰路工程 | 淮河东路至佟洼路，长320米、红线宽30米，道路、排水、标线标牌等 | 400 | 400 | 2019.2- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 11 | 佟洼路工程（东段） | 飞耀路至康马路，长1500米、红线宽24米；道路、桥梁、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地拆迁等 | 2500 | 2200 | 2019.2- 2019.9 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 12 | 新月花园 | 位于谢庄路南、广州路东、芍药路西、牡丹江路北,占地188亩，总建筑面积41万平方米 | 147000 | 30000 | 2019.3- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 基础完工 |
| 13 | 月桂苑东苑 | 位于新桥路东、牡丹江路南 飞耀路西、佟洼路北,占地167亩，总建筑面积19万平方米 | 66500 | 20000 | 2019.3- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 主体3层 |
| 14 | 东城美居三期 | 位于广州路西，黄河东路北，园六路东，滨水东南占地173亩，总建筑面积约11.5万平方米 | 40000 | 20000 | 2019.3- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 主体完工 |
| 15 | 东城高级中学 | 位于杨码路西，长江东路北，飞耀路东，新渡路南占地104.4亩，总建筑面积约6万平方米 | 30000 | 18000 | 2019.6- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 16 | 淮安宁淮工业园标准化C1#C3#厂房及附属工程 | 位于南昌路西，新长铁路北，翔宇北道东，钱江南占地35亩，总建筑面积2.3万平方米 | 5900 | 6150 | 2019.3- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 建成 |
| 17 | 淮安园兴科创孵化高标准厂房项目一期 | 位于宁连路西，淮河东路北，安庆路东，嫩江路南占地284亩，总建筑面积21万平方米 | 63000 | 35000 | 2019.3- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 厂房完工 |
| 18 | 淮安养老养生产业小镇二期项目全龄社区 | 全龄社区位于宁连路西侧，黄河东路南侧，紧邻规划中的黄河东路学校，占地面积约140亩，总建筑面积约11万平方米 | 56000 | 2000 | 2020.11- 2023.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 1.完成项目的可行性研究报告，办理项目的用地预审、环境影响评价、项目立项等前期手续；2.完成地块的土地整理工作，准备土地挂牌的相关材料 |
| 19 | 九江路小区 | 该项目位于淮阴区渭河路东侧、九江路南侧，项目拟占地34589.3平方米，总建筑面积109470平方米，其中，地上建筑面积86470平方米（包括住宅面积72930，沿街商业建筑12000平方米，配套用房1540平方米），地下建筑面积23000平方米 | 29671 | 5900 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹或 市场化运作 | 开工建设 |
| 20 | 安良小区 | 该项目位于承德北路东侧、香江路南侧，占地面积33208.9平方米，总建筑面积118738.15平方米，其中地上建筑面积99330.74平方米（包括商业建筑面积14770.74平方米，住宅建筑面积84560平方米），地下建筑面积19407.41平方米 | 65000 | 13000 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安市安良房地产开发有限公司筹集 | 开工建设 |
| 21 | 翔宇小区 | 该项目位于淮河东路北侧、渭河路东侧，占地面积24053.4平方米，总建筑面积88457.99平方米，其中地上建筑面积72147.58平方米（包括商业建筑面积10827.58平方米，住宅建筑面积61320平方米），地下建筑面积16310.41平方米 | 40051 | 8000 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安市安良房地产开发有限公司筹集 | 开工建设 |
| 22 | 淮安富力城 | 占地面积257439平方米，建筑面积约72.5万平方米 | 500000 | 200000 | 2019.5- 2024.5 | 淮阴区政府 |  | 淮安富力 房地产开发有限公司 | 开工建设 |
| 23 | 樱花路南侧、合肥路西侧地块房地产项目（淮上院子） | 南至母爱路、西至向阳路、北至樱花路、东至规划路，占地面积69138.9平方米，计划建筑面积18万平方米，2019年计划完成9万平方米 | 132000 | 50000 | 2018.11- 2022.4 | 淮阴区政府 |  | 江苏泽楚置业有限公司筹集 | 开工建设 |
| 24 | 东郊医院东地块 | 长江路南侧，曙光路西侧，东郊医院东侧地块，黄河路北侧，占地23423.2平方米 | 60000 | 43000 | 2019.3- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安通联置业有限公司筹集 | 开工建设 |
| 25 | 盐河花园西地块 | 南至四通路、西至鞠同路，占地14924平方米 | 42000 | 10500 | 2019.1- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 致合置业淮安有限公司筹集 | 开工建设 |
| 26 | 徐溜农贸市场 | 项目位于徐溜镇旭日大道南侧、和益大道东侧，规划市场占地约15亩，拟建筑总面积约5500平方米，配套建设道路、停车场、绿化等设施 | 5000 | 1000 | 2019.3-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹及向上争取 | 完成部分主体工程建设 |
| 27 | 徐溜 小商品市场 | 项目位于徐溜镇旭日大道南侧、和益大道东侧，项目占地约53亩，拟建筑总面积约25000平方米，配套建设道路、停车场、环保生态与绿化等设施 | 7000 | 2000 | 2019.3- 2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 及向上争取 | 完成部分主体工程建设 |
| 28 | 淮安东城医院 | 项目位于淮阴区黄河东路与曙光路交汇处， 占地面积约16700平方米（以颁发的土地使用证面积为准），拟建设面积56564平方米的非营利性综合医院，设置床位300张 | 50000 | 10000 | 2019.3- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 四川英祥 集团筹集 | 主体竣工 |
|  | 淮安区 | 28 | 1882500 | 409500 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 18 | 1414000 | 294000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 英东康复 养老养护中心 | 英东康复养老养护中心项目位于山阳大道南侧、梁红玉路西侧，占地113亩，总建筑面积22万平方米 | 130000 | 20000 | 2018.9- 2021.9 | 淮安区政府 |  | 中海外建设集团有限公司,运作方式社会资本投资。 | 部分主体工程竣工 |
| 2 | 腾达二期 | 包含互联网+智慧城市、威特电子商务、申通快递淮安电商物流产业园、宝立丰物流、恒安物流指挥调度中心及冷链物流仓储、中通三期、圆通三期、如意仓等8个项目 | 121000 | 25000 | 2016.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 大部分建成投产 |
| 3 | 御景城南区 | 位于翔宇大道北侧、梁红玉路西侧，占地109.24亩，总建筑面积22万平方米 | 90000 | 30000 | 2017.8- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 4 | 御景星城 | 位于承恩大道南侧、楚州大道西侧，占地面积127亩，总建筑面积20万平方米 | 88000 | 25000 | 2017.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 一期竣工 二期主体封底 |
| 5 | 东方雅居 | 位于楚州大道东侧、文府路北侧，占地66亩，总建筑面积11万平方米 | 51000 | 10000 | 2014.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 6 | 天恒王府 | 位于翔宇大道南侧、新城西长街东侧，占地208.15亩，总建筑面积26万平方米 | 105000 | 15000 | 2013.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 7 | 文华名城三期 | 位于杜康桥路南侧、经六路东侧，占地面积65.1亩，总建筑面积12.8万平方米 | 55000 | 10000 | 2013.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 8 | 江淮景城 | 位于耳洞河南侧、西长街西侧，占地157.45亩，总建筑面积21万平方米 | 85000 | 20000 | 2012.8- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 9 | 亚特蓝郡三期 | 位于华西路南侧、梁红玉路东侧，占地116.8亩，总建筑面积23万平方米 | 115000 | 20000 | 2012.8- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 10 | 翔宇海棠园 | 位于永怀库路南侧、梁红玉路东侧，占地197亩，总建筑面积30万平方米 | 120000 | 20000 | 2013.10- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 11 | 淮安人家 | 位于翔宇大道北侧、经二路东侧，占地144.81，总建筑面积29万平方米 | 120000 | 15000 | 2012.6- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 12 | 楚州万达广场 | 建筑面积18万平方米 | 110000 | 20000 | 2017.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 13 | 华谊星河商业街 | 位于翔宇大道北侧、楚州大道西侧、2017年新建约1.8万平方米大卖场 | 42000 | 17000 | 2017.7- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 14 | 诚品小区 | 位于海天路东侧、杜康桥路北侧，占地面积119亩，新建建筑面积20万平方米， | 75000 | 20000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 15 | 城果小区 | 位于杜康桥路北侧、经二路东侧，占地面积96亩，新建建筑面积20万平方米 | 80000 | 20000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 16 | 中央豪庭二期 | 项目位于人民路东侧、亲水路北侧，建筑面积10000平米 | 20000 | 5000 | 2016.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 交付 |
| 17 | 中央豪庭三期 | 项目位于人民路东侧、亲水路北侧，建筑面积15000平米 |  |  |  |  |  |  | 框架 |
| 18 | 文卉雅苑 | 占地26亩，建筑面积27000平方米，项目位于人民路西侧、明珠大道北侧 | 7000 | 2000 | 2017.9- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 完成3幢主体工程 |
| 二 | 新建项目 | 10 | 468500 | 115500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 利群华东基地 | 占地280亩，总建筑面积20.26万平米 | 100000 | 20000 | 2019.4- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 进行主体结构施工 |
| 2 | 石榴玉兰湾 | 位于翔宇大道北侧，237省道西侧，占地面积100亩，新建建筑面积20万平方米 | 100000 | 20000 | 2019.1- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 3 | 城东乡政府北侧 | 位于杜康桥路北侧，吴鞠通路东侧，铁云路西侧，占地面积110亩，新建建筑面积16万平方米 | 80000 | 25000 | 2019.3- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 4 | 新淮中北侧 | 位于楚州大道 东侧，藏军洞路北侧，占地面积103亩，新建建筑面积16.5万平方米 | 83000 | 25000 | 2019.6- 2022.3 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 5 | 盐晶堡 | 发掘淮盐文化，依托盐岩资源，投资10亿元， 开发建设淮盐文化博览中心、盐养生系列产品研发中心、盐温泉疗养中心 | 100000 | 20000 | 2019.10- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 进场施工 |
| 6 | 移动基站建设 | 新建4G基站60座，投资1500万元 | 1500 | 1500 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 7 | 移动光纤 入户扩容 | 新增宽带覆盖0.8万户，投资200万元 | 200 | 200 | 2019.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 8 | 通讯工程 （电信、联通、移动基站建设和光纤入户扩容） | 通信基站25个及配套设施 | 1000 | 1000 | 2019.2- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 9 | 电信 5G基站建设 | 新建62个5G基站及基站配套传输扩容 | 1500 | 1500 | 2019.2- 2019.11 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 10 | 电信宽带用户500M、1000M接入能力提升改造 | 居民光纤上网宽带端口新建5万户千兆端口 | 1300 | 1300 | 2019.2-2019.10 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
|  | 洪泽区 | 9 | 1025200 | 246200 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 7 | 997000 | 228000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安华强方特复兴之路文化创意基地 | 建筑面积40万平方米，主要建设淮安方特复兴之路文化创意示范园、淮安方特熊出没主题乐园和基地配套服务中心（熊出没小镇） | 600000 | 100000 | 2018.9- 2020.12 | 洪泽区政府 |  | 市场化运作 | 部分完成 |
| 2 | 洪泽区武夷 国际广场城市综合体项目 | 建筑面积14万平方米，占地47亩，项目包含总部经济商业大厦、快捷酒店、公寓式酒店、中高档住宅小区等 | 100000 | 30000 | 2018.12- 2021.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 3 | 洪泽区医院 易址新建项目 | 选址于鄱阳湖路南侧、砚临河东侧，占地278亩 | 157000 | 45000 | 2018.4- 2020.12 | 洪泽区政府 | 市卫生健康委 市发改委 市自然资源 和规划局 市住建局 | ppp | 部分完成 |
| 4 | 洪泽区二期 供水及深度处理工程项目 | 新增供水5万吨/日，深度处理10万吨/日 | 14000 | 12000 | 2018.10- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 竣工运营 |
| 5 | 洪泽农商行 综合业务楼 | 位于洪泽湖大道北侧、南海路西侧，占地42亩 | 14000 | 3000 | 2017.11- 2022.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 6 | 泽瑞·悦公馆 | 建筑面积25万平方米 | 100000 | 35000 | 2017.10- 2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 7 | 电子商务产业园 | 建筑面积2万平方米 | 12000 | 3000 | 2017.12- 2020.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 二 | 新建项目 | 2 | 28200 | 18200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇景新区医院 | 占地面积29967.6平方米，近期建设一级综合医院，远期升级为二级综合医院；主要建设病房楼、医技楼、药技楼、办公楼、职工宿舍、专家楼、食堂、传达室及附属配套用房；建筑面积：41000平方米 | 25000 | 15000 | 2019.1- 2020.4 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 2 | 蒋坝重电 生态农庄项目 | 占地8671平方米，花卉培训基地、木屋别墅、珍禽观赏基地、垂钓区域、儿童乐园等 | 3200 | 3200 | 2019.1- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
|  | 淮安经济技术 开发区 | 14 | 822260 | 185700 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目 | 12 | 762760 | 169200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 建滔裕花园 | 项目位于开发区迎宾大道北侧、翔宇大道东侧，总建筑面积54.73万平方米，其中住宅31.2万平方米，商业10.5万平方米。由15幢高品质高层住宅、2幢soho及1幢集中商业组成。现三期项目建设中 | 120000 | 10000 | 2017.10- 2020.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安建滔裕花园置业有限公司筹集 | 5、6、8、9、10、13#楼主体施工完成，室外开始施工 |
| 2 | 亿丰时代广场•金色水岸 | 项目位于迎宾大道南侧、翔宇大道东侧，总建筑面积42万平方米，其中商业12万平方米，住宅30万平方米。由18幢高品质景观高层及1幢五层的大型商业群房组成 | 98360 | 15000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 上海亿丰企业集团（淮安）投资有限公司筹集 | 7、8、9号楼交付，14、15、18号楼单体完成，13、16、17号楼主体封顶 |
| 3 | 城开御园二期 | 项目位于水渡口大道西侧、大同路南侧，总建筑面积221545平方米，由22幢高品质景观高层住宅及配套商业组成，2016年4月已交付7栋住宅，2017年9月剩余15栋全面开工 | 80000 | 15600 | 2017.9- 2019.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 南京城开集团（淮安）投资有限公司 筹集 | 11、16号楼于4月底交付；5、8、9、12、13、19、20号楼及人防于12月底交付 |
| 4 | 红豆国际城 南一期 | 项目位于鸿海路西侧、迎宾大道南侧，总建筑面积16.4万平方米，2018年已开工一标建筑面积5.3万平方米 | 120000 | 20000 | 2018.4- 2021.5 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 淮安红豆置业有限公司 自筹资金 | 完成 部分主体 |
| 5 | 红豆国际城 北区二期 | 项目位于鸿海路西侧、迎宾大道南侧，2018年已开工建设3.5万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 米兰花园 二期工程 | 米兰花园二期4#、5#楼精装修，配套工程 | 17000 | 8600 | 2017.5- 2019.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安中大置业有限公司筹集 | 米兰花园二期4#、5#楼精装修，配套工程，全部项目交付 |
| 7 | 红豆美墅 公园里 | 项目位于翔宇大道东侧、三亚路南侧，总建筑面积16.7万平方米，其中别墅7.5万平方米，18层住宅5.7万平方米，花园洋房3.5万平方米 | 116900 | 30000 | 2018.3- 2020.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安红豆置业有限公司筹集 | 完成 部分主体 |
| 8 | 碧桂园 | 项目位于青岛路36号，总建筑面积10.26万平方米，其中商业2572平方米，住宅8万平方米，地下面积1.87万平方米，其它用房1410平方米。由8幢高品质高层及1幢多层住宅、1幢商铺组成 | 60000 | 15000 | 2017.10- 2019.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安盛虹房地产开发有限公司筹集 | 1-10#楼交付 |
| 9 | 文景君庭 | 项目位于青岛路与合肥路交汇处，总建筑面积12万平方米，其中商业2.8万平方米，住宅9.2万平方米共计776套 | 45500 | 10000 | 2017.6- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安市蔚蓝房地产开发有限公司 筹集 | 4号楼、5号楼主体结构封顶 |
| 10 | 聚峰晴园 | 项目位于汕头路与韩泰路交汇处，总建筑面积12万平方米，其中商业0.85万平方，住宅11.15万平方，由8幢高层和1幢会所组成 | 58000 | 25000 | 2017.4- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 江苏聚峰置业有限公司筹集 | 6、7、8号楼交付，3、5号楼主体封顶，1、2、3号楼主体成型 |
| 11 | 110KV智慧谷输变电工程 | 项目占地5亩，新建110KV开关站一座 | 8000 | 4000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 | 市供电公司 | 市供电公司筹集 | 主体完成 |
| 12 | 鼎泰沁园 | 项目位于通甫路以东，柯山路以北，占地74.97亩，建筑面积11.36万平方米 | 39000 | 16000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安玉荣置业有限公司筹集 | 单体交付 |
| 二 | 新建项目 | 2 | 59500 | 16500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东冠大厦 | 项目位于深圳路南侧、苏州路西侧，总建筑面积1.9万平方米。1栋18层公寓式酒店及二层裙房商业组成 | 6000 | 4500 | 2019.2- 2020.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安逸轩房地产开发有限公司筹集 | 混凝土主体结构、墙体砌筑、内外墙粉刷完成 |
| 2 | 天生赢家二期 | 项目位于富士康路南侧、安澜路东侧，总建筑面积10.85万平方米，其中商业0.233万平方米，住宅6.42万平方米，公寓1.2万平方米。由5幢高品质景观高层及1幢商业加公寓楼组成，预计2018年11月开工建设 | 53500 | 12000 | 2019.5- 2020.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安首裕置业有限公司筹集 | 1-6号楼 主体封顶 |
|  | 淮安工业园区 | 2 | 7000 | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 新建项目 | 2 | 7000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广本 讴歌4S店 | 总建筑面积5100平方米 | 1000 | 1000 | 2019.1- 2019.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 2 | 城开国际街区二期工程 | 建设6、7号楼，建筑面积26000平方米 | 6000 | 5000 | 2019.1- 2020.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 南京城开集团筹集 | 主体封顶 |
|  | 淮安 生态文旅区 | 12 | 2618000 | 240000 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目 | 12 | 2618000 | 240000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吾悦广场、金街 | 位于凤里路东侧、天河路南侧，占地面积45亩，地上建筑面积8.2万平方米，地下负一层3万平方米 | 80000 | 30000 | 2018.4- 2019.7 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 预计2019年7月商业开业 |
| 2 | 敏安新能源汽车文化街区 | 位于枚皋路北侧、万瑞路东侧。项目占地约37亩，建筑面积约4.03万平方米，其中商业2.4万平方米，新能源汽车产业地区总部0.4万平方米，研发中心0.4万平方米 | 43000 | 10000 | 2018.10- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 主体封顶 |
| 3 | 金奥商业综合体 | 位于福地路南侧、凤里路西侧，项目占地50亩，建筑面积23万平方米 | 280000 | 20000 | 2018.12- 2022.6 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 开展 基层施工 |
| 4 | 中天翡丽湾 | 位于翔宇大道东侧、乌纱干渠北侧，占地265亩，规划总建筑面积63万平方米 | 250000 | 15000 | 2011.5- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 5 | 中南世纪城 | 位于枚皋路北侧、万瑞路西侧，占地400亩，规划总建筑面积80万平方米 | 460000 | 50000 | 2011.5- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 6 | 中交香滨 国际花园 | 位于乐善路西侧、白云路南侧，占地面积100亩，规划总建筑面积21万平方米 | 90000 | 2000 | 2015.3- 2019.4 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 计划于2019年4月30日竣工交付 |
| 7 | 星雨华府 | 位于枚皋路南侧、承恩大道西侧，占地面积360亩，规划总建筑面积60万平方米 | 260000 | 10000 | 2012.9- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 8 | 梧桐公馆二期 | 位于枚皋路北侧、山阳湾路西侧，占地面积141亩，规划总建筑面积21.5万平方米 | 85000 | 18000 | 2012.1- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 9 | 金奥国际中心 | 位于福地路南侧、凤里路西侧，占地面积191亩,规划总建筑面积17万平方米 | 190000 | 15000 | 2013.5- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 10 | 建华观园 | 位于承恩大道西侧、乌纱干渠北侧，占地面积494亩，规划总建筑面积128.5万平方米 | 650000 | 30000 | 2014.5- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 11 | 裕墨园 | 位于枚皋路北侧、万瑞路东侧。占地178亩，规划总建面积32.8万平方米 | 200000 | 30000 | 2018.11- 2021.11 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 完成 部分主体 |
| 12 | 书香豪庭 | 位于万瑞路东侧、富城路南侧，用地面积60亩，规划总建筑面积13.1万平方米 | 30000 | 10000 | 2018.12- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 社会投资 | 1-4号楼主体完工 |
|  | 苏淮高新区 | 1 | 15000 | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目 | 1 | 15000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理厂一级A提标改造 | 新增用地55亩，日处理能力2万吨。原出水标准水质采用《化学工业主要水污染物排放标准》中一级B标准，提标后出水水质提升到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 | 15000 | 10000 | 2018.6- 2019.12 | 江苏省苏淮高新技术产业开发区管委会 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司；负责项目筹建工作 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司筹集 | 竣工 |
|  | 宁淮集聚区 | 4 | 87900 | 26000 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目 | 4 | 87900 | 26000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安禄口国际机场苏北（淮安）候机楼及配套商务酒店项目 | 位于北京南路东侧、农科路北侧，总建筑面积1.2万平方米，其中禄口机场候机楼3000平方米，商务酒店及配套设施8000平方米，地下部分1000平方米 | 10900 | 1000 | 2017.2- 2019.5 | 宁淮集聚区管委会 |  | 淮安市凤凰航空地面服务有限公司筹集 | 竣工 投入使用 |
| 2 | 江苏银凤科技集团总部大厦 | 位于北京南路东侧、光辉路南侧，总建筑面积3-3.5万平方米，以互联网电子商务银瀑宝为支撑，重点发展总部经济和消费型电子商务，打造集电子商务、物联网科技、互联网金融保险等为一体的高科技总部示范基地 | 22000 | 8000 | 2017.3- 2020.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 江苏银凤科技集团筹集 | 主体建成，进入内外装修 |
| 3 | 中国煤矿安全技术培训中心华东培训基地 | 总建设面积约为6.9万平方米，主要面向华东地区，开展安全监管监察、应急管理、安全生产技术与管理，以及安全生产教育师资格培训等工作 | 35000 | 9000 | 2018.6- 2020.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 淮安荣安会务中心筹集 | 部分 主体建成 |
| 4 | 长松商务大厦（总部办公、商务酒店） | 总建筑面积约5.2万平方米，其中商务办公面积约30000平方米，其它星级酒店、大型超市等约22000平方米，地下部分约10000平方米 | 20000 | 8000 | 2018.6- 2020.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 淮安长松置业有限公司筹集 | 部分 主体建成 |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院，淮安军分区。

淮安市人民政府办公室	2019年2月21日印发