附件3

淮安市“无废城市”工程建设项目清单

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施主体 | 工程建设内容 | 预计总投资（万元） | 资金筹措方式 | 建设情况 | 社会、环境及效益 分析 | 牵头单位 | 责任单位 | 建设 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 盱眙整县屋顶分布式光伏开发试点项目 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 | 230000 | 企业 自筹 | 在建 | 项目全部投产后，预计新增屋顶光伏发电容量总规模约为479MW。 | 市发改委 | 盱眙县人民政府 | 2022.1-2023.12 |
| E-2 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 龙源盱眙储能项目 | 龙源盱眙风力发电有限公司 | 建设10MW/20MWh锂电池储能电站一座，配套一套储能电站能量管理系统及变电设备。 | 4000 | 企业 自筹 | 在建 | 建成一座10MW/20MWh锂电池储能电站。 | 盱眙县人民政府 | 盱眙县人民政府 | 2021.1-2022.12 |
| E-3 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 江苏苏盐井神股份有限公司井神盐生产及综合利用项目 | 江苏国能石油天然气有限公司 | 苏盐张兴储气库占地870亩，项目设计库容39.34亿立方米，工作气量23.21亿立方米，设计日最大注气量1800万立方米，日最大采气量2800万立方米。配套建设贮气库卤水制盐综合利用工程，达产后将形成成品盐300万吨/年、外卖液体盐300万方/年的生产能力。 | 650000 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目达产后，设计日最大注气量1800万立方米，日最大采气量2800万立方米；达产后可形成成品盐300万吨/年、外卖液体盐300万方/年的生产能力。 | 市发改委、市工信局 | 淮安区人民政府 | 2021.12-2028.12 |
| E-4 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 江苏苏盐集团465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目 | 江苏苏盐井神股份有限公司、中储国能（北京）技术有限公司 | 依托中国科学院工程热物理研究所国际领先的压缩空气储能技术和苏盐集团领先的地下盐穴造腔技术，利用中储国能（北京）技术有限公司全套压缩空气储能装备研制及系统集成能力，建设一期单机115MW，二期单机350MW。 | 1050000 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目建成后，预计发电量可达8.5亿度。 | 市发改委 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 2022.1-2025.12 |
| E-5 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 江苏楚州储气库 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 | 楚州储气库项目设计总库容17×108m3，工作气量11×108m3，总投资50亿元，新建35口盐腔、1座集注站、1座造腔站、2座集配站、35座注采井场以及站外集输管网等配套工程。 | 564898 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目建成后日，注气能力1200Nm3/d，日采气能力2000Nm3/d。 | 市发改委 | 淮安区人民政府 | 2023.4-2035.12 |
| E-6 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 江苏淮安储气库 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 | 占地243亩。包括1座集注站，1座造腔站，3座集配站，设计新钻井42口。新建1条26公里的储气库联络线。 | 545506 | 企业 自筹 | 在建 | 项目建成后，可实现注气能力1000万方/天，采气能力1200万方/天。 | 市发改委 | 淮阴区人民政府 | 2022.6-2030.12 |
| E-7 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 淮安区整区屋顶分布式光伏开发试点项目 | 上海华电电力发展有限公司 | 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 | 90000 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目全部投产后，预计新增屋顶光伏发电容量总规模约为276.99MW。 | 市发改委 | 淮安区人民政府 | 2022.1-2024.12 |
| E-8 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 涟水县屋顶分布式光伏开发试点项目 | 国能涟水新能源有限公司等11家企业 | 在企事业单位屋顶安装光伏，计划“十四五”期间全部投产，新增屋顶光伏发电容量总规模约为230MW。 | 94303 | 企业 自筹 | 在建 | 新增屋顶光伏发电容量总规模约为230MW。 | 市发改委 | 涟水县人民政府 | 2021.1-2025.12 |
| E-9 | 源头减量类（含节能降碳、清洁能源供应） | 连铸连轧连涂技改项目 | 江苏伟复能源有限公司 | 引进先进的连铸连轧连涂生产线2条，取代现有的部分铸板生产线2条、涂板合膏生产线2条、分刷片生产线2条。 | 4000 | 企业 自筹 | 在建 | 通过技改降低铅渣产生量1000吨，铅泥产生量500吨，铅桂条产生量3000吨，铅灰产生量500吨，共计减少危险废物产生量5000吨。 | -- | 盱眙县人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-10 | 固体废物收运类 | 淮安区秸秆收储站点建设项目 | 淮安区人民政府 | 建设5个秸秆收储站点，确保入海道夏季秸秆离田面积达1.5万至2万亩。 | 350 | 政府 出资 | 在建 | 提升秸秆收储能力。 | 市农业农村局 | 淮安区人民政府 | 2022.12 |
| E-11 | 固体废物收运类 | 涟水县垃圾中转站建设项目 | 涟水县人民政府 | 新建1座中型垃圾中转站、5座小型中转站，改造提升18座中转站。 | 8900 | 政府 出资 | 在建 | 提升涟水县垃圾处理能力，中型中转站日处理能力300吨，小型中转站日处理能力50吨。项目投产后具有较好的环境效益和良好的社会效益。 | 市城管局 | 涟水县人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-12 | 固体废物收运类 | “潮回收”线上线下废旧家电回收网络完善 | 江苏奥帆科技有限公司 | 对已建成的“潮回收”互联网+再生资源回收APP、公众号等进行完善，扩大分拣中心规模及建立再生资源交易市场。 | 500 | 企业 自筹 | 在建 | 完善再生资源回收体系，为下游拆解企业做好配套，预计每年产值10000万元。 | 市商务局 | 经济技术开发区管委会 | 2022.1-2023.12 |
| E-13 | 固体废物综合利用类 | 淮钢集团废钢处理项目 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 购置破碎机、龙门剪等设备，建成年加工处理废钢120万吨生产线。 | 20000 | 企业 自筹 | 拟建 | 按正常年的技术经济指标计算，以2021年7月相关材料物价计算，年收入406139万元，年固定成本5380万元，年可变成本393979万元，年税金及附加3073万元，年利润3707万元。 | 市生态环境局 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 2021.01-2023.03 |
| E-14 | 固体废物综合利用类 | 后厌氧秸秆资源化回收再利用 | 江苏淮安国峰清源生物燃气有限责任公司 | 占地约20亩，建筑面积约6200平方米，新上含粪污预处理单元、秸秆预处理单元沼气净化增压单元等在内的设备系统共10套。 | 12000 | 企业 自筹 | 在建 | 项目建成后日产天然气2万方，日产沼渣90吨。 | 市农业农村局 | 淮阴区人民政府 | 2022.12 |
| E-15 | 固体废物综合利用类 | 洪泽区农作物秸秆综合利用 | 洪泽区人民政府 | 秸秆还田、秸秆离田综合利用。 | 5000 | 政府 出资 | 在建 | 优化秸秆综合利用方式，促进秸秆利用企业节本增效，促进秸秆基料化、饲料化等利用产业发展，从源头减少农业面源污染，促进周边河道水质提升。 | 市农业农村局 | 洪泽区人民政府 | 2021.1-2025.12 |
| E-16 | 固体废物综合利用类 | 涟水县畜禽粪污资源化利用项目 | 涟水县人民政府 | 建设厌氧反应器6座，匀浆池、沼液中转池1.8万立方米，黄贮池、设备间等生产和辅助用房2.3万平方米。 | 10000 | 政府投资3600万元，企业投资6400万元 | 在建 | 建成后，年可处理各类农作物秸秆2.8万吨、畜禽粪污11.2万吨（含固率30%），生产基质5.2万吨，日产沼气4万立方米,年提纯生物天然气528万立方米。 | 市农业农村局 | 涟水县人民政府 | 2022.12 |
| E-17 | 固体废物综合利用类 | 洪泽区废旧农膜定点回收与利用项目 | 洪泽区人民政府 | 加强农膜资源化回收利用，依照“定点回收—分类整理—统一转运—集中处理”的流程规范，继续加强废旧农膜回收体系建设、分类整理、统一转运及集中处理渠道及机制建立及运作，开展地膜残留监测及减量替代试验示范，强化标准膜及新型降解地膜示范推广等。 | 120 | 政府 出资 | 在建 | 到2025年基本形成稳定废旧农膜回收处置模式，建成12个回收站，废旧农膜回收利用率达90%以上。 | 市农业农村局 | 洪泽区人民政府 | 2021.1-2025.12 |
| E-18 | 固体废物综合利用类 | 涟水县中顺贵重金属材料生产 | 淮安中顺环保科技有限公司 | 占地200亩，建筑面积11万平方米，购置粉碎机、搅拌分离机、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、气相色谱（石油烃）等设备109 台（套），年产铜等有色金属3万吨、年处理含铜污泥20万吨、线路板10万吨。 | 100000 | 企业 自筹 | 在建 | 项目建成后年处理含铜污泥20万吨、线路板10万吨。 | 市生态环境局 | 涟水县人民政府 | 2022.1-2023.12 |
| E-19 | 固体废物综合利用类 | 小家电回收拆解项目 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 新九类家电：吸油烟机、燃气热水器、电热水器、打印机、福复印机、传真机、监视器、移动通信手机、电话单机。 | 1000 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目建成后，可实现油烟机30万只、燃气热水器30万只、电热水器30万只、手机4000万只、打印机30万只、复印机30万只、传真机30万只、电话单机4000万只、监视器30万只的年处置能力。 | 市生态环境局 | 工业园区管委会 | 2022.1-2025.12 |
| E-20 | 固体废物综合利用类 | 印刷线路板的贵金属提取项目 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 在利用自身现有项目拆解过程产生的废弃线路板基础上，拓展周边地区相关电子产业产生的印刷线路板，通过采用清洁的生产工艺和装备，实现10000吨/年的废弃线路板资源化处理能力。 | 2700 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目建成后，可实现1万吨/年的废旧线路板无害化、资源化处置。 | 市生态环境局 | 工业园区管委会 | 2022.1-2025.12 |
| E-21 | 固体废物综合利用类 | 淮安市洪泽区建筑垃圾资源化利用厂 | 江苏龙强再生资源利用有限公司 | 江苏龙强再生资源利用有限公司成立于2017年04月12日，注册地位于淮安市洪泽区高良涧龙庙工业园区88号，经营范围包括建筑垃圾回收加工、固体废物治理（除危险废物），平均一天处理能力约600吨，2020年接收处置量约27054.3吨，建筑垃圾、装修垃圾经过破碎分选产生石子83元/吨、瓜子片83元/吨、米沙55元/吨，碎石子按颗粒大小分类出售，细粉暂无销路，后期可做成水泥砖（准备搬迁）。 | 100 | 企业 自筹 | 拟建 | 提升建筑垃圾资源化利用水平。 | 市城管局 | 洪泽区人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-22 | 固体废物综合利用类 | 盱眙县建筑垃圾资源化利用项目 | 盱眙县人民政府 | 项目占地约350亩，年处理各类建筑垃圾50万吨，年加工石料50万吨，年处理装修垃圾10万吨，年产10万立方米免烧砖。 | 22000 | 政府 出资 | 在建 | 年处理各类建筑垃圾50万吨，年加工石料50万吨，年处理装修垃圾10万吨，年产10万立方米免烧砖。 | 市城管局 | 盱眙县人民政府 | 2021.1-2023.12 |
| E-23 | 固体废物综合利用类 | 中心城区建筑垃圾资源化利用项目 | 市城管局 | 用地面积107亩，建设规模：年处理130万吨建筑垃圾（包括30万吨装修建筑垃圾）。 | 23000 | 特许 经营 | 在建 | 年处理130万吨建筑垃圾（包括30万吨装修建筑垃圾）。 | 市城管局 | 市投资控股集团有限公司 | 2021.1-2022.12 |
| E-24 | 固体废物综合利用类 | 废酸、废碱及催化剂再生技改项目 | 盱眙绿环科技有限公司 | 综合利用技术改造扩建项目，实现对废酸、废碱及催化剂的再生利用。 | 10755 | 企业 自筹 | 拟建 | 本项目为废酸、废碱综合利用项目，采用扩散渗析和浓缩等新工艺，主要产品为再生混合酸，可广泛应用于表面处理行业、化学除磷以及污泥脱水等领域；从废催化剂中回收贵金属和有色金属。 | 市生态环境局 | 盱眙县人民政府 | 2023.1-2023.7 |
| E-25 | 固体废物处置类 | 涟水县光大一般工业固体废物处置项目（光大生物能源二期） | 光大生物能源（涟水）有限公司 | 建设规模为1×100t/h中温次高压余热锅炉+1×9MW背压式汽轮机，处理固体废物量400吨/日，年处理量约146000t/a。 | 36000 | 企业 自筹 | 拟建 | 年处理固废约12万吨、供汽69万吨，年发电量0.6亿千瓦时。 | 市生态环境局 | 涟水县人民政府 | 2022.5-2023.12 |
| E-26 | 固体废物处置类 | 洪泽区畜禽养殖无害化粪便处置中心建设项目 | 洪泽区人民政府 | 建设一座养殖无害化粪便处置中心。 | 1200 | 企业自筹、政府支持 | 拟建 | 收集处理畜禽粪污，进一步提升畜禽粪污处理能力和资源化利用水平。 | 市农业农村局 | 洪泽区人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-27 | 固体废物处置类 | 洪泽区农药包装废弃物回收处置 | 洪泽区人民政府 | 2021年设立农药包装废弃物回收站12个，到2025年基本形成稳定的农药包装废弃物回收处置模式。 | 150 | 政府 出资 | 在建 | 对已回收的农药包装废弃物进行无害化处理，减少农药包装废弃物对水体、土壤等污染，促进农村环境改善。 | 市农业农村局 | 洪泽区人民政府 | 2021.1-2025.12 |
| E-28 | 固体废物处置类 | 清江浦区农药包装废弃物回收处置 | 清江浦区人民政府 | 农药包装废弃物回收处置。 | 540 | 政府 出资 | 在建 | 实现对清江浦区农药包装废弃物100%的回收处置。 | 市农业农村局 | 清江浦区人民政府 | 2023.1-2023.12 |
| E-29 | 固体废物处置类 | 市区生活垃圾应急填埋场及飞灰填埋场建设工程 | -- | 对现有生活垃圾填埋场改造为生活垃圾应急填埋场及飞灰填埋场。 | 8000 | 企业 自筹 | 拟建 | 提升市区生活垃圾焚烧飞灰填埋处置及生活垃圾应急填埋处置能力。 | 市城管局 | -- | 2024.1-2024.12 |
| E-30 | 固体废物处置类 | 光大生活垃圾焚烧发电厂二期扩建项目（光大生物质发电二期） | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 | 包括1×500吨/日机械炉排炉+1×10MW抽凝式汽轮组+1×12MW发电机，新增日处理能力500吨/日（生活垃圾18万吨/年）。 | 20000 | 企业 自筹 | 在建 | 项目建成后年处理生活垃圾约18万吨/年，节约标准煤34504t/a。 | 市城管局 | 淮阴区人民政府 | 2022.1-2022.12 |
| E-31 | 固体废物处置类 | 瀚蓝生活垃圾焚烧发电厂一期技改项目 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 目前生活垃圾焚烧能力为800吨/日（炉排炉），计划通过技改，将原有流化床工艺改为炉排炉工艺，生活垃圾焚烧能力扩建至1600吨/日。 | 50000 | 企业 自筹 | 拟建 | 年生活垃圾焚烧处理能力增至57.6万吨，节省煤炭资源，推动解决淮安市生活垃圾处理问题。 | 市城管局 | 淮安工业园区 | 2023.1-2025.12 |
| E-32 | 固体废物处置类 | 盱眙县餐厨垃圾处理厂项目 | 盱眙县人民政府 | 一期新建一条50吨/日餐厨垃圾处理生产线，一条50吨/日厨余垃圾处理生产线；二期新增一条50吨/日餐厨垃圾处理生产线，一条5吨/日地沟油处理生产线。 | 10000 | 政府 出资 | 在建 | 提升餐厨垃圾处理能力。 | 市城管局 | 盱眙县人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-33 | 固体废物处置类 | 淮安市餐厨废弃物收运处理扩建项目 | 淮安盈合环境科技有限公司 | 扩建新增餐厨垃圾处理规模255吨/日（含新增废弃油脂20吨/日），家庭厨余垃圾和其他厨余垃圾处理规模100吨/日。 | 22000 | 企业 自筹 | 在建 | 扩建后项目总处理规模达到450吨/日（包括原处理能力95吨/日），项目产品主要为沼气、粗油脂。 | 市城管局 | 清江浦区人民政府 | 2022.1-2022.12 |
| E-34 | 固体废物处置类 | 淮安区餐厨废弃物处理项目 | 淮安区人民政府、淮安康盛环境科技有限公司 | 建设生产设施餐厨废弃物预处理车间（含废弃油脂预处理及生物菌剂制备系统）、均质罐、厌氧发酵罐、沼液储罐、粗油脂储罐区、沼气净化系统、沼气发电车间及锅炉房及污水处理设施。配备收运车辆、垃圾桶、收集车辆及垃圾收运在线监管系统等。 | 14301 | 企业 自筹 | 拟建 | 项目全部投产后，可实现餐厨废弃物处理规模200吨/日，包括餐厨垃圾、厨余垃圾和废弃油脂。 | 市城管局 | 淮安区人民政府 | 2021.1-2025.12 |
| E-35 | 固体废物处置类 | 金湖县装潢垃圾处置项目 | 金湖县人民政府 | 购置装潢垃圾处理生产线一套。 | 260 | 政府 出资 | 在建 | 年处理建筑装潢垃圾1.5万吨。 | 市城管局 | 金湖县人民政府 | 2022.1-2025.12 |
| E-36 | 固体废物处置类 | 淮安工业园区危废处置中心 | 淮安雅居乐环境服务有限公司 | 建设1.2万危险废物刚性填埋，3万吨危险废物焚烧，1.5万吨危险废物物化项目，预留3万吨废杂盐处理。 | 104800 | 企业 自筹 | 在建 | 填补了全市无刚性填埋设施的空白；3万吨危废焚烧及1.5万吨物化项目可满足淮安工业园区危废处置需求，同时缓解全市压力。 | 市生态环境局 | 淮安工业园区 | 2022.1-2022.12 |
| E-37 | 固体废物处置类 | 医疗废物焚烧处置项目 | 淮安中油优艺环保服务有限公司 | 年处置1万吨医疗废物焚烧项目。 | 4800 | 企业 自筹 | 拟建 | 满足全市医疗废物应急处置需求。 | 市生态环境局 | 淮安中油优艺环保服务有限公司 | 2021.1-2025.12 |